ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      3521 /QĐ-UBND                  Quảng Nam, ngày  11      tháng    10   năm 2016

QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Xét Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do Công ty cổ phần gạch không nung Hương Sen lập ngày 01/9/2016,

Theo đề nghị của của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 510/BC-SKHĐT ngày 06/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Chấp thuận nhà đầu tư

Nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH KHÔNG NUNG HƯƠNG SEN

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0401550716;

Cấp lần đầu ngày 23/8/2013, thay đổi lần 3 ngày 20/5/2016;

Cơ quan cấp: Phòng ĐKKD, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng;

Địa chỉ trụ sở chính: 09 Cao Bá Nhạ, phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng;

Điện thoại: 05113.913723

Email: gachkhongnunghuongsen@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Bà VĂN NGỌC HƯƠNG

Chức vụ: Giám đốc

Sinh ngày: 14/5/1971 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 201203677

Ngày cấp: 17/02/2011	- Nơi cấp: Công an thành phố Đà Nẵng

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại: 09 Cao Bá Nhạ, phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng,

Thực hiện dự án đầu tư với các nội dung sau:

Điều 1: Nội dung dự án đầu tư

1. Tên dự án đầu tư: NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG HƯƠNG SEN

2. Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung để cung cấp cho các dự án trên địa bàn tỉnh và các khu vực lân cận.

3.Quy mô dự án:

- Công suất thiết kế: 63 triệu viên tiêu chuẩn/năm.

- Sản phẩm đầu ra: Các loại sản phẩm gạch không nung (gạch đặc, gạch 2 lỗ rỗng, gạch 3 lỗ rỗng, gạch 6 lỗ rỗng ...)

4. Địa điểm thực hiện dự án: Lô CN-3, Cụm công nghiệp Nam Dương, phường Điện Nam Đông - Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

5. Diện tích đất sử dụng: 20.015 m2.

6. Tổng vốn đầu tư của dự án: 11.500.000.000 VNĐ (Mười một tỷ năm trăm triệu đồng).

Trong đó:

- Vốn góp: 7.500.000.000 đồng do các thành viên góp vốn  như sau:

+ Công ty Cổ phần gạch không nung Hương Sen: góp 5.000.000.000 đồng;

+ Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Công Quyền: góp 1.000.000.000 đồng;

+ Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ vận tải Toàn Khánh Khiêm: góp 1.500.000.000 đồng.

- Vốn huy động: 4.000.000.000 đồng.

7. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

- Quý III/2016: San nền, làm đường, xây tường rào cổng ngõ;

- Quý IV/2016: Xây dựng nhà xưởng, nhập thiết bị sản xuất;

- Quý I/2017: Vận hành, chạy thử máy, hoàn tất xây dựng các công trình phụ;

- Quý II/2017: Đưa nhà máy vào hoạt động.

Điều 2. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

Thực hiện theo các quy định hiện hành (không thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư và Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ).

Điều 3. Các quy định khác

Công ty cổ phần gạch không nung Hương Sen phải thực hiện đúng các nội dung đã cam kết tại Văn bản đề nghị thực hiện dự án ngày 01/9/2016, các quy định của Luật Đầu tư ngày 26/11/2014 và các quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư này; đồng thời thực hiện ký Bản cam kết thực hiện dự án và ký quỹ đảm bảo đúng quy định tại Quyết định số 1452/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh.

Công ty cổ phần gạch không nung Hương Sen chịu trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ về quy trình công nghệ, hoạt động của Nhà máy đảm bảo không gây ô nhiễm trong quá trình sản xuất và vận chuyển gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét chấp thuận trước khi Nhà máy đi vào vận hành.

Công ty cổ phần gạch không nung Hương Sen chấp hành đúng chế độ báo cáo và chế độ thuế của Nhà nước Việt Nam; thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn lao động đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho phép; chấp hành các quy định của chính quyền địa phương. Trường hợp Công ty không thực hiện đúng những điều cam kết tại văn bản đề nghị thực hiện dự án và các quy định đã nêu trên thì Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Điện Bàn và các cơ quan liên quan, trình UBND tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư.

Điều 4. Quyết định này được lập thành 03 bản gốc: Công ty cổ phần gạch không nung Hương Sen được cấp 01 bản; 01 bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và 01 bản được lưu tại Văn phòng UBND tỉnh./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - CT và các PCT UBND tỉnh; - Các Sở: GTVT, TN&MT, TC, XD; - Trung tâm HCC&XTĐT; - Cục Thuế; - UBND thị xã Điện Bàn; - CVP; - Lưu: VT, TH, KTN, KTTH. E:\Le Dang Quang KTTH\Dropbox\cong van di\2016\Tháng 10\Quyết định\10-10-2016 quyết định chủ trương Cty Hương Sen.doc | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT . CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Lê Trí Thanh |
| --- | --- |