| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 1366 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 27 tháng 4 năm 2012 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể

Công trình: Khắc phục lũ kè chống xói lở khẩn cấp bờ hữu sông Thu Bồn khu vực Văn Ly, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 28/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Khắc phục lũ kè chống xói lở khẩn cấp bờ hữu sông Thu Bồn khu vực Văn Ly;

Xét Tờ trình số 141/TTr-SNN&PTNT ngày 23/4/2012 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể công trình Khắc phục lũ kè chống xói lở khẩn cấp bờ hữu sông Thu Bồn khu vực Văn Ly;

Theo Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu số 88/BC-SKHĐT ngày 24/4/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể công trình Khắc phục lũ kè chống xói lở khẩn cấp bờ hữu sông Thu Bồn khu vực Văn Ly với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Khắc phục lũ kè chống xói lở khẩn cấp bờ hữu sông Thu Bồn  khu vực Văn Ly.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam.

4. Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp & PTNT.

5. Tổng mức đầu tư được duyệt:   909.460.000 đồng

(Chín trăm lẻ chín triệu, bốn trăm sáu mươi ngàn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:    	          902.138.000 đồng

- Chi phí khác: 		              7.322.000 đồng

Tổng cộng: 		                     909.460.000 đồng

6.  Nguồn vốn đầu tư:

+ Vốn bảo hiểm chi trả: 416.800.000 đồng

+ Khắc phục thiệt hại do mưa, lũ đầu tháng 11/2011 (Theo Quyết định số 4316/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam).

7. Kế hoạch đấu thầu:

7.1. Phần công việc đã thực hiện:

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện | Văn bản phê duyệt (nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát, lập Báo cáo KT-KT | Trung tâm Nước sạch và TV Thuỷ lợi Quảng Nam | 0 | Đơn vị tư vấn tự thực hiện | 30 ngày | QĐ số 959/QĐ-UBND ngày 28/3/2012 |

7.2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (nghìn đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán | Sở NN&PTNT | 4.000 |
| 2 | Thẩm định BCKT kỹ thuật | Sở KH&ĐT | 205 |
| 3 | Thẩm tra, phê duyệt quyết toán | Sở Tài chính | 3.117 |

7.3. Phần áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

7.3.1. Biểu kế hoạch đấu thầu:

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (nghìn đồng) | Hình thức chọn thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gia cố đỉnh kè do ảnh hưởng của lũ năm 2011 | 902.138 (Bảo hiểm chi trả: 416.800) | Chỉ định thầu | Một túi hồ sơ | Quý 2/2012 | Theo đơn giá | 30 ngày |

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ kế hoạch đấu thầu được phê duyệt tổ chức lập Hồ sơ yêu cầu, thành lập hội đồng mở thầu và tổ tư vấn xét thầu theo đúng Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng. Trình kết quả lựa chọn nhà thầu cho các cấp có thẩm quyền.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn và thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - CT và các PCT; - Các PVP; - L­u VT, KTTH, KTN. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Nguyễn Ngọc Quang |
| --- | --- |