| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 257 /BC-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 26 tháng 11 năm 2012 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Đề nghị thẩm định nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương          cho dự án Sân vận động trung tâm huyện Phú Ninh

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính.

Căn cứ Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn NSNN và TPCP;

Theo Công văn số 7356/BKHĐT-TH ngày 28/10/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ,

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương của dự án đầu tư với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Sân vận động Trung tâm huyện Phú Ninh.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Phú Ninh.

3. Tổ chức tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định chất lượng công trình Hưng Tín.

4. Chủ nhiệm lập dự án: Giao Thắng Quốc.

5. Mục tiêu đầu tư dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội thiết yếu của huyện và thị trấn mới chia tách, đảm bảo đạt tiêu chí nông thôn mới. Phục vụ hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn huyện và khu vực phía Tây Nam của tỉnh. Góp phần nâng cao đời sống văn hóa, rèn luyện sức khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc của nhân dân địa phương.

6. Nội dung quy mô đầu tư dự án và giải pháp thiết kế:

6.1. San nền: Tổng diện tích san nền: 26.000m2; đắp đất san nền đầm chặt K=0,9. Chiều cao trung bình đắp đất san nền 1,71m và đào đất trung bình 1,24m.

6.2. Hàng rào, cổng ngõ: Tổng chiều dài 660m.

- Hàng rào: Trụ BTCT đúc sẵn M200 rào lưới kẽm gai; kết hợp trồng cây Dương Liễu 2 lớp.

- Cổng ngõ: Móng bằng bê tông đá 1x2 M200; trụ cổng bằng bê tông đá 1x2 M200; GCLD cổng ngõ bằng Inox.

6.3. Đường vào: Tổng chiều dài 164,13m. Mặt đường 3,5m. Kết cấu nền, mặt đường từ trên xuống: Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M300 dày 20cm; lót lớp giấy dầu tạo thẳng; móng đường cấp phối đá dăm dày 16cm; nền đường K98 dày 30cm.

6.4. Khán đài: Khán đài A với diện tích 282,37m2; bê tông lót móng đá 4x6 M100, bê tông nền đá 4x6 M100; trụ, dầm, giằng, sàn, lam ngang, cầu thang, sê nô bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M200; tường xây gạch ống 8x8x19, trát tương dày 1,5cm vữa xi măng M50, matic và tường, lăn bằng sơn Boss 1 lót 2 phủ; mái che bằng kết cấu khung giằng thép, mái lợp tôn mạ màu. Mặt bằng gồm có tầng hầm bố trí 2 khu vệ sinh nam và nữ, nền vệ sinh lát gạch men chống trượt 200x200mm, tường vệ sinh ốp gạch men 200x250mm, phòng đợi của vận động viên lát gạch ceremic 400x400mm; cửa đi, cửa sổ khung ngoại gỗ kiền kiền, cửa kính khung sắt bảo vệ, sơn PU; tường quét vôi hoàn thiện, hệ thống cấp điện, cấp nước hoàn chỉnh.

6.5. Mương thoát nước:

- Mặt sân được thoát nước bằng các rãnh xương và thu gom về các hố ga được đưa ra hệ thống thoát nước ngoài nhà thông qua ống nhựa PVC ĐK 160mm.

- Hố ga: thành và đáy bằng bê tông đá 2x4 M150; tấm đan bê tông đá 1x2 M200.

6.6. Đường chạy: Lu lèn mặt đường K98, móng cấp phối đá dăm loại 1 Dmax=25. Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu. Mặt đường bê tông nhựa hạt mịn dày 5cm.

6.7. Mặt sân: San ủi mặt bằng, đổ đất màu trồng cỏ lá gừng.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

8. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2012 - 2014.

9. Diện tích sử dụng đất: khoảng 3 ha.

10. Loại, cấp công trình: công trình cấp IV.

11. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: UBND huyện Phú Ninh tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

12. Tổng mức đầu tư của dự án		: 8.288.447.000 đồng, gồm:

- Chi phí xây lắp				:  5.346.589.000 đồng.

- Chi phí quản lý dự án			:     122.680.000 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:     435.824.000 đồng.

- Chi phí khác				:       83.904.000 đồng.

- Chi phí giải phóng mặt bằng		:  2.000.000.000 đồng.

- Chi phí dự phòng				:     299.450.000 đồng.

13. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn Chương trình hỗ trợ huyện mới - vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

14. Tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án:

| Năm | Nguồn vốn NSTW (đồng) | Nguồn vốn NSĐP (đồng) | Nguồn vốn khác (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Năm 2012 |  | 500.000.000 |  |
| - Năm 2013 | 3.000.000.000 | 1.000.000.000 |  |
| - Năm 2014 | 3.500.000.000 | 288.447.000 |  |

15. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

UBND tỉnh Quảng Nam kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét cho ý kiến thẩm định về nguồn vốn ngân sách Trung ương của dự án./.

(Báo cáo này thay thế Báo cáo 216/BC-UBND ngày 05/11/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam)

| Nơi nhận: Như trên; TT UBND tỉnh; Sở KH&ĐT; UBND huyện Phú Ninh; CPVP; Lưu: VT,KTN,KTTH. (D:\VuNguyen\VP UBND\Bao cao\2012\BC tham dinh - Phu Ninh - san van dong trung tam (TT 631) - dieu chinh.doc) |  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT . CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Nguyễn Ngọc Quang |
| --- | --- | --- |