| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 3327 /KH - UBND | Tam kỳ, ngày 22 tháng 10 năm 2007 |

KẾ HOẠCH

Đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch tỉnh Quảng Nam năm 2008

Thực hiện Công văn số 860/TCDL - KHTC ngày 02/7/2007 của Tổng cục Du lịch về việc xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch năm 2008, UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo nội dung kế hoạch như sau:

I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH NĂM 2007

1. Tình hình khách du lịch:

1.1- 6 tháng đầu năm 2007:

Tổng lượt khách ước thực hiện: 1.100.000 lượt tăng 16,0% so với cùng kỳ và đạt 58,1% kế hoạch, trong đó: khách quốc tế 360.000 lượt tăng 22,4% so cùng kỳ và đạt 61,1% kế hoạch, khách nội địa 573.000 lượt.

Khách lưu trú: 303.000 lượt tăng 37,7% so cùng kỳ và đạt 57,2%, trong đó: khách quốc tế 220.000 lượt tăng 50,6% so với cùng kỳ và đạt 62,8% kế hoạch, ngày lưu trú bình quân 2,18 ngày/khách.

Khách tham quan 837.000 lượt, trong đó: khách quốc tế 352.000 lượt, khách nội địa 485.000 lượt.

Doanh thu đạt 267 tỷ đồng tăng 54,3% so cùng kỳ 2006 và đạt 59,2% kế hoạch. Thu nhập xã hội từ du lịch đạt 670 tỷ đồng

1.2- Ước thực hiện năm 2007

Tổng lượt khách lưu trú, tham quan là 1.900.000 lượt  tăng 13,2% so cùng kỳ 2006 vượt 5,5% kế hoạch. Trong đó: khách quốc tế là 1.000.000 lượt tăng 25,3% so cùng kỳ, khách nội địa 900.000 lượt.

Khách lưu trú năm 2007 ước thực hiện 550.000 lượt, tăng 15,8% so cùng kỳ 2006 và vượt 3,8% kế hoạch 2007, trong đó khách quốc tế 380.000 lượt tăng 17,5% so cùng kỳ 2006.

Khách tham quan 1.350.000 lượt tăng 12,0% so cùng kỳ và vượt 6,3% kế hoạch, trong đó khách quốc tế là 600.000 lượt tăng 26,4%.

Doanh thu du lịch ước đạt 470 tỷ đồng tăng 13,5% so cùng kỳ và vượt 4,4% kế hoạch.

1.3- Đánh giá những nguyên nhân tăng (giảm khách du lịch):

* Thuận lợi:

Nhìn chung khách du lịch đến tham quan, lưu trú tại Quảng Nam tăng cao hơn 6 tháng đầu năm 2006, do những thuận lợi, nguyên nhân sau:

- Nền kinh tế, chính trị ổn định trong cả nước cũng như tại địa phương tạo thuận lợi cho hoạt động du lịch phát triển.

- Được sự quan tâm, tập trung chỉ đạo của Tổng cục Du lịch, Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trong các hoạt động tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch, thu hút đầu tư... là động lực mới cho ngành du lịch phát triển vươn ra thị trường nước ngoài.

- Các doanh nghiệp du lịch nâng cao chất lượng phục vụ, mở rộng các dịch vụ du lịch ...thu hút khách du lịch quay trở lại Quảng Nam (ngày lưu trú bình quân 6 tháng đầu năm 2007 là 2,18 ngày/khách tăng 0,12 ngày/ khách so cùng kỳ 2006)

*Khó khăn:

- Các sự cố do thiên tai như tràn dầu và dăm gỗ, dịch bệnh từ  gia cầm, gia súc ảnh hưởng trực tiếp đến du lịch.

- Cơ sở hạ tầng đến các điểm du lịch phía Tây tỉnh còn hạn chế, khó khăn trong việc xây dựng tour, sản phẩm du lịch mới.

- Việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án du lịch và đầu tư cơ sở hạ tầng còn gặp khó khăn về vốn

2. Tình hình đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật kinh doanh du lịch:

2.1. 6 tháng đầu năm có 09 dự án đầu tư du lịch được cấp phép đầu tư với tổng vốn đầu tư 3.324,88 tỷ đồng), cụ thể:

- Đầu tư  nước ngoài và liên doanh: có 05 dự án đầu tư  với tổng vốn đầu tư 126, 930 triệu USD (1.982,88 tỷ đồng), cụ thể:

+ Khu du lịch sinh thái 5 sao của Công ty TNHH  Vinacapital Hội An, diện tích 7,3 ha với số vốn đầu tư 16 triệu USD, tại xã Điện Dương, huyện Điện Bàn.

+ Khu du lịch sinh thái và sân gofl của công ty cổ phần Mai Đoàn tại xã Tam Tiến ( Núi Thành) , vốn đầu tư 50 triệu USD.

+ Khu du lịch cao cấp 5 sao của Công ty TNHH Qudos Hội An, với số vốn đầu tư 15 triệu USD.

+ Công ty Cổ phần sân gofl Indochina Hội An, 18 lỗ với số vốn đầu tư 37,930 triệu USD

+ Khu du lịch sinh thái biển Hội An với số vốn đầu tư 5 triệu USD (Đan Mạch)

- Đầu tư trong nước: Có 04 dự án với tổng vốn đầu tư 1.342 tỷ đồng

+ Khu du lịch sinh thái Tam Tiến, Núi Thành của Công ty Quốc Việt, diện tích 15 ha, vốn đầu tư  240 tỷ đồng

+ Khu du lịch sinh thái Tam Thăng, Tam Kỳ của Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Khởi Thành, diện tích 30 ha, vốn đầu tư 480 tỷ đồng

+ Khu du lịch sinh thái tại Tam Tiến, Núi Thành của Công ty Cổ phần Đào tạo - Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin Cadasa, diện tích 37 ha với vốn đầu tư 592 tỷ đồng

+ Khu sản xuất trưng bày, giới thiệu sản phẩm tơ tằm truyền thống và tham quan du lịch của Công ty Cổ phần Tơ lụa Quảng Nam tại Cụm Công nghiệp Tân An, đường Nguyễn Tất Thành, Hội An với vốn đầu tư 30 triệu đồng.

2.2. Ước tính năm 2007: 15 dự án được cấp phép đầu tư, trong đó có 06 dự án trong nước (1.600 tỷ đồng) và 09 dự án đầu tư nước ngoài ( 232 triệu USD).

3- Tình hình thực hiện vốn đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch:

3.1-Tình hình chung về đầu tư CSHT du lịch năm 2007:

*Tổng vốn được giao kế hoạch năm 2007: 	25.242 triệu đồng

Vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương:		20.000 triệu đồng

#### Vốn địa phương:					  5.242 triệu đồng

*Ước tổng giá trị thực hiện đến 30/6/2007:  	29.955 triệu đồng

Ước giá trị thực hiện cả năm 2007:		33.944 triệu đồng

Thực tế giải ngân đến 30/6/2007:		22.080 triệu đồng

### Ước thực tế giải ngân cả năm 2007:		29.242 triệu đồng

- Việc chấp hành qui định về quản lý đầu tư XDCB:

Quá trình triển khai luôn thực hiện nghiêm túc các qui định, qui chế quản lý đầu tư và xây dựng đã được ban hành, các bước lập qui hoạch, quản lý xây dựng, nghiệm thu, quyết toán công trình của các dự án đầu tư xây dựng được tổ chức chặt chẽ theo trình tự qui định của Nhà nước.

- Những khó khăn, thuận lợi:

Thuận lợi:

+ Các dự án này mang lại lợi ích kinh tế - xã hội chung cho địa phương nên được đông đảo nhân dân, các cấp ngành đồng lòng ủng hộ.

+ Nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương đối với các dự án hạ tầng du lịch Quảng Nam đã phát huy hiệu quả, được sử dụng đúng mục đích giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ một số dự án.

Khó khăn:

+ Nguồn vốn đang gặp nhiều khó khăn, hiện nay một số công trình đang triển khai do thiếu vốn, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ xây dựng và hoàn thiện đưa vào sử dụng.

+ Đền bù, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư còn chậm, dẫn đến tiến độ thi công một số công trình chậm

3.2- Tình hình thực hiện cụ thể các dự án đầu tư CSHT du lịch:

- Đường du lịch ven biển Cẩm An - Điện Dương - Điện Ngọc:

Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam

Số Quyết định đầu tư:  4279/QĐ - UB ngày 01/11/2001

Vốn đầu tư được duyệt:					275.000 triệu đồng

#### Thời gian dự kiến khởi công - hoàn thành: 2001 - 2007

Kế hoạch giao năm 2007:	 			 	 5.000 triệu đồng

Ngân sách Trung ương:				 	 5.000 triệu đồng

Khối lượng thực hiện đến 30/6/ 2007: 		 	21.523 triệu đồng.

Ước khối lượng thực hiện cả năm 2007:		23.523 triệu đồng

Ước khối lượng thực hiện từ đầu dự án

đến 31/12/2007:						215.000 triệu đồng

Thực tế giải ngân từ đầu năm đến 30/6/2007: 	    5.000 triệu đồng.

Ước giải ngân từ đầu năm đến 31/12/07:		    5.000 triệu đồng

Ước thực tế giải ngân từ đầu dự án đến 31/12/07:	  71.563 triệu đồng

- Đường thanh niên ven biển:

Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam

Số Quyết định đầu tư: 02/QĐ -UB ngày 02/01/2001

Vốn đầu tư được duyệt:				          71.583 triệu đồng

Thời gian dự kiến khởi công - hoàn thành: 2001 -2007

Kế hoạch giao bổ sung năm 2007:	 		 4.000 triệu đồng

Ngân sách Trung ương:				 	 4.000 triệu đồng

Khối lượng thực hiện đến 30/6/ 2007: 		 	 3.900 triệu đồng.

#### Ước khối lượng thực hiện cả năm 2007:		 4.900 triệu đồng

Ước khối lượng thực hiện từ đầu dự án

đến 31/12/2007:						46.000 triệu đồng

Ước giải ngân từ đầu năm đến 31/12/07:		  4.000 triệu đồng

Ước thực tế giải ngân từ đầu dự án đến 31/12/07:	 23.059 triệu đồng

- Các tuyến đường nhánh nối ĐT610 đến các điểm du lịch huyên Duy xuyên:

Chủ đầu tư: UBND huyện Duy Xuyên

Số Quyết định đầu tư: 4123/QĐ - UB

Vốn đầu tư được duyệt:

Thời gian dự kiến khởi công - hoàn thành:

Kế hoạch giao năm 2007:					3.100 triệu đồng

Ngân sách Trung ương:				 	 3.000 triệu đồng

Khối lượng thực hiện đến 30/6/ 2007: 		 	 2.000 triệu đồng.

Ước khối lượng thực hiện cả năm 2007:		 3.500 triệu đồng

Ước giải ngân từ đầu năm đến 31/12/07:		 3.100 triệu đồng

Ước thực tế giải ngân từ đầu dự án đến 31/12/07:	13.267 triệu đồng

- Đường du lịch Đồng Vòng - Phú Ninh

Chủ đầu tư: UBND huyện Phú Ninh

Số Quyết định đầu tư: 196/QĐ-UB ngày 25/2/2006

Vốn đầu tư được duyệt:					4.428 triệu đồng

Thời gian dự kiến khởi công-hoàn thành:2006 -2007

Kế hoạch giao năm 2007:					4.086 triệu đồng

Ngân sách Trung ương:					3.200 triệu đồng

Khối lượng thực hiện đến 30/6/ 2007: 			1.889 triệu đồng.

Ước khối lượng thực hiện cả năm 2007:		1.428 triệu đồng

Ước khối lượng thực hiện từ đầu dự án

đến 31/12/2007:						4.428 triệu đồng

Thực tế giải ngân từ đầu năm đến 30/6/07:    	3.200 triệu đồng.

Ước giải ngân từ đầu năm đến 31/12/07:		4.086 triệu đồng

Ước thực tế giải ngân từ đầu dự án đến 31/12/07:	4.086 triệu đồng

- Hạ tầng thiết yếu khu du lịch Bãi Chồng - Cù Lao Chàm

Chủ đầu tư: UBND thị xã Hội An

Số Quyết định đầu tư: 1220/QĐ - UB ngày27/4/2006

Vốn đầu tư được duyệt:					1.278 triệu đồng

Thời gian dự kiến khởi công - hoàn thành:	2006 -2007

Kế hoạch giao năm 2007:					1.056 triệu đồng

Ngân sách Trung ương:					   800 triệu đồng

Khối lượng thực hiện đến 30/6/ 2007: 			   643 triệu đồng.

Ước khối lượng thực hiện cả năm 2007:		   643 triệu đồng

Ước khối lượng thực hiện từ đầu dự án

đến 31/12/2007:						1.278 triệu đồng

Thực tế giải ngân từ đầu năm đến 30/6/07:    	   800 triệu đồng.

Ước giải ngân từ đầu năm đến 31/12/07:		1.056 triệu đồng

Ước thực tế giải ngân từ đầu dự án đến 31/12/07:	1.056 triệu đồng

3.3. Đánh giá chung:

- Mặt tích cực

Một số tuyến đường hoàn thành đưa vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi đi lại cho du khách đến khu, điểm du lịch trong tỉnh, đồng thời thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển

Đường du lịch ven biển cơ bản hoàn thành đã tạo điều kiện các dự án du lịch xúc tiến xây dựng và hoàn thành đi vào hoạt động, đến nay dọc tuyến du lịch ven biển có 7 dự án du lịch đi vào hoạt động.

- Mặt hạn chế

Tiến độ thi công các công trình chậm so với kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu do nguồn ngân sách tỉnh còn hạn chế, nhu cầu đầu tư trên địa bàn tỉnh rất lớn, do đó việc tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng du lịch còn hạn chế. Mặc khác nguồn vốn đầu tư hạ tầng du lịch hỗ trợ từ Trung ương hàng năm cho Quảng Nam thấp.

II- KẾ HOẠCH NĂM 2008:

1- Khách du lịch:

Năm 2008, dự báo lượng khách du lịch đến tham quan, lưu trú tại Quảng Nam như sau:

Tổng lượt khách: 2.100.000 lượt tăng 10,5% so năm 2007, khách quốc tế: 1.100.000 lượt tăng 10,0%, khách nội địa 1.000.000 lượt tăng 11,1%. Trong đó:

Tổng lượt khách lưu trú: 610.000 lượt tăng 5,7% so năm 2007, khách quốc tế 420.000 lượt tăng 10,5% so năm 2007, khách nội địa 190.000 lượt

Tổng lượt khách tham quan: 1.490.000 lượt tăng 10,4% so năm 2007, khách quốc tế 680.000 lượt,  khách nội địa 810.000 lượt.

Doanh thu du lịch: 530 tỷ đồng tăng 12,8% so năm 2007, thu nhập xã hội từ du lịch là 1.400 tỷ đồng tăng 16,7% so cùng kỳ.

2. Huy động vốn đầu tư phát triển cơ sở vật chất kinh doanh du lịch

Dự báo trong năm 2008, có 20 dự án được cấp phép đầu tư vào lĩnh vực du lịch, với tổng vốn đầu tư trong nước: 1.272 tỷ đồng, vốn đầu tư nước ngoài: 4.800 tỷ đồng.

3. Kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch năm 2008

Thời gian qua được sự quan tâm của Tổng cục Du lịch, các Bộ ngành Trung ương hỗ trợ vốn đầu tư CSHT cho các tuyến đường du lịch trong tỉnh, đã góp phần thu hút nhiều dự án đầu tư du lịch vào Quảng Nam. Tuy vậy, điểm du lịch phía tây tỉnh do cơ sở hạ tầng còn yếu kém chưa thu hút các dự án đầu tư du lịch, nên chưa hấp dẫn du khách đến tham quan vui chơi giải trí. Hiện nay, Hội An chưa có khu vui chơi giải trí về đêm nhằm kéo dài thời gian lưu trú du khách. Kính đề nghị Tổng cục Du lịch kiến nghị các Bộ ngành Trung ương hỗ trợ tiếp kinh phí đầu tư cho các dự án đang thực hiện và ghi vốn kế hoạch 2008 cho các dự án đầu tư mới, cụ thể như sau:

3.1- Danh mục dự án hoàn thành đề nghị cấp bổ sung vốn

- Đường Nam Phước - Trà Kiệu - Mỹ Sơn: vốn đã cấp 92.861 triệu đồng, vốn còn lại 77.022 triệu đồng, đề nghị hỗ trợ từ ngân sách Trung ương 20.000 triệu đồng.

- Đường du lịch ven biển: vốn đã cấp 71.563 triệu đồng, vốn còn lại 143.437 triệu đồng, đề nghị hỗ trợ từ vốn cơ sở hạ tầng du lịch Trung ương : 70.000 triệu đồng.

- Đường Thanh niên ven biển: vốn đã cấp 23.059 triệu đồng, vốn còn lại 22.941 triệu đồng, đề nghị hỗ từ vốn cơ sở hạ tầng Trung ương là 20.000 triệu đồng.

- Các tuyến đường nhánh nối ĐT610 đến các điểm du lịch của huyện Duy Xuyên: vốn đã cấp 5.310 triệu đồng, còn lại 20.152 triệu đồng, đề nghị cấp vốn ghi vốn kế hoạch 2008.

3.2. Các dự án đầu tư mới

* Dự án đầu tư khu du lịch đa chức năng Hội An

- Chủ đầu tư: UBND Thị xã Hội An

- Quyết định đầu tư số: 4101/QĐ-UB ngày 24/9/2004.

- Tổng số vốn được duyệt: 196.166 triệu đồng

- Đề nghị hỗ trợ từ ngân sách TW 196.166 triệu đồng

* Dự án đầu tư khu trung tâm du lịch Mỹ Sơn -Thạch Bàn:

- Chủ đầu tư: UBND huyện Duy Xuyên

- Quyết định đầu tư số: 5028/QĐ-UB ngày 14//11/2003

- Tổng vốn đầu tư được duyệt: 34.500 triệu đồng

- Đề nghị hỗ trợ từ ngân sách TW: 20.000 triệu đồng

*Đường vào khu du lịch Khe Lim - Đại Lộc: dự kiến đầu tư xây dựng trong năm 2008 với tổng vốn đầu tư 3.834 triệu đồng. Đề nghị hỗ trợ từ ngân sách Trung ương 3.500 triệu đồng.

* Đường vào Thác Grăng - Nam Giang: dự kiến đầu tư xây dựng trong năm 2008 với vốn đầu tư  650 triệu đồng, đề nghị hỗ trợ từ ngân sách Trung ương 600 triệu đồng.

* Đường vào điểm du lịch Thác Trắng - mỏ vàng Bồng Miêu: đang khởi công xây dựng năm 2007 với vốn đầu tư 3.511 triệu đồng, đề nghị  hỗ trợ từ ngân sách Trung ương: 3.000 triệu đồng.

* Đường vào khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Phú Ninh dài 5km với vốn đầu tư 7.500 triệu đồng, đề nghị hỗ trợ từ ngân sách TW 7.000 triệu đồng

* ĐườngMỹ Sơn-nước nóng Tây Viên, với vốn đầu tư 50.000 triệu đồng, dự kiến xây dựng trong năm 2008, đề nghị hỗ trợ từ ngân sách Trung ương 40.000 triệu đồng.

* Đường du lịch ven sông Tam Kỳ, với vốn đầu tư 16.000 triệu đồng, dài 5,035 km, dự kiến xây dựng trong năm 2008, đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ 12.000 triệu đồng

4. Các giải pháp, kiến nghị thực hiện kế hoạch 2008:

*Các giải pháp:

- Công bố các quy hoạch du lịch đã được duyệt, triển khai lập các quy hoạch mới làm cơ sở thu hút đầu tư tuân thủ các qui định quản lý quy hoạch.

- Huy động nguồn vốn cho đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch để sớm hoàn thành các công trình đang thực hiện. Đầu tư xây dựng mới cơ sở hạ tầng các khu du lịch trọng điểm, đường nối các trục đường chính đến các điểm du lịch phía Tây tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện các dự án đang xây dựng sớm hoàn thành đi vào hoạt động và khởi công một số dự án mới, kiên quyết thu hồi các dự án không thực hiện đúng cam kết.

- Tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá trên các phương tiện thông tin, qua các hoạt động lễ hội, thể thao, hội nghị trong nước và quốc tế...

- Đẩy mạnh xúc tiến quảng bá ra thị trường nước ngoài, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lữ hành trong tỉnh tiếp cận, hợp tác kinh doanh với các hãng lữ hành nước ngoài.

- Xúc tiến xây dựng các sản phẩm du lịch làng quê, làng nghề, homestay...nhằm đa dạng hoá sản phẩm, đưa du lịch về nông thôn miền núi nhằm thực hiện Nghi quyết 06 Tỉnh Uỷ Quảng Nam.

- Ban hành các văn bản về quản lý các hoạt động du lịch trong tỉnh, triển khai Nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện Luật du lịch, nhằm chấn chỉnh đưa các hoạt động đi vào nề nếp, tuân thủ đúng pháp luật.

*Kiến nghị:

- Đề nghị Tổng cục Du lịch kiến nghị các Bộ ngành Trung ương hỗ trợ tăng kinh phí đầu tư hạ tầng du lịch năm 2008 cho tỉnh Quảng Nam.

-Tạo điều kiện cho du lịch Quảng Nam tham gia xúc tiến, quảng bá ra thị trường nước ngoài.

- Hỗ trợ kinh phí tổ chức quảng bá du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng sản phẩm du lịch mới.

Trên đây báo cáo tình hình đầu tư CSHT du lịch tại địa phương năm 2007 và kế hoạch đầu tư CSHT du lịch năm 2008, kính đề nghị Tổng cục Du lịch kiến nghị các Bộ ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư CSHT du lịch cho tỉnh Quảng Nam.

| Nơi nhận: - Bộ KH&ĐT; - Tổng Cuc DL - Bộ VH TT và DL; - TT UBND; - CPVP; - Các Sở DLịch, KH&ĐT, GTVT; - TTâm VT& CNTT - Lưu VT, KTTH, KTN. \\Files-servers\KT_Nganh\KTN\Thanh\2007\Bao cao\KHoach Dau tu CSHT tinh QNam 2008.doc | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Trần Minh Cả |
| --- | --- |

| UBND TỈNH QUẢNG NAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG DU LỊCH TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2008 |  |  |  |
| (Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng 10 năm 2007 của UBND tỉnh) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: triệu đồng |
| STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Số quyết định đầu tư | Thờigian khời công, hoàn thành | Vốn đầu tư được duyệt | Vốn giải ngân năm 2007 | Kế hoạch năm 2008 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: vốn NSTW hỗ trợ | Từ đầu năm đến 30/6/07 | UTH năm 2007 | Tổng vốn giải ngân từ bắt đầu đến 31/12/07 | Tổng số | Trong đó: vốn NSTW hỗ trợ |  |  |  |
| I | Dự án hoàn thành năm 2007 |  |  |  | 522,122 |  | 19,080 | 26,142 | 192,652 | 90,000 | 80,000 |  |  |  |
| 1 | Đường Nam Phước - Mỹ Sơn | Sở GTVT | 1821/QĐ -UB ngày 24/5/2001 | 2001-2005 | 169,833 |  | 5,000 | 5,000 | 92,861 | 22,000 | 20,000 |  |  |  |
| 2 | Đường Du lịch ven biển | Sở GTVT | 4279/QĐ-UB ngày | 2002-2007 | 275,000 |  | 10,000 | 12,000 | 71,563 | 45,000 | 40,000 |  |  |  |
|  |  |  | 1/11/2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đường thanh niên ven biển | Sở GTVT | 02/QĐ -UB ngày2/1/01 | 2001 -2007 | 71,583 |  | 0,000 | 4,000 | 23,059 | 23,000 | 20,000 |  |  |  |
| 4 | Đường du lịch Đồng Vòng - Phú Ninh | UBND huyện Phú Ninh | 196/QĐ -UB ngày 25/2/2006 | 2006-2007 | 4,428 |  | 3,200 | 4,086 | 4,086 |  |  |  |  |  |
| 5 | Hạ tầng thiết yếu khu du lịch Bãi Chồng - Cù Lao Chàm | UBND thị xã Hội An | 1220/QĐ-UB ngày 27/4/2006 | 2006-2007 | 1,278 |  | 800,000 | 1,056 | 1,056 |  |  |  |  |  |
| II | Chuyển tiếp 2008 |  |  |  | 34,000 |  | 3,000 | 3,100 | 13,267 | 21,000 | 20,000 |  |  |  |
| 1 | Các tuyến đường nhánh nối ĐT 610 đên các điểm du lịch huyên D Xuyên | UBND huyện DXuyên | 4123/QĐ - UB ngày 17/9/2002 | 2003 - 2008 | 34,000 |  | 3,000 | 3,100 | 13,267 | 21,000 | 20,000 |  |  |  |
| III | Dự án khởi công mới |  |  |  | 312,161 |  |  |  |  | 151,461 | 126,400 |  |  |  |
| 1 | Hạ tầng khu du lịch đa chức năng Hội An | Hội An | 4101/QĐ-UB ngày 24/9/2004 | 2008 -2010 | 196,166 |  |  |  |  | 50,000 | 40,000 |  |  |  |
| 2 | Hạ tầng khu du lịch Mỹ Sơn - Thạch Bàn | Duy Xuyên | 5028/QĐ -UB ngày 14/11/2003 | 2007 - 2008 | 34,500 |  |  |  |  | 20,000 | 20,000 |  |  |  |
| 3 | Đường vào khu du lịch Khe Lim | Đại Lộc |  | 2008 | 3,834 |  |  |  |  | 3,800 | 3,800 |  |  |  |
| 4 | Đường vào thác Grăng | Nam Giang |  | 2008 | 0,650 |  |  |  |  | 0,650 | 0,600 |  |  |  |
| 5 | Đuờng vào điểm du lịch Thác Trắng - mỏ vàng Bồng Miêu | Phú Ninh |  | 2007-2008 | 3,511 |  |  |  |  | 3,511 | 3,000 |  |  |  |
| 6 | Đường vào khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Phú Ninh | Phú Ninh |  | 2008 | 7,500 |  |  |  |  | 7,500 | 7,000 |  |  |  |
| 7 | Đường Mỹ Sơn- Nước nóng Tây Viên | Sở GTVT |  | 2008 | 50,000 |  |  |  |  | 50,000 | 40,000 |  |  |  |
| 8 | Đường du lịch ven sông Tam Kỳ | Tam Kỳ |  |  | 16,000 |  |  |  |  | 16,000 | 12,000 |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 868,283 |  | 22,080 | 29,242 | 205,919 | 262,461 | 226,400 |  |  |  |

| UBND tỉnh QUẢNG NAM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN DU LỊCH CHỦ YẾU NĂM 2007 VÀ KẾ HOẠCH 2008 |
| (Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng 10 năm 2007 của UBND tỉnh) |  |  |  |
| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | 6 tháng đầu năm 2007 | Ước thực hiện năm 2007 | Dự kiến kế hoạch năm 2008 |
|  |  |  | Thực hiện | So với cùng kỳ năm 2006 | Ước thực cả năm | So với kế hoạch cả năm 2007 | Kế hoạch 2008 | So với kế hoạch 2007 | So với thực hiện 2007 |
| 1 | Khách du lịch | nghìn lượt | 1140 | 120,25 | 1900 | 105,56 | 2100 | 116,67 | 110,53 |
|  | - Khách quốc tế | nt | 573 | 150,79 | 1000 | 110,50 | 1100 | 121,55 | 110,00 |
|  | - Khách nội địa | nt | 567 | 100,18 | 900 | 100,56 | 1000 | 111,73 | 111,11 |
|  | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khách đi trong ngày | nt | 485 | 101,04 | 730 | 102,10 | 810 | 113,29 | 110,96 |
|  | Khách có lưu trú | nt | 82 | 112,33 | 170 | 94,44 | 190 | 105,56 | 111,76 |
| 2 | Doanh thu du lịch | Tỷ đồng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Doanh thu chuyên ngành | nt | 267 | 154,28 | 470 | 104,44 | 530 | 117,78 | 112,77 |
|  | - Thu nhập xã hội từ du lịch | nt | 670 |  | 1200 | 109,09 | 1400 | 127,27 | 116,67 |
| 3 | Đầu tư phát triển |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Số dự án |  | 4 | 100,00 | 7 |  | 7 |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Đầu tư nước ngoài |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | + Đầu tư trong nước |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  | - Vốn đầu tư | Tỷ đồng | 2,112 |  | 4,272 |  | 5,072 |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Vốn đầu tư nước ngoài | Tỷ đồng | 2,112 |  | 2,672 |  | 3,800 |  |  |
|  | + Vốn đầu tư trong nước | Tỷ đồng |  |  | 1,600 |  | 1,272 |  |  |