| UBND TỈNH QUẢNG NAM VĂN PHÒNG Số:25/BC-VPUBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tam Kỳ, ngày 07 tháng 7 năm 2006 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Tổng kết tình hình thực hiện Đề án 112 tỉnh Quảng Nam

hết năm 2005

Thực hiện Công văn 260/CV-BĐH112 ngày 30/6/2006 của Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ về việc tổng kết tình hình thực hiện Đề án 112 tại các tỉnh, thành phố, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam tổng hợp một số nội dung báo cáo như sau:

Số đơn vị hành chính (sở, huyện) : 50 trong đó 17  huyện, thị xã.

Tổng số cán bộ, công chức tại địa phương : 2515

- Về vấn đề tài chính:

- Kinh phí theo Quyết định phê duyệt Đề án 112 tỉnh Quảng Nam là : 23,249 triệu đồng

- Kinh phí đầu tư cho chương trình (từ năm 2002 - 2005) là 7740 triệu đồng cụ thể:

Đơn vị tính: triệu đồng

|  | Vốn đầu tư cho Đề án 112 | Tổng cộng |
| --- | --- | --- |
|  | Năm 2002 | Năm 2003 | Năm 2004 | Năm 2005 |  |
| Kinh phí Trung ương | 450 | 500 | 640 | 2,780 | 4,370 |
| Kinh phí địa phương | 262 | 2,218 | 500 | 390 | 3,370 |

- Hạ tầng tin học:

- Tổng số máy chủ : 38 máy

- Tổng số máy trạm : 450 máy

- Số đơn vị (sở, huyện) đã có mạng LAN là 30 trong đó có 16 huyện

- Hộp thư điện tử tỉnh có định dạng xxx@quangnam.gov.vn là 831 hộp thư

- Tình trạng hệ thống thông tin thuộc Đề án 112

| Tên phần mềm | Số điểm cài đặt | Đã vận hành | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- |
| Hồ sơ công việc | 24 | 0 | Đang thử nghiệm |
| Trang thông tin điện tử phục vụ điều hành | 24 | 0 | Đang thử nghiệm |
| Hệ thông tin kinh tế xã hội | 24 | 0 | Đang thử nghiệm |

- Kết quả chương trình đào tạo tin học theo Đề án 112:

Trong các năm 2003, 2004 và năm 2005 Ban Điều hành 112 Chính phủ tập trung đào tạo Quản trị mạng tại thành phố Đà Nẵng là 55 người.

Đến nay tỉnh đã đào được 709 cán bộ, công chức hoàn thành lớp đào tạo tin học ứng dụng theo chương trình của Ban Điều hành 112 Chính phủ.

Nội dung các môn học này được đa phần cán bộ công chức trên toàn tỉnh đánh giá là phù hợp với công tác chuyên môn tại các đơn vị cũng như tính hữu dụng và thực tế cao. Nhu cầu học của cán bộ công chức còn rất lớn,  số 709 học viên đã học trên tổng số 2515 các bộ công chức của tỉnh chiếm tỉ lệ thấp do đó kính đề nghị chính phủ tiếp tục thực hiện Chương trình đào tạo tin học ứng dụng cho phần lớn cán bộ công chức còn lại.

- Đánh giá chung

Về chương trình đào tạo:

Theo nhận định của Văn phòng UBND tỉnh và  tổng hợp thăm dò ý kiến của tất cả các học viên cũng  như giáo viên đào tạo Đề án 112 thì hầu hết cho ý kiến cho rằng : Chương trình đào tạo là tốt, đạt kết quả như đã đánh giá  ở phần 3. Do đó đánh giá của Văn phòng là: Thiết thực, có tác dụng tốt.

Về trung tân tích hợp dữ liệu:

Theo định hướng công nghệ của Đề án 112 thì tại mỗi tỉnh đều phải xây dựng một Trung tâm tích hợp dữ liệu(TTTHDL), tỉnh Quảng Nam đã bắt đầu xây dựng TTTHDL với sự hỗ trợ kỹ thuật và kinh phí của Ban Điều hành 112 Chính phủ từ nguồn vốn đầu tư phát triển trong các năm 2002-2005 và nguồn ngân sách địa phương. Đây là công việc có nhiều khó khăn do phải thiết lập một hệ thống các máy chủ và cài đặt các dịch vụ cơ bản cho TTTHDL, cũng như các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung phải hoạt động tại TTTHDL. Đến cuối năm 2005 TTTHDL đã cơ bản hoàn thành và đưa các dịch vụ và chương trình tin học đi vào hoạt động. Do đó đánh giá của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam là :  TTTTDL sẽ hoạt động tốt, phát huy hiệu quả.

Về phần mềm dùng chung:

Hiện tại 3 phần mềm dùng chung đang được tiến hành chạy thử nghiệm tại một số đơn vị sở, huyện và Văn phòng UBND tỉnh nhưng nhìn chung gặp một số vấn đề sau đây:

- Phần mềm của Softech Đà Nẵng chạy trên cơ sở dữ liệu Oracle chiếm dung lượng đĩa tương đối lớn, chương trình cài đặt phức tạp nên khi cài đặt cho các đơn vị gặp nhiều khó khăn.

- Giao diện của chương trình quá phức tạp, một số lỗi thường xảy ra trong quá trình Test trong khi việc yêu cầu chỉnh sửa thì có nhiều trở ngại.

- Hiện tại Văn phòng UBND tỉnh đang tiếp tục cài đặt và chạy thử phần mềm của công ty Tân Dân, vì đang trong quá trình thử nghiệm nên chưa thể tìm hiểu hết những ưu và khuyết điểm của phần mềm này do đó Văn phòng UBND tỉnh kính đề nghị:

  - Ban điều hành Đề án xem xét lại trong các phần mềm đang chạy thì phần mềm nào hoạt động hiệu quả hơn, để cung cấp cho tỉnh Quảng Nam áp dụng và tiến hành triển khai diện rộng, để tỉnh hoàn thành tốt kết quả 3 phần mềm dùng chung cũng như Đề án 112 Chính phủ.

  - Ban điều hành tiếp tục hổ trợ Chương trình ứng dụng với phiên bản mới nhất đã thử nghiệm và vận hành thành công tại các tỉnh bạn để giúp tỉnh Quảng nam hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  - Nếu tiếp tục sử dụng phần mềm của đơn vị Softech Đà Nẵng thì Ban điều hành Đề án 112 Chính phủ yêu cầu đơn vị triển khai tiến hành chỉnh sửa lại phần mềm và cập nhật phiên bản mới nhất, tiếp tục hổ trợ kỹ thuật, nhân lực cập nhật lại phần mềm mới cũng như chuyển giao công nghệ cụ thể để Văn phòng UBND tỉnh có thể tiếp nhận và tiến hành diện rộng cho các đơn vị sau này.

Trên đây là tổng hợp báo cáo kết quả vận hành thông tin điện tử của tỉnh đến hết  năm 2005, Văn phòng UBND tỉnh kính báo cáo Ban điều hành Đề án 112 Chính phủ.

| Nơi nhận: - BĐH112CP; - CPVP; - Lưu: VT, TTTH(2), T7. Z\\Files-servers\Data\AThao\nam 2006\Bao cao\Tong hop tinh trien khai DA112 het nam 2005.doc |  | CHÁNH VĂN PHÒNG ( Đã ký) Đinh Văn Thu |
| --- | --- | --- |