| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do-Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 3698 /QĐ-UBND | Tam Kỳ, ngày 30 tháng 10 năm 2009 |

### QUYẾT ĐỊNH

### Phê duyệt dự toán điều chỉnh

Công trình: Đường vào cụm công nghiệp Trảng Nhật

Lý trình: Km0 - Km2+951.32 (giai đoạn I+II+III)

Hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và san nền

Địa điểm: Huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000; Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004;

Căn cứ các Quyết định: số 258/QĐ-UB ngày 30/01/2004; số 3101/QĐ-UBND ngày 24/9/2008 và số 2985/QĐ-UBND ngày 03/9/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng đường vào cụm công nghiệp Trảng Nhật, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 20/7/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh hồ sơ dự toán công trình: Đường vào cụm công nghiệp Trảng Nhật (giai đoạn I+II), lý trình: Km0 – Km2+100, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 23/7/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán công trình: Đường vào cụm công nghiệp Trảng Nhật (giai đoạn III), lý trình: Km2+100 – Km2+951,32, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Công ty Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam tại Tờ trình số 382/TTr-Cty ngày 09/10/2009 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình đường vào cụm công nghiệp Trảng Nhật kèm theo Báo cáo thẩm định số  1293/TĐ-SGTVT ngày 27/10/2009 của Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ dự toán điều chỉnh công trình với các nội dung sau:

1.Tên công trình: Đường vào cụm công nghiệp Trảng Nhật.

2. Lý trình: Km0 - Km2+951.32.

## 3. Hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và san nền.

4. Địa điểm: Huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

## 5. Chủ đầu tư: Công ty Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà – Chu Lai.

## 6. Tổng mức đầu tư được duyệt		91.261.347.000 đồng.

## 7. Đơn vị tư vấn lập hồ sơ dự toán điều chỉnh: Công ty cổ phần Phú Cường Thịnh.

8. Nội dung phê duyệt:

8.1. Khối lượng, định mức: Không thay đổi, tuân thủ theo các quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 20/7/2007 và 2259/QĐ-UBND ngày 23/7/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam đã duyệt.

8.2. Khối lượng thực hiện năm 2004: Giữ nguyên giá trị theo dự toán đã duyệt tại Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 20/7/2007;

8.3. Khối lượng thực hiện năm 2008:

- Điều chỉnh giá vật liệu theo Công bố giá quí III/2008 số 317/CB-LS ngày 09/10/2008 của Liên sở Tài chính –Xây dựng Quảng Nam và công bố giá quí III năm 2008 số 1074/LSXD-TC ngày 01/10/2008 của Liên Sở Xây dựng – Tài chính TP Đà Nẵng.

- Điều chỉnh giá nhân công theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng với mức lương tối thiểu là 540.000 đồng/tháng.

- Điều chỉnh giá ca máy : Áp dụng theo bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 01/8/2006 và Quyết định số 3075/QĐ-UBND ngày 30/10/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam. Đơn giá ca máy được điều chỉnh theo văn bản số 1526/UBND-KTN ngày 08/5/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam.

- Các chế độ, chính sách khác thực hiện theo Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 20/7/2007.

8.4. Khối lượng chưa thi công:  Giá vật liệu theo Công bố giá quí II/2009 số 1041/CB-LS ngày 17/7/2009 của Liên sở Tài chính –Xây dựng Quảng Nam và công bố giá tháng 9/2009 số 1497/SXD-GĐKT ngày 10/10/2009 của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng và các chế độ, chính sách khác theo quy định hiện hành.

8.5. Chi phí GPMB và rà phá bom mìn theo Quyết định 2985/QĐ-UBND ngày 03/9/2009 cùa UBND tỉnh;

8.3. Dự toán điều chỉnh:  89.212.978.000 đồng

(Tám chín tỷ, hai trăm mười hai triệu, chín trăm bảy tám ngàn đồng y)

Trong đó:

Đoạn Km0 – Km2+100 (giai đoạn I+II)

Đoạn Km2+100 – Km2+951,32 (giai đoạn III- chưa thi công)

Điều 2. Trong quá trình thi công và kết thúc giai đoạn thi công, Chủ đầu tư, Tổ chức Tư vấn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm quản lý thi công công trình đảm bảo chất lượng và thực hiện đầy đủ các thủ tục, trình tự xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn, Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà – Chu Lai (chủ đầu tư) và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

| Nơi nhận: - Như điều 3; - Các PVP; - Lưu VT, KTN, KTTH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Đinh Văn Thu |
| --- | --- |