| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 1376 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 27 tháng 4 năm 2012 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể xây dựng  Dự án

thành phần Nạo vét lòng sông Thu Bồn- Khu vực thi công cầu Cửa Đại

thuộc dự án cầu Cửa Đại

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày 23/4/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nạo vét lòng sông Thu Bồn - Khu vực thi công cầu Cửa Đại thuộc dự án cầu Cửa Đại;

Theo Công văn số 4766/UBND-KTN ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu gói thầu Nạo vét lòng sông Thu Bồn - Khu vực thi công cầu Cửa Đại thuộc dự án cầu Cửa Đại;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 60/TTr-KTM ngày 24/4/2012 của BQL khu kinh tế mở Chu Lai về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể xây dựng dự án thành phần Nạo vét lòng sông Thu Bồn - Khu vực thi công cầu Cửa Đại thuộc dự án cầu Cửa Đại;

Theo Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu tổng thể của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 93/BC-SKHĐT ngày 25/4/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể xây dựng dự án thành phần Nạo vét lòng sông Thu Bồn - Khu vực thi công cầu Cửa Đại thuộc dự án cầu Cửa Đại với các nội dung sau:

1. Phần công việc đã thực hiện

| TT | Tên gói thầu | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (nghìn đồng) | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Văn bản phê duyệt (nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát, lập dự án đầu tư | Công ty cổ tư vấn xây dựng và thương mại Sơn Hà | 287.336 | Theo đơn giá và tỷ lệ phần trăm | 30 ngày |  |
| Tổng giá trị thực hiện: 223.443.000 đồng |

2. Phần việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (nghìn đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thẩm định dự án điều chỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 22.125 |
| 2 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | BQL các dự án đầu tư và xây dựng | 4.229 |
| 3 | Quản lý dự án |  | 897.232 |
| 4 | Thẩm tra, phê duyệt quyết toán | Sở Tài chính | 67.694 |
| 5 | Chi phí dự phòng |  | 100.000 |
| Tổng giá trị thực hiện: 1.091.280.000 đồng |

3. Phần công việc tổ chức đấu thầu

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (nghìn đồng) | Hình thức hợp đồng | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Chi phí tư vấn |
| 1 | Khảo sát, thiết kế BVTC & DT | 491.756 | Theo đơn giá và tỷ lệ phần trăm | Quý II năm 2012 | 45 ngày |
| 2 | Thẩm tra thiết kế BVTC & DT | 88.759 | Theo tỷ lệ phần trăm |  | 20 ngày |
| 3 | Đánh giá tác động môi trường | 100.000 |  |  | 30 ngày |
| 4 | Lựa chọn nhà thầu xây dựng | 63.545 |  |  | 45 ngày |
| 5 | Giám sát kỹ thuật xây dựng | 912.238 |  |  | Theo tiến độ xây dựng |
| B | Chi phí khác |
| 6 | Bảo hiểm công trình | 100.016 | Theo tỷ lệ phần trăm | Quý III năm 2012 | Theo tiến độ xây dựng |

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (nghìn đồng) | Hình thức hợp đồng | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Điều tiết đảm bảo giao thông | 999.394 | Theo đơn giá điều chỉnh | Quý II năm 2012 | Theo tiến độ xây dựng |
| 8 | Kiểm toán công trình | 230.657 | Theo tỷ lệ phần trăm | Quý II năm 2013 | 45 ngày |
| C | Chi phí xây dựng |
| 9 | Xây dựng công trình | 46.519.381 | Theo đơn giá điều chỉnh | Quý II năm 2012 | 12 tháng |
| Tổng giá trị thực hiện: 49.505.746.000 đồng |

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu theo Công văn số 4766/UBND-KTN ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam. Phương thức chỉ định thầu: Một túi hồ sơ.

- Nguồn vốn: Nguồn dự phòng của dự án cầu Cửa Đại.

Điều 2. BQL khu kinh tế mở Chu Lai có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định, quy trình hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Hội An; Trưởng BQL khu kinh tế mở Chu Lai; Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - CPVP; - Lưu: VT, KTN, KTTH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Huỳnh Khánh Toàn |
| --- | --- |

| UBND TỈNH QUẢNG NAM SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày tháng 4 năm 2012 |
| --- | --- |

PHIẾU TRÌNH

- Kính trình: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

- Tên thủ trưởng đơn vị trình: Trương Quang Dũng - Phó Giám đốc Sở.

- Nội dung trình: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể xây dựng dự án thành phần Nạo vét lòng sông Thu Bồn - Khu vực thi công cầu Cửa Đại thuộc dự án cầu Cửa Đại.

| Ý kiến của Chủ tịch, Phó Chủ tịch | Đề xuất của Thủ trưởng đơn vị |
| --- | --- |
|  | Dự án thành phần Nạo vét lòng sông Thu Bồn - Khu vực thi công cầu Cửa Đại thuộc dự án cầu Cửa Đại đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày 23/4/2012 và đồng ý áp dụng hình thức chỉ định thầu tại Công văn số 4766/UBND-KTN ngày 30/12/2011. Để có cơ sở cho chủ đầu tư sớm triển khai thực hiện các bước tiếp theo, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam xem xét và phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng dự án trên. KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Trương Quang Dũng |