| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 111 /TB-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 31 tháng 3 năm 2017 |
| --- | --- |

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn tại cuộc họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thuê đất bổ sung đối với dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp tại Điện Bàn

Ngày 27/3/2017, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thuê đất bổ sung đối với dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp tại Điện Bàn, cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh; lãnh đạo các đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn và đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Dự án Du lịch Quảng Nam. Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo những sai phạm trong đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp tại Điện Bàn của Công ty TNHH MTV Dự án du lịch Quảng Nam (nay đổi tên là Công ty Cổ phần Dự án Du lịch Quảng Nam) và ý kiến của các thành viên dự họp, đồng chí Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận:

1. Yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo Thanh tra Sở kiểm tra thực tế hiện trạng các công trình xây dựng đối chiếu với Giấy phép xây dựng số 143/GPXD ngày 31/8/2015 của Sở Xây dựng để lập biên bản xác định các sai phạm, hoàn chỉnh thủ tục quyết định xử phạt theo thẩm quyền đối với Công ty TNHH MTV Dự án du lịch Quảng Nam tại dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. Đồng thời phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, UBND thị xã Điện Bàn kiểm tra, rà soát quy hoạch ĐT 603, quy hoạch chung của phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn; tổng hợp ý kiến đề xuất trước ngày 10/4/2017 để UBND tỉnh xem xét xử lý đối với các hạng mục công trình xây dựng trái phép và phương án sử dụng 4.151 m2 đất mà Công ty đã xây dựng đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung và ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 43/HĐND-TTHĐ ngày 08/3/2017.

2. UBND thị xã Điện Bàn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết đề xuất của Công ty.

3. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo các tập thể và cá nhân kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho các dự án khi có sự thay đổi về pháp nhân đảm bảo đúng các quy định theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và chủ trương của UBND tỉnh về việc không cho chuyển nhượng các dự án ven biển; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/4/2017.

4. Yêu cầu Công ty Cổ phần Dự án Du lịch Quảng Nam phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan trong kiểm tra, xử lý vi phạm; báo cáo, giải trình và đề xuất cụ thể (qua Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư) về việc nộp tiền ký quỹ thực hiện đầu tư và gia hạn tiến độ hoàn thành đưa toàn bộ dự án vào hoạt động trước ngày 31/12/2018 để tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định.

Yêu cầu Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ; Giám đốc Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư, Công ty Cổ phần Dự án Du lịch Quảng Nam và các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - TT HĐND tỉnh; - CT và các PCT UBND tỉnh (b/cáo); - Các Sở: XD, TN&MT, TC, KH&ĐT, NV; - TT HCC&XTĐT tỉnh; - UBND thị xã Điện Bàn; - CPVP; - Lưu: VT, TH, NC, KTN, KTTH. D:\Dropbox\TAI 2017\CVUB\0329 Thong bao KT anh Toan, KDL sinh thai bien cao cap Dien Ban.doc | TL. CHỦ TỊCH KT . CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Đã ký Nguyễn Ngọc Nam |
| --- | --- |