ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    1296  /QĐ-UBND                      Quảng Nam, ngày   26  tháng 4  năm 2013

## QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Công trình:Trung tâm huấn luyện DBĐV BCHQS tỉnh Quảng Nam.

Hạng mục: Nhà ở đại đội (02 nhà); Nhà vệ sinh + tắm (01 nhà);

Sân bê tông - Đường nội bộ; Chống mối; Gia cố ta luy.

ỦY ban nhân dân TỈNh quẢng nam

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 3440/QĐ-UBND ngày 25/10/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 1372/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam; Hạng mục: San nền (khu A và khu C); Nhà làm việc; Nhà ăn nhà bếp;

Căn cứ Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 05/3/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam; Hạng mục: San nền (khu D); Bể nước 300 m3; nhà ăn - bếp 470 chổ (Tiểu đoàn dự bị), hệ thống bếp lò hơi; hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước;

Xét Tờ trình số 970/TTr-BCH ngày 18/4/2013 của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam; Hạng mục: Nhà ở đại đội (02 nhà); Nhà vệ sinh + tắm (01 nhà); Sân bê tông - Đường nội bộ;Chống mối; Gia cố ta luy;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu số 100/BC-SKHĐT ngày 24/4/2013,

quyẾt đỊnh:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Công trình: Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam; Hạng mục: Nhà ở đại đội (02 nhà); Nhà vệ sinh + tắm (01 nhà); Sân bê tông - Đường nội bộ; Chống mối; Gia cố ta luy, với các nội dung sau:

| T T | Tên gói thầu | Giá gói thầu ( đồng) | Hìnhthức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Gói thầu tư vấn: |
| 1 | Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 16.350.000 | Chỉ định thầu | Quý 2/2013 | Tỷ lệ % | 30 ngày |
| 2 | Giám sát thi công | 251.010.000 | Chỉ định thầu | Quý 2/2013 | Tỷ lệ % | Theo tiến độ xây lắp |
| 3 | Kiểm định chất lượng công trình | 87.853.000 | Chỉ định thầu | Quý 2/2013 | Đơn giá | 180 ngày |
| 4 | Kiểm toán công trình | 48.279.000 | Chỉ định thầu | Quý 4/2013 | Theo tỷ lệ % | 60 ngày |
| II. Gói thầu mua sắm hàng hóa: |
| 5 | Bảo hiểm công trình | 35.870.000 | Chỉ định thầu | Quý 2/2013 | Theo tỷ lệ % | Theo tiến độ xây lắp |
| III. Gói thầu xây lắp: |
| 6 | Nhà ở đại đội (02 nhà); Nhà vệ sinh + tắm (01 nhà); Sân bê tông-Đường nội bộ; gia cố ta luy | 16.349.949.000 | Đấu thầu rộng rãi | Quý 2/2013 | Theo đơn giá | 180 ngày |
| 7 | Chống mối 02 nhà ở đại đội | 334.050.000 | Chỉ định thầu | Quý 2/2013 | Theo đơn giá | 50 ngày |
| Tổng cộng giá gói thầu: 17.123.361.000 đồng |

(Bằng chữ: Mười bảy tỷ, một trăm hai mươi ba triệu, ba trăm sáu mươi mốt ngàn đồng).

Phương thức đấu thầu gói thầu xây lắp: Một túi hồ sơ.

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lựa chọn các nhà thầu theo đúng các qui định tại Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận : - Như Điều 3; - CPVP; - Lưu VT, KTTH, KTN. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Đinh Văn Thu |
| --- | --- |