| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 3930 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tam Kỳ, ngày 30 tháng 11 năm 2010 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu xây dựng

Công trình: Đường giao thông Nông Sơn - Quế Lâm;

Lý trình: Km9+409,2 - Km14+535;

Hạng mục: Nền, mặt đường và cầu, cống các loại;

Địa điểm: Huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2948/QĐ-UBND ngày 15/9/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Đường giao thông Nông Sơn - Quế Lâm; lý trình: Km9+409,2 - Km14+535; hạng mục: Nền, mặt đường và cầu, cống các loại; địa điểm: Huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 186/TTr-UBND ngày 05/11/2010 của UBND huyện Nông Sơn về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Đường giao thông Nông Sơn - Quế Lâm; lý trình: Km9+409,2 - Km14+535; hạng mục: Nền, mặt đường và cầu, cống các loại;

Theo Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Đường giao thông Nông Sơn - Quế Lâm; lý trình: Km9+409,2 - Km14+535; hạng mục: Nền, mặt đường và cầu, cống các loại; địa điểm: Huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam của Sở kế hoạch và Đầu tư số 221/BC-SKHĐT ngày 25/11/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Đường giao thông Nông Sơn - Quế Lâm; lý trình: Km9+409,2 - Km14+535; hạng mục: Nền, mặt đường và cầu, cống các loại; địa điểm: Huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam với các nội dung sau:

Điều chỉnh Khoản III tại Điều 1 của Quyết định số 2948/QĐ-UBND ngày 15/9/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam và phân chia gói thầu như sau:

- Gói thầu số 1: Xây dựng các cầu (Cầu Bến Đính, Km9+581, Km12+753).

- Gói thầu số 2: Xây dựng nền, mặt đường và cống các loại.

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Chi phí tư vấn |
| 1 | Lựa chọn nhà thầu xây dựng gói thầu số 1 | 13.022.000 | Chỉ định thầu | Quý IV năm 2010 và Quý I năm 2011 | Theo tỷ lệ phần trăm | 45 ngày |
| 2 | Lựa chọn nhà thầu xây dựng gói thầu số 2 | 26.070.000 |  |  |  | 45 ngày |
| 3 | Giám sát kỹ thuật xây dựng gói thầu số 1 | 139.721.000 |  |  |  | Theo tiến độ xây dựng |
| 4 | Giám sát kỹ thuật xây dựng gói thầu số 2 | 279.699.000 |  |  |  |  |
| 5 | Kiểm định chất lượng công trình gói thầu số 1 | 60.854.000 |  |  |  |  |
| 6 | Kiểm định chất lượng công trình gói thầu số 2 | 121.820.000 |  |  |  |  |
| B | Chi phí khác |
| 7 | Bảo hiểm công trình gói thầu số 1 | 34.990.000 | Chỉ định thầu | Quý IV năm 2010 và Quý I năm 2011 | Theo tỷ lệ phần trăm | Theo tiến độ xây dựng |
| 8 | Bảo hiểm công trình gói thầu số 2 | 51.164.000 |  |  |  |  |
| 9 | Kiểm toán gói thầu số 1 | 17.634.000 |  | Năm 2011 và năm 2012 |  | 45 ngày |
| 10 | Kiểm toán gói thầu số 2 | 41.564.000 |  |  |  | 45 ngày |
| C | Chi phí xây dựng |
| 11 | Xây dựng gói thầu số 1 - Xây dựng - Đảm bảo giao thông | 6.140.712.000 6.085.390.000 55.322.000 | Đấu thầu rộng rãi | Quý IV năm 2010 và Quý I năm 2011 | Theo đơn giá | 15 tháng |
| 12 | Xây dựng gói thầu số 2 - Xây dựng - Đảm bảo giao thông | 12.292.767.000 12.182.022.000 110.745.000 |  |  |  | 18 tháng |
| Tổng giá trị thực hiện: 19.220.017.000 đồng |

- Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một túi hồ sơ.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này thì thực hiện theo Quyết định số 2948/QĐ-UBND ngày 15/9/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam; Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn và thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - CPVP; - Lưu: VT, KTN, KTTH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Đinh Văn Thu |
| --- | --- |