# ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  1368   /QĐ-UBND                      Quảng Nam, ngày 27  tháng  4    năm 2012

## QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Công trình: Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng,

Hạng mục: Móng tượng.

ỦY ban nhân dân TỈNh quẢng nam

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Xét Tờ trình số 37/TTr-BQL ngày 17/4/2012 của Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hạng mục: Móng tượng;

Theo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 90/BC-SKHĐT ngày 25/4/2012,

quyẾt đỊnh:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hạng mục: Móng tượng, với các nội dung sau:

| Tên gói thầu | Giá gói thầu (ĐVT: đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức thực hiện hợp đồng | Thời gian thực hiện hợpđồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tư vấn |  |  |  |  |  |
| 1. Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp công trình | 19.547.716 | Chỉ định thầu | Quý II năm 2012 | Theo tỉ lệ phần trăm | 45 ngày |
| 2. Tư vấn giám sát xây lắp công trình | 308.604.369 | Chỉ định thầu | Quý II năm 2012 | Theo tỉ lệ phần trăm | 06 tháng |
| 3. Tư vấn nén tĩnh 12 cọc | 278.340.000 | Chỉ định thầu | Quý II năm 2012 | Theo tỉ lệ phần trăm | 20 ngày |
| 4. Tư vấn kiểm định chất lượng công trình | 108.011.529 | Chỉ định thầu | Quý II năm 2012 | Theo tỉ lệ phần trăm | 06 tháng |
| 5. Tư vấn kiểm toán công trình | 37.521.157 | Chỉ định thầu | Quý IV năm 2012 | Theo tỉ lệ phần trăm | 60 ngày |
| Mua sắm hàng hóa |  |  |  |  |  |
| 6.Bảo hiểm công trình | 41.590.885 | Chỉ định thầu | Quý II năm 2012 | Theo tỉ lệ phần trăm | 06 tháng |
| Xây lắp |  |  |  |  |  |
| 7. Xây lắp | 20.795.442.671 | Đấu thầu rộng rãi trong nước không qua sơ tuyển | Quý II năm 2012 | Hợp đồng theo đơn giá | 06 tháng |

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước;

Phương thức đấu thầu của gói thầu xây lắp: Một túi hồ sơ (một phong bì)

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lựa chọn các nhà thầu theo đúng các qui định tại Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam; Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

tm. Ủy ban nhân dân

Nơi nhận : 					                     KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều 3; 					                        PHÓ CHỦ TỊCH

-  LĐVP;

- Lưu: VT, KTTH, KTN, VX.                                                  	Đã ký

Đinh Văn Thu