| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 3929 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tam Kỳ, ngày 30 tháng 11 năm 2010 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng

Công trình: Đường Tam Trà - Tam Sơn (đoạn qua địa bàn

huyện Phú Ninh) (đoạn tuyến từ Km17+00 đến bến đò hồ Phú Ninh);

Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình trên tuyến;

Địa điểm: Huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2549/QĐ-UBND ngày 12/8/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường Tam Trà - Tam Sơn (đoạn qua địa bàn huyện Phú Ninh) (đoạn tuyến từ Km17+00 đến bến đò hồ Phú Ninh); hạng mục: Nền, mặt đường và công trình trên tuyến; địa điểm: Huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 160/TTr-UBND ngày 11/11/2010 của UBND huyện Phú Ninh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Đường Tam Trà - Tam Sơn (đoạn qua địa bàn huyện Phú Ninh) (đoạn tuyến từ Km17+00 đến bến đò hồ Phú Ninh); hạng mục: Nền, mặt đường và công trình trên tuyến; địa điểm: Huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam;

Theo Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Đường Tam Trà - Tam Sơn (đoạn qua địa bàn huyện Phú Ninh) (đoạn tuyến từ Km17+00 đến bến đò hồ Phú Ninh); hạng mục: Nền, mặt đường và công trình trên tuyến; địa điểm: Huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam của Sở Kế hoạch và Đầu tư số  220/BC-SKHĐT ngày 25/11/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Đường Tam Trà - Tam Sơn (đoạn qua địa bàn huyện Phú Ninh) (đoạn tuyến từ Km17+00 đến bến đò hồ Phú Ninh); hạng mục: Nền, mặt đường và công trình trên tuyến; địa điểm: Huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam với các nội dung sau:

I. Phần công việc đã thực hiện:

| TT | Tên gói thầu | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (đồng) | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Văn bản phê duyệt (nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định chất lượng công trình Hưng Tín | 468.704.000 | Theo đơn giá và tỷ lệ phần trăm | 60 ngày |  |
| 2 | Thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật và dự toán | Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng BRC | 28.348.000 | Theo tỷ lệ phần trăm | 30 ngày |  |
| Tổng giá trị thực hiện: 497.052.000 đồng |

II. Phần việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thẩm định thiết kế BVTC và dự toán | UBND huyện Phú Ninh | 9.388.000 |
| 2 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Ninh | 1.000.000 |
| 3 | Thẩm tra, phê duyệt quyết toán | Sở Tài chính | 29.260.000 |
| 4 | Quản lý dự án | BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Ninh | 115.036.000 |
| 5 | Đền bù, giải phóng mặt bằng |  | 1.000.000.000 |
| 6 | Dự phòng |  | 752.862.000 |
| Tổng giá trị thực hiện: 1.907.546.000 đồng |

III. Phần công việc tổ chức đấu thầu:

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lựa chọn nhà thầu xây dựng | 15.124.000 | Chỉ định thầu | Quý IV năm 2010 và quý I năm 2011 | Theo tỷ lệ phần trăm | 30 ngày |
| 2 | Giám sát kỹ thuật xây dựng | 138.219.000 |  |  |  | Theo tiến độ xây dựng |
| 3 | Kiểm định chất lượng công trình | 48.376.000 |  |  |  |  |
| 4 | Bảo hiểm công trình | 22.658.000 |  |  |  |  |
| 5 | Xây dựng công trình - Xây dựng - Đảm bảo giao thông | 5.652.510.000 5.601.586.000 50.924.000 | Đấu thầu rộng rãi |  | Theo đơn giá | 240 ngày |
| Tổng giá trị thực hiện: 5.876.887.000 đồng |

- Nguồn vốn: Hỗ trợ có mục tiêu và Quyết định Chính phủ.

- Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một túi hồ sơ.

Điều 2. UBND huyện Phú Ninh (chủ đầu tư) phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đảm bảo vốn theo quy định trước khi tổ chức đấu thầu; có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định, quy trình của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam; Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh; thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - CPVP; - Lưu: VT, KTN, KTTH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Đinh Văn Thu |
| --- | --- |