| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 3693 /QĐ-UBND | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM # Độc lập - Tự do - Hạnh phúc #### Tam Kỳ, ngày 30 tháng 10 năm 2009 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng

Công trình: đường du lịch ven biển Cẩm An - Điện Dương - Điện Ngọc;

Hạng mục: điện chiếu sáng;

Địa điểm: huyện Điện Bàn và thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 08/01/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng đường du lịch ven biển Cẩm An - Điện dương - Điện Ngọc;

Xét  hồ sơ kèm theo Tờ trình số 1286/TTr-SGTVT ngày 27/10/2009 của Sở Giao thông  Vận tải về việc xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục điện chiếu sáng thuộc đường du lịch ven biển Cẩm An -  Điện Dương - Điện Ngọc (ĐT 603A), huyện Điện Bàn và thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam;

Theo Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: đường du lịch ven biển Cẩm An - Điện Dương - Điện Ngọc; hạng mục: điện chiếu sáng; địa điểm: huyện Điện Bàn và thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam của Sở Kế hoạch và Đầu tư số  413/BC-SKHĐT ngày 28s/10/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: đường du lịch ven biển Cẩm An - Điện Dương - Điện Ngọc; hạng mục: điện chiếu sáng; địa điểm: huyện Điện Bàn và thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam gồm các nội dung sau:

I. Phần công việc đã thực hiện:

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (đồng) | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Văn bản phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát, thiết kế BVTC & DT điều chỉnh | Công ty cổ phần Cường Thịnh | 140.823.651 | Theo đơn giá và tỷ lệ phần trăm | 15 ngày | Quyết định số 375/QĐ-SGTVT ngày 28/8/2009 của Sở Giao thông Vận tải |
| 2 | Thẩm tra thiết kế BVTC & DT điều chỉnh | Trung tâm khuyến công và tư vấn công nghiệp Quảng Nam | 39.717.174 | Theo tỷ lệ phần trăm | 15 ngày | Quyết định số 375/QĐ-SGTVT ngày 28/8/2009 của Sở Giao thông Vận tải |
| Tổng giá trị thực hiện: 180.540.825 đồng |  |  |  |  |  |  |

II. Phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu:

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thẩm định thiết kế BVTC & DT điều chỉnh, bổ sung | Sở Công thương | 6.562.502 |
| 2 | Thẩm tra, phê duyệt quyết toán | Sở Tài chính | 22.299.448 |
| 6 | Quản lý dự án | BQL dự án các công trình giao thông Quảng Nam | 148.953.278 |
| Tổng giá trị thực hiện: 177.815.228 đồng |  |  |  |

III. Phần công việc tổ chức đấu thầu:

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảo hiểm công trình | 44.843.556 | Chào hàng cạnh tranh | Quý IV năm 2009 | Theo tỷ lệ phần trăm | Theo tiến độ xây dựng |
| 2 | Lập HSMT và phân tích, đánh giá HSDT | 36.329.776 | Chỉ định thầu |  |  | 15 ngày |
| 3 | Xây dựng hạng mục: - Xây dựng - Dự phòng | 12.383.288.000 11.793.608.000 589.680.000 | Đấu thầu rộng rãi trong nước |  | Theo đơn giá | 04 tháng |
| 4 | Giám sát thi công | 240.928.272 | Chỉ định thầu |  | Theo tỷ lệ phần trăm | Theo tiến độ xây dựng |
| 5 | Kiểm toán công trình | 39.626.525 |  |  |  | 45 ngày |
| Tổng giá trị thực hiện: 12.745.016.129 đồng |  |  |  |  |  |  |

Lý do chỉ định thầu: theo quy định của nhà nước về đấu thầu.

- Nguồn vốn: ngân sách nhà nước;

- Phương thức đấu thầu: đấu thầu một túi hồ sơ.

Điều 2. Sở Giao thông Vận tải (chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định, quy trình của nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam; Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn, Chủ tịch UBND thành phố Hội An và thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - CPVP; - Lưu: VT, KTN, KTTH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Đinh Văn Thu |
| --- | --- |