| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 275 /TB-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tam Kỳ, ngày30 tháng 9 năm 2008 |
| --- | --- |
| THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ánh tại cuộc họp thông qua Báo cáo đầu tư dự án thủy điện Đăk Mi 2 |

Ngày 24/9/2008, UBND tỉnh nghe Tổng Công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi báo cáo kết quả nghiên cứu đầu tư dự án thủy điện Đăk Mi 2, dự họp có lãnh đạo và đại diện Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài nguyen và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, BCH Quân sự tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Phước Sơn.

Sau khi nghe Tổng Công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi ( chủ đầu tư ), Trung tâm Thủy điện thuộc Viện Khoa học thủy lợi ( đơn vị tư vấn ) báo cáo, ý kiến của các đại biểu dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ánh, chủ trì cuộc họp đã kết luận như sau:

1. Cơ bản thống nhất nội dung Báo cáo đầu tư dự án thủy điện Đăk Mi 2, trước khi trình thẩm định phê duyệt dự án, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn phải bổ sung một số nội dung sau:

-  Khảo sát kỹ để xác định chính xác các yếu tố ảnh hưởng của dự án Đăk Mi 2 tới sản xuất, đời sống, môi sinh, môi trường vùng dự án, nhất là diện tích đất sản xuất của đồng bào. Phối hợp với UBND huyện Phước Sơn để xây dựng phương án tái định canh cho nhân dân vùng dự án.

- Về chính sách bồi thường, tái định canh: thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và tỉnh Quảng Nam. Trước khi triển khai phương án tái định canh phải có ý kiến tham gia và được sự đồng thuận của nhân dân để có giải pháp thực hiện tối ưu nhằm bảo đảm ổn định cuộc sống lâu dài cho nhân dân vùng dự án. Chủ đầu tư phải phối hợp với UBND huyện Phước Sơn có kế hoạch đầu tư thi công trước tuyến đường phục vụ thi công và bảo dưỡng đường trong quá trình sử dụng để không làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân trong khu vực.

- Thống nhất theo đề nghị của UBND huyện Phước Sơn, đề nghị chủ đầu tư khảo sát và có kế hoạch hỗ trợ công trình cấp điện cho nhân dân xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn nằm trong vùng của dự án.

- Về ảnh hưởng của dự án tới rừng phải xác định chính xác diện tích và trạng thái rừng ( Chú ý tính cả diện tích chiếm đất của đường thi công dự án, đường điện thi công và đấu nối ), báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT để được hướng dẫn thủ tục chuyển mục đích sử dụng và công tác tận thu lâm sản theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra kỹ hồ sơ và trên thực địa, yêu cầu đơn vị được giao tận thu, tận dụng gỗ và lâm sản khác phải thực hiện đúng thiết kế được duyệt và tổ chức khai quang khu vực được tận thu, tận dụng, dọn sạch khu vực lòng hồ bảo đảm cho nuôi trồng và khai thác thủy sản sau này. Đồng thời chủ đầu tư có trách nhiệm trồng lại diện tích rừng tương đương với diện tích rừng và đất rừng do dự án chiếm đất, địa điểm trồng lại rừng làm việc với UBND huyện Phước Sơn và Sở Nông nghiệp và PTNT để xác định và tổ chức thực hiện.

- Căn cứ Quyết định số 285/2006/QĐ-TTg ngày 25/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về nội dung, thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện để xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đăk Mi 2.

2. Phương án đấu nối lưới: Thực hiện theo phương án đường dây đấu nối chung cho các dự án trong khu vực, Sở Công Thương chủ trì họp các chủ đầu tư dự án thủy điện trong khu vực ( bao gồm thủy Đăk Mi 1, 2, 3, 4, 4C ) để thống nhất Phương án đầu tư và sử dụng lưới đấu nối chung cho các dự án.

3. Sau khi hoàn chỉnh dự án, chủ đầu tư trình Bộ Công Thương thẩm định dự án để phê duyệt và tổ chức thực hiện các bước tiếp theo, bảo đảm dự án khởi công trong quý 4 năm 2009.

4. Các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND huyện Phước Sơn phối hợp và tạo điều kiện cho Tổng Công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi triển khai thực hiện dự án được thuận lợi nhất./.

| Nơi nhận: Chủ tịch UBND tỉnh; Các Sở: TC, CT, TN&MT, KH&ĐT, NN&PTNT, GTVT; BCH quân sự tỉnh; Tổng Công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi; Trung tâm Thủy điện; UBND huyện Phước Sơn; LĐVP; - Lưu: VT, TH, KTN Z:\KTN\Kham\Nam 2008\Thong bao\09 26 TB thuy dien Dak Mi 2.doc |  | TL. CHỦ TỊCH CHÁNH VĂN PHÒNG Đã ký Đinh Văn Thu |
| --- | --- | --- |