| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 4561/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 30 tháng 11 năm 2015 |
| --- | --- |

## QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập Quy hoạch chi tiết xây dựng

(tỷ lệ 1/500) Trung tâm hành chính Điện Minh, thị xã Điện Bàn

ỦY ban nhân dân TỈNh quẢng nam

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3438/QĐ-UBND ngày 23/9/2015 của UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm hành chính Điện Minh, thị xã Điện Bàn;

Theo Quyết định số 6775/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND thị xã Điện Bàn bổ sung nguồn vốn cho các dự án do UBND thị xã làm chủ đầu tư, hỗ trợ địa phương đầu tư và tạm ứng đầu tư năm 2015;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 496/TTr-UBND ngày 29/10/2015 của UBND thị xã Điện Bàn về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Trung tâm hành chính Điện Minh, thị xã Điện Bàn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu số 437/BC-SKHĐT ngày 10/11/2015,

quyẾt đỊnh:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Trung tâm hành chính Điện Minh, thị xã Điện Bàn; với các nội dung sau:

1. Phần việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

| Stt | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí thẩm định hồ sơ khảo sát | Sở Xây dựng | 3.827.189 |
| 2 | Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch |  | 11.085.610 |
| 3 | Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch |  | 52.442.942 |
| 4 | Chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch | UBND thị xã Điện Bàn | 49.457.833 |
| 5 | Chi phí lấy ý kiến cộng đồng |  | 14.925.546 |
| 6 | Chi phí công bố quy hoạch |  | 22.388.319 |
| 7 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu |  | 1.098.669 |
| 8 | Chi phí hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị nhà thầu |  | 1.000.000 |
| 9 | Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu | UBND thị xã Điện Bàn | 1.098.669 |
| 10 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu |  | 1.000.000 |
| 11 | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu |  | 1.000.000 |
| 12 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán |  | 4.638.584 |
| Tổng cộng giá trị thực hiện: 163.963.361 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi ba triệu, chín trăm sáu mươi ba ngàn, ba trăm sáu mươi mốt đồng) |

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

| Stt | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát, đo vẽ lập bản đồ địa hình và lập hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Trung tâm hành chính Điện Minh, thị xã Điện Bàn | 923.128.312 | Ngân sách thị xã Điện Bàn | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Quý IV/2015 | Hợp đồng trọn gói | 04 tháng |
| 2 | Cắm mốc quy hoạch | 77.256.000 |  | Chỉ định thầu | Quý II/2016 |  | 45 ngày |
| Tổng giá trị thực hiện: 1.000.384.312 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm tám mươi bốn ngàn, ba trăm mười hai đồng) |

Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn có trách nhiệm tổ chức thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan và lựa chọn các nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - CT, các PCT UBND tỉnh; - CPVP; - Lưu: VT, KTTH, KTN. (E:\Dropbox\Ba2015\DA\112715 - KHĐT lap QHCT Trung tam hanh chinh Đien Minh.doc) |  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Huỳnh Khánh Toàn |
| --- | --- | --- |