ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    659 /QĐ-UBND                   Quảng Nam, ngày  28 tháng 02 năm 2013

## QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Công trình Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển, huyện Đại Lộc.

Hạng mục: Khối nhà lớp học - bộ môn.

ỦY ban nhân dân TỈNh quẢng nam

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Theo Quyết định số 221/QĐ-SKHĐT ngày 17/10/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển, huyện Đại Lộc; Hạng mục: Khối nhà lớp học-bộ môn;

Xét Tờ trình số 120/TTr-SGDĐT ngày 01/02/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển, huyện Đại Lộc; Hạng mục: Khối nhà lớp học-bộ môn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu số 97/BC-SKHĐT ngày 25/02/2013,

quyẾt đỊnh:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Công trình: Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển, huyện Đại Lộc; Hạng mục: Khối nhà lớp học-bộ môn, với các nội dung sau:

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Gói thầu tư vấn: |
| 1 | Lập HSMT và đánh giá HSDT | 21.711.000 | Chỉ định thầu | 01 túi hồ sơ | Quý I/2013 | Theo tỷ lệ % | 30 ngày |
| 2 | Giám sát thi công xây dựng | 169.308.000 | Chỉ định thầu | 01 túi hồ sơ | Quý I/2013 | Theo tỷ lệ % | Theo tiến độ thi công |
| 3 | Kiểm toán công trình | 40.465.000 | Chỉ định thầu | 01 túi hồ sơ | Quý I/ 2013 | Theo tỷ lệ % | 20 ngày |
| 4 | Kiểm định chất lượng công trình | 59.258.000 | Chỉ định thầu | 01 túi hồ sơ | Quý I/ 2013 | Theo tỷ lệ % | Theo tiến độ thi công |
| II. Gói thầu mua sắm hàng hóa: |
| 5 | Bảo hiểm công trình | 13.192.000 | Chỉ định thầu | 01 túi hồ sơ | Quý I/ 2013 | Theo tỷ lệ % | Theo tiến độ thi công |
| III. Gói thầu xây lắp: |
| 6 | Gói thầu xây lắp. | 6.135.697.000 | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Đấu thầu 1 túi hồ sơ | Quý I/ 2013 | Hợp đồng theo đơn giá | 150 ngày |
| Tổng cộng giá trị thực hiện: 6.439.631.000 đồng |

Bằng chữ: Sáu tỷ, bốn trăm ba mươi chín triệu, sáu trăm ba mươi mốt ngàn đồng.

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lựa chọn các nhà thầu theo đúng các qui định tại Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận : - Như Điều 3; - CPVP; - Lưu VT, KTTH, KTN. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Đinh Văn Thu |
| --- | --- |