| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 3503/QĐ-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 31 tháng 10 năm 2011 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng khu chứa

và xử lý rác thải Tam Xuân II, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

### UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND  ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về  quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 3804/QĐ-UB ngày 01/9/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu chứa và xử lý rác thải Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2267/QĐ -UBND ngày 23/7/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án khu chứa và xử lý rác thải Tam Xuân 2; huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam;

Xét Tờ trình số 39/TTr-C.Ty ngày 11/10/2011 của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Quảng Nam về việc thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng: Khu chứa và xử lý rác thải Tam Xuân 2, huyện Núi Thành;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 439/TTr-SKHĐT ngày 27 tháng 10 năm 2011,

## QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng khu chứa và xử lý rác thải Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, với nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh giá vật liệu, nhân công, ca máy theo quy định của nhà nước của những hạng mục chưa đầu tư xây dựng thuộc giai đoạn 2 của dự án.

2. Tổng mức đầu tư được duyệt			         : 16.756.000.000 đồng.

(Gía trị giai đoạn 1 đã được nghiệm thu là 13.670.495.000 đồng).

3. Tổng kinh phí điều chỉnh, bổ sung giai đoạn 2    : 15.032.427.000 đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng					          : 11.599.408.000 đồng;

- Chi phí thiết bị				                    :      340.000.000 đồng;

- Chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác										          :   1.290.575.000 đồng;

- Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng		          :      479.445.000 đồng;

- Chi phí dự phòng					          :   1.322.998.000 đồng.

4. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung     : 28.702.922.000 đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng					          : 24.093.881.000 đồng;

- Chi phí thiết bị				                    :      340.000.000 đồng;

- Chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác										          :   2.211.043.000 đồng;

- Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng		          :      735.000.000 đồng;

- Chi phí dự phòng					          :   1.322.998.000 đồng.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực và thi hành theo Quyết định số 3804/QĐ-UB ngày 01/9/2004, Quyết định số 2267/QĐ -UBND ngày 23/7/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Quảng Nam và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như điều 3; - CPVP; - Lưu VT, KTTH, KTN. | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Đinh Văn Thu |
| --- | --- |