| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 3720 /QĐ-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 29 tháng 11 năm 2013 |
| --- | --- |
| QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Nhà ở sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam |

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BXD ngày 15/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3297/QĐ-UBND ngày 25/9/2009 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà ở sinh viên trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 904/TTr-STC ngày 21/11/2013 (kèm Báo cáo thẩm tra số 236/BC-STC ngày 14/11/2013),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

1. Công trình: Nhà ở sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam.

2. Địa điểm công trình: Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

3. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam.

4. Khởi công:  07/12/2009; Hoàn thành: 23/9/2011.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Tổng mức đầu tư được duyệt: 52.963.510.000 đồng.

a) Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước.

b) Vốn đầu tư đã thanh toán đến ngày 11/6/2013: 45.195.000.000 đồng. (Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ: 42.195.000.000 đồng; Nguồn vốn ngân sách: 3.000.000.000 đồng).

2. Chi phí đầu tư:

| Số TT | Mục chi phí | Tổng dự toán được duyệt (đồng) | Chi phí đầu tư được quyết toán (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng số | 49.977.980.763 | 47.740.625.000 |
| I | Chi phí xây dựng, thiết bị | 43.632.323.000 |
| II | Chi phí quản lý dự án | 759.060.000 |
| III | Chi phí tư vấn xây dựng | 2.695.286.000 |
| 1 | Chi phí lập dự án | 140.124.000 |
| 2 | Chi phí khảo sát địa chất | 58.087.000 |
| 3 | Chi phí lập thiết kế - dự tóan | 1.062.617.000 |
| 4 | Chi phí thẩm tra thiết kế - dự tóan | 129.326.000 |
| 5 | Chi phí lựa chọn nhà thầu | 84.326.000 |
| 6 | Chi phí giám sát công trình | 904.109.000 |
| 7 | Chi phí kiểm định chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình | 316.697.000 |
| IV | Chi phí khác | 328.898.000 |
| 1 | Lệ phí thẩm định dự án | 7.870.000 |
| 2 | Chi phí bảo hiểm công trình | 102.476.000 |
| 3 | Chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán | 168.872.000 |
| 4 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán | 49.680.000 |
| V | Chi phí bồi thường GPMB | 325.058.000 |

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

|  | Tài sản thuộc chủ đầu tư quản lý sử dụng (đồng) | Tài sản bàn giao cho đơn vị khác quản lý sử dụng |
| --- | --- | --- |
| Tài sản cố định | 47.740.625.000 |  |

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Chủ đầu tư được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình Nhà ở sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, với số tiền: 47.740.625.000 đồng và thanh toán các khoản công nợ theo giá trị quyết toán vốn đầu tư được phê duyệt. Đồng thời, rút kinh nghiệm trong việc ký kết hợp đồng tư vấn với hình thức giá theo tỷ lệ phần trăm nhưng không nêu rõ tỷ lệ phần trăm trong hợp đồng.

2. Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam là đơn vị quản lý sử dụng công trình phải ghi tăng tài sản với số tiền: 47.740.625.000 đồng và quản lý tài sản theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước.

| Tên tài sản | Giá trị tài sản cố định (đồng) | Nguồn vốn |
| --- | --- | --- |
| Nhà ở sinh viên, nhà bảo vệ, tường rào – cổng ngõ, sân bê tông, bể nước ngầm, mương thoát nước, hệ thống điện và thiết bị - Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam | 47.740.625.000 | Ngân sách nhà nước |

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh bố trí trả nợ cho công trình, với số tiền: 2.545.625.000 đồng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như điều 4; - CT và các PCT UBND tỉnh; - CPVP; - Lưu VT, VX, KTN, KTTH. D:\Lanh\2013\QDINH\PDuyet\QD ngay -11-13 ve QTDAHT Nha o SV truong CD Y te Qnam.doc |  | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT . CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Nguyễn Ngọc Quang |
| --- | --- | --- |