| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 3383 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 31 tháng 10 năm 2013 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường giao thông khu trung tâm hành chính huyện Nông Sơn (đoạn tuyến theo quy hoạch: N69 – N63 – N49 – N40)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 3505/QĐ-UBND ngày 16/10/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (1/2000) và ban hành điều lệ quản lý xây dựng khu trung tâm hành chính huyện Nông Sơn;

Theo Công văn số 8561/BKHĐT-KTĐPLT ngày 29/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương cho các dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2014-2015 nguồn nghị quyết vùng của tỉnh Quảng Nam;

Xét hồ sơ dự án kèm theo Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 30/8/2013 của UBND huyện Nông Sơn về việc đề nghị thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường Nam Hồ Sen khu trung tâm hành chính huyện Nông Sơn (N69 - N40), tỉnh Quảng Nam;

Theo Công văn số 1234/SGTVT-QLHTGT ngày 25/10/2013 của Sở Giao thông - Vận tải và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 609/TTr-SKHĐT ngày 30/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường giao thông khu trung tâm hành chính huyện Nông Sơn (đoạn tuyến theo quy hoạch: N69 – N63 – N49 – N40), với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Xây dựng đường giao thông khu trung tâm hành chính huyện Nông Sơn (đoạn tuyến theo quy hoạch: N69 – N63 – N49 – N40).

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn.

3. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

4. Đơn vị tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần xây dựng Thành Công, chi nhánh Quảng Nam.

Chủ nhiệm lập dự án: Huỳnh Văn Mua.

5. Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện mạng lưới cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông, tạo điều kiện đẩy nhanh tốc độ, tỷ lệ đô thị hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

6. Địa điểm và quy mô chiếm đất:

a) Địa điểm: Thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn.

b) Quy mô chiếm đất: 2,0ha.

7. Quy mô và nội dung đầu tư:

a) Đường giao thông: 640m.

-Tiêu chuẩn kỹ thuật:

+ Cấp đường: Thiết kế đường phố nội bộ theo TCXDVN 104-2007; mặt cắt ngang đường: Bnền=13,5m; Bmặt=7,5m; Blề=(2x3,0=6,0)m;

+ Khổ cầu cống: Bằng khổ nền đường.

+ Tải trọng tính toán: Mặt đường: 100KN; Công trình cống: H30-XB80.

- Giải pháp kết cấu: Kết cấu áo đường (cấp cao A1).

+ Bê tông nhựa chặt hạt vừa BTNC19 dày 07cm.

+ Cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm; cấp phối đá dăm loại 2 dày 15cm.

+ Lu lèn nền đường đạt độ chặt K98 (đối với nền đào), đắp cấp phối đất đồi đầm chặt K98 dày 30cm (đối với nền đắp).

+ Nút giao thông: Thiết kế theo kiểu đơn giản tự điều chỉnh có kết cấu như kết cấu tuyến, vuốt nối các nút giao dân sinh.

b) Bó vỉa, vỉa hè, hố trồng cây:

+ Bó vỉa: cao hơn mặt đường 15-20cm, kết cấu bê tông M200 đổ tại chỗ, bố trí khe co giãn.

+ Vỉa hè: Lát gạch bê tông M200 đổ tại chỗ kích thước (30x30x6,0)cm, trên lớp cát hạt thô dày 5cm.

+ Hố trồng cây kích thước (100x100)cm: Kết cấu tấm bê tông M200.

c) Hệ thống thoát nước:

- Mương thoát nước dọc trên vỉa hè: Mương hở đậy đan bê tông cốt thép M200, khẩu độ B=(0,6-0,8)m, kết cấu thân, móng mương bêtông M150, , cửa thu nước bê tông cốt thép M200 đá 2x4, có tấm gang chắn rác, bố trí cách khoảng 15 - 25m/01hố ga,

- Mương dọc ngoài vỉa hè (đối với nền đào): Mương đất thiết kế dạng hình thang kích thước (40x40x120)cm.

- Cống nối mương dọc qua đường có khẩu độ BxH = 0,8m, kết cấu bản cống bằng bê tông cốt thép M300 đá 1x2, thân cống bằng bê tông M150 đá 2x4, móng cống bằng bê tông M150, trên lớp dăm sạn đệm dày 10cm.

- Cống tròn thoát nước lưu vực (đường kính D=1,5m): 02 cống, kết cấu ống cống bê tông cốt thép M200, thân hố thu, tường đầu, tường cánh, sân cống bằng bê tông, móng hố thu, tường đầu, tường cánh, chân khay bê tông M150 đá.

d) Cống kỹ thuật: Khẩu độ (1,0x1,0)m, đốt cống bằng bê tông cốt thép M200 đổ tại chỗ lắp ghép, bố trí hố ga đậy đan bê tông M200.

e) Các công trình phòng hộ và đảm bảo an toàn giao thông.

f) Bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư.

8. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

9. Tổng mức đầu tư			: 	19.980.000.000 đồng.

( Bằng chữ: Mười chín tỷ, chín trăm tám mươi triệu đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng			: 	  13.905.000.000 đồng.

- Chi phí quản lý dự án		:     	       330.000.000 đồng.

- Chi phí tư vấn	 		:     	    1.185.000.000 đồng.

- Chi phí khác 			:     	       375.000.000 đồng.

- Đền bù giải toả			:   	       850.000.000 đồng.

- Dự phòng 				:   	    3.335.000.000 đồng.

10.Phương thức thực hiện dự án: Theo quy định của Nhà nước về đấu thầu.

11.Nguồn vốn đầu tư:

- Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương (nguồn vốn đầu tư hỗ trợ huyện mới chia tách).

- Ngân sách nhà nước và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác của UBND huyện Nông Sơn theo kế hoạch bố trí vốn hàng năm.

12. Thời gian đầu tư: Giai đoạn năm 2014-2015.

Điều 2. Phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện.

- Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn (chủ đầu tư) căn cứ vào dự án được duyệt tổ chức khớp nối công trình với các quy hoạch, công trình, dự án trên địa bàn; xác định cụ thể các công trình, hạng mục công trình thuộc dự án, tổ chức thẩm định phê duyệt thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công, dự toán công trình, phân chia gói thầu theo qui mô tiến độ huy động vốn đảm bảo đầu tư dứt điểm; chịu trách nhiệm quản lý đảm bảo chất lượng công trình và thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo qui định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

- Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ thủ tục thu hồi đất, giao đất và giám sát việc sử dụng đất đúng mục đích theo quy định của Luật Đất đai.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với các ngành chức năng theo dõi giám sát việc thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Giao thông - Vận tải, Tài Nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam; Chủ tịch UBND Huyện Nông Sơn và thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận : - Như Điều 3; - TT UBND tỉnh; - CPVP; - Lưu VT, KTTH, KTN. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Đinh Văn Thu |
| --- | --- |