| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 1740 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 18 tháng 5 năm 2016 |
| --- | --- |

## QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình

Phòng khám Đa khoa khu vực vùng A, huyện Đại Lộc

## PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

## LÊ VĂN THANH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5081/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Phòng khám Đa khoa khu vực vùng A, huyện Đại Lộc;

Căn cứ Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh năm 2016 đối với các dự án khởi công mới đã đảm bảo thủ tục đầu tư;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 411/TTr-SYT ngày 15/4/2016 của Sở Y tế về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Phòng khám Đa khoa khu vực vùng A, huyện Đại Lộc;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 216/BC-SKHĐT ngày 26/4/2016 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Phòng khám Đa khoa khu vực vùng A, huyện Đại Lộc,

quyẾt đỊnh:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Phòng khám Đa khoa khu vực vùng A, huyện Đại Lộc; với các nội dung như sau:

| Stt | Tên gói thầu | Giá gói thầu (ngàn đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tư vấn lập HSMT, phân tích đánh giá HSDT | 16.012 | Ngân sách tỉnh | Chỉ định thầu | Chỉ định thầu rút gọn | Quý II/2016 | Trọn gói | 45 ngày |
| 2 | Tư vấn giám sát | 207.327 | Ngân sách tỉnh | Chỉ định thầu | Chỉ định thầu rút gọn | Quý III/2016 | Trọn gói | Theo tiến độ thi công |
| 3 | Tư vấn kiểm toán | 50.463 |  |  |  | Quý I/2017 |  | 15 ngày |
| 4 | Bảo hiểm công trình | 16.875 |  |  |  | Quý III/2016 |  | Theo tiến độ thi công |
| 5 | Thi công xây dựng | 9.170.901 (Đã bao gồm DP: 948.090) |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn, một túi hồ sơ |  |  | 210 ngày |
| Tổng cộng giá các gói thầu: 9.461.578.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, bốn trăm sáu mươi mốt triệu, năm trăm bảy mươi tám ngàn đồng) |

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Y tế (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Sở Y tế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 2; - CT, các PCT UBND tỉnh; - CPVP; - Lưu: VT, KTTH, KTN. (E:\Dropbox\Ba2016\DA\051216 - KHĐT Phong kham ĐK khu vuc vung A Đai Loc.doc) |  | PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Lê Văn Thanh |
| --- | --- | --- |