ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2012    /QĐ-UBND                      Quảng Nam, ngày 28 tháng 6  năm 2013

## QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Công trình: Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam.

Hạng mục: Khối nhà ăn sinh viên và các hạng mục phụ trợ.

ỦY ban nhân dân TỈNh quẢng nam

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009; Nghị định 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-SKHĐT ngày 28/10/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường trung cấp nghề Quảng Nam; Hạng mục: Khối nhà ăn sinh viên và các hạng mục phụ trợ;

Căn cứ Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cho Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu số  146/BC-SKHĐT ngày 21/6/2013,

quyẾt đỊnh:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Công trình: Trường trung cấp nghề Quảng Nam; Hạng mục: Khối nhà ăn sinh viên và các hạng mục phụ trợ, với các nội dung sau:

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn NThầu | Hình thức HĐ | Thời gian thực hiện HĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Gói thầu tư vấn: |
| 1 | Lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng | 17.097.000 | Chỉ định thầu | Quý III, năm 2013 | Tỷ lệ % | 30 ngày |
| 2 | Giám sát kỹ thuật thi công xây dựng | 133.329.000 | Chỉ định thầu | Quý III, năm 2013 | Tỷ lệ % | Theo thời gian TC |
| 3 | Kiểm định chất lượng công trình | 46.665.000 | Chỉ định thầu | Quý III, năm 2013 | Tỷ lệ % | Theo thời gian TC |
| 4 | Kiểm toán vốn đầu tư | 36.097.000 | Chỉ định thầu | Quý II, năm 2014 | Tỷ lệ % | 30 ngày |
| 5 | Tư vấn quản lý dự án | 93.069.000 | Chỉ định thầu | Quý III, năm 2013 | Tỷ lệ % | Theo thời gian TC |
| II. Gói thầu mua sắm hàng hóa: |
| 5 | Bảo hiểm công trình | 11.017.000 | Chỉ định thầu | Quý III, năm 2013 | Tỷ lệ % | Theo thời gian TC |
| III. Gói thầu xây lắp: |
| 6 | Thi công xây lắp | 5.124.129.000 | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Quý III, năm 2013 | Theo đơn giá cố định | 270 ngày |
| Tổng cộng giá các gói thầu: 5.461.403.000 đồng |

(Bằng chữ: Năm tỷ, bốn trăm sáu mươi mốt triệu, bốn trăm không ba ngàn đồng).

+ Phương thức đấu thầu xây lắp: 01 túi hồ sơ.

+ Nguồn vốn đầu tư: Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất.

Điều 2. Chủ đầu tư công trình có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lựa chọn các nhà thầu theo đúng các qui định tại Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 và Nghị định 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận : - Như Điều 3; - CPVP; - Lưu VT, KTTH, KTN. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Đinh Văn Thu |
| --- | --- |