| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 1747 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 31 tháng 5 năm 2012 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể xây dựng

Công trình: Nhà làm việc Đội Quản lý thị trường số 11;

Địa điểm: Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà làm việc Đội Quản lý thị trường số 11; địa điểm: Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam ;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 243/TTr-QLTT ngày 21/5/2012 của Chi cục Quản lý thị trường về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Nhà làm việc Đội Quản lý thị trường số 11; địa điểm: Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam;

Theo Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Nhà làm việc Đội Quản lý thị trường số 11; địa điểm: Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 128/BC-SKHĐT ngày 29/5/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể xây dựng công trình: Nhà làm việc Đội Quản lý thị trường số 11; địa điểm: Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam với các nội dung sau:

1. Phần công việc đã thực hiện

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (nghìn đồng) | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Văn bản phê duyệt (nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Công ty TNHH tư vấn xây dựng Quảng Nam | 50.157 | Theo đơn giá và tỷ lệ phần trăm | 30 ngày |  |
| 2 | Thẩm tra thiết kế BVTC & DT | Công ty TNHH tư vấn xây dựng Thu Bồn | 4.794 | Theo tỷ lệ phần trăm | 10 ngày |  |
| Tổng giá trị thực hiện: 54.951.000 đồng |

2. Phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (nghìn đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 269 |
| 2 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | Chi cục Quản lý thị trường | 1.000 |
| 3 | Quản lý dự án |  | 27.094 |
| 4 | Thẩm tra, phê duyệt quyết toán | Sở Tài chính | 5.301 |
| 5 | Chi phí dự phòng |  | 66.420 |
| Tổng giá trị thực hiện: 100.084.000 đồng |

3. Phần công việc tổ chức đấu thầu

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (nghìn đồng) | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Chi phí tư vấn |
| 1 | Lựa chọn nhà thầu xây dựng | 3.979 | Quý II/2012 | Theo tỷ lệ phần trăm | 15 ngày |
| 2 | Giám sát kỹ thuật xây dựng | 31.032 |  |  | Theo tiến độ xây dựng |
| 3 | Kiểm định, chứng nhận sự phù hợp chất lượng | 10.861 |  |  |  |
| B | Chi phí khác |
| 4 | Bảo hiểm công trình | 3.011 | Quý II/2012 | Theo tỷ lệ phần trăm | Theo tiến độ xây dựng |
| 5 | Kiểm toán vốn đầu tư | 8.927 | Quý III/2012 |  | 20 ngày |
| C | Chi phí xây dựng |
| 6 | Xây dựng hạng mục công trình | 1.180.808 | Quý II/2012 | Theo đơn giá cố định | 120 ngày |
| Tổng giá trị thực hiện: 1.238.618.000 đồng |

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu. Phương thức chỉ định thầu: Một túi hồ sơ.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Chi cục Quản lý thị trường có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định, quy trình hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam; Chi cục Quản lý thị trường; Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My; Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - CPVP; - Lưu: VT, KTN, KTTH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Đinh Văn Thu |
| --- | --- |

| UBND TỈNH QUẢNG NAM SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày tháng 5 năm 2012 |
| --- | --- |

PHIẾU TRÌNH

- Kính trình: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

- Tên thủ trưởng đơn vị trình: Phan Thành Công - Phó Giám đốc Sở.

- Nội dung trình: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Nhà làm việc Đội Quản lý thị trường số 11; địa điểm: Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

| Ý kiến của Chủ tịch, Phó Chủ tịch | Đề xuất của Thủ trưởng đơn vị |
| --- | --- |
|  | Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà làm việc Đội Quản lý thị trường số 11; địa điểm: Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Căn cứ Quyết định số 4041/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. Để chủ đầu tư sớm triển khai thực hiện các bước tiếp theo, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam xem xét và phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình trên. KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Phan Thành Công |