PHỤ LỤC

Kế hoạch tài chính năm 2012

(Kế hoạch giải ngân vốn ODA và vốn đối ứng)

Dự án: Thu gom, xử lý nước thải và thoát nước TP. Tam Kỳ

Nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới (WB)

( Ban hành kèm theo Quyết định số   3094    /QĐ-UBND ngày 28/9  /2012 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính:  triệu đồng

| Số TT | Tên thành phần/ hạng mục DA | Tổng vốn chương trình, dự án | Luỹ kế thực hiện từ đầu đến thời điểm báo cáo | Kế hoạch năm 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | ODA1 | Vốn đối ứng2 | ODA3 | Vốn đối ứng4 | ODA5 | Vốn đối ứng6 |
|  |  |  |  |  | Tổng số | XDCB | HC SN | HT NS | CVL | XD CB | HC SN | Tổng số | XD CB | HC SN | HT NS | CVL | XD CB | HC SN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6 | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 1 | Hợp phần 1: Đầu tư | 423.243 | 345.378 | 77.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 0 | 4.165 | 4.165 |  |  |  | 1.300 |  |