| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 3708 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tam Kỳ, ngày 30 tháng 10 năm 2009 |
| --- | --- |

# QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng  công trình

cầu Tứ Câu, tuyến ĐT603, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét hồ sơ dự án kèm theo Tờ trình số 1208/TTr - SGTVT ngày 05/10/2009 của Sở Giao thông - Vận tải về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Tứ Câu, Km15+080, tuyến ĐT603, tỉnh Quảng Nam;

Theo Thông báo số 254/TB-UBND ngày 22/9/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam; kết quả thẩm định thiết kế cơ sở tại Văn bản số 1207/TĐ-SGTVT ngày 05/10/2009 của Sở Giao thông - Vận tải và đề nghị của Sở Kế hoạch & Đầu tư tại Tờ trình số   516 /TTr-KHĐT ngày 28   tháng 10 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Tứ Câu, tuyến ĐT603, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, với nội dung chủ yếu sau.

1. Tên dự án: công trình cầu Tứ Câu, tuyến ĐT603, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Nam.

3. Mục tiêu đầu tư: đáp ứng nhu cầu giao thông trên tuyến ĐT603. Đảm bảo kết nối giữa các điểm du lịch, khu công nghiệp và khu vực ven biển phía Đông với Quốc lộ 1A và vùng phía Tây huyện Điện Bàn. Đồng thời tạo thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

4. Địa điểm: Km15+080 tuyến ĐT603, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

5. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 5.

Chủ nhiệm lập dự án: Lê Đăng Long.

6. Quy mô và nội dung đầu tư:

- Phần trên: bề rộng mặt cầu 12m (B=0,5m+11m+0,5m), tổng chiều dài cầu 137,61m gồm 04 nhịp giản đơn, cắt ngang bố trí 05 dầm chữ T lắp ghép bằng bê tông cốt thép dự ứng lực (vận chuyển từ cầu Trần Thị Lý, Đà Nẵng).

- Phần dưới: mố kiểu chữ U, trụ dạng chữ T, kết cấu bê tông cốt thép M300, móng mố, trụ đóng cọc bê tông cốt thép kích thước (0,4x0,4)m, chiều dài 25m.

- Đường dẫn hai đầu cầu: đường cấp III đồng bằng, bề rộng nền đường 12m (Bnền=12m, Bmặt=11m), đoạn gần mố 10m nở rộng Bnền=13m; kết cấu áo đường gồm các lớp:

Bê tông nhựa hạt trung dày 07cm.

Cấp phối đá dăm loại I dày 18cm.

Cấp phối đá dăm loại II dày 18cm.

Cấp phối đất đồi đầm chặt K98 dày 30cm.

- Tường chắn bê tông.

- Tháo dỡ, thu hồi cầu cũ.

- Công trình đảm bảo giao thông.

- Bồi thường giải phóng mặt bằng.

7. Tổng mức đầu tư			:       33.251.000.000 đồng.

-    Chi phí xây lắp			:       26.163.000.000 đồng.

-    Chi phí quản lý dự án		:	   474.000.000 đồng.

-    Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	1.853.000.000 đồng.

-    Chi phí khác			:	   736.000.000 đồng.

-    Bồi thường giải phóng mặt bằng:	1.002.000.000 đồng.

-    Dự phòng			:	3.023.000.000 đồng.

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước.

9. Hình thức quản lý dự án: chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

10. Phương thức thực hiện dự án: đấu thầu.

11. Thời gian đầu tư:  giai đoạn 2009 - 2010.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Chủ đầu tư căn cứ vào dự án được duyệt xác định cụ thể các công trình, hạng mục công trình thuộc dự án, tổ chức thẩm định phê duyệt dự toán thiết kế công trình, phân chia gói thầu theo qui mô tiến độ huy động vốn đảm bảo đầu tư dứt điểm phát huy hiệu quả đầu tư; chịu trách nhiệm quản lý thi công đảm bảo chất lượng công trình và thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo qui định hiện hành của Nhà nước về đầu tư và xây dựng.

Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ thủ tục giao đất xây dựng công trình và giám sát việc sử dụng đất theo đúng các quy định của Luật đất đai.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với các ngành chức năng theo dõi giám sát việc thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Giao thông - Vận tải, Tài Nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn và Thủ trưởng các ngành, địa phương có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 18/5/2009./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu VT, KTTH, KTN. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Đinh Văn Thu |
| --- | --- |