| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 2294 /KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tam Kỳ, ngày 30 tháng 6 năm 2008 |
| --- | --- |
| KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ cải thiện nhà ở người có công cách mạng có khó khăn đặc biệt về nhà ở tỉnh Quảng Nam năm 2008 |

Thực hiện Quyết định số 475/QĐ/TTg ngày 20/04/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp kinh phí cho chương trình hỗ trợ các hộ gia đình  người có công với cách mạng có khó khăn đặc biệt về nhà ở tại tỉnh Quảng Nam; Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh và người có công giúp đỡ cách mạng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2005 - 2006 và Chương trình hỗ trợ hỗ trợ cải thiện nhà ở người có công cách mạng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008 - 2010 (Báo cáo số 47/BC-UBND ngày 27/5/2008), UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ cải thiện nhà ở người có công với cách mạng có khó khăn đặc biệt về nhà ở tỉnh Quảng Nam năm 2008 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, vận đông, thực hiện phương châm: Nhà nước, nhân dân và đối tượng cùng làm; xã hội hoá công tác vận động nguồn lực, cùng với nguồn hỗ trợ từ ngân sách, sự đóng góp của các tổ chức kinh tế, gia đình người có công và xã hội để đầu tư thực hiện việc làm nhà theo kế hoạch đã đề ra.

- Đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện hỗ trợ; sử dụng đúng mục đích nguồn kinh phí, phấn đấu hoàn thành chương trình hỗ trợ cải thiện nhà ở trong năm 2008, chuẩn bị tốt các điều kiện để đến năm 2010 cơ bản hoàn thành giai đoạn 2 thực hiện chương trình hỗ trợ cải thiện nhà ở người có công trên phạm vi toàn tỉnh.

II. Nội dung

1. Đối tượng:

1.1. Người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về nhà ở đã được khảo sát lập danh sách theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 799/UBND-VX ngày 29/3/2006 (trừ số đã thực hiện trong năm 2006 và 2007).

1.2. Người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về nhà ở thuộc đối tượng quy định tại Quyết định số 1150/QĐ-UB, ngày 03/7/1998  của UBND tỉnh mới phát sinh, bao gồm cả đối tượng là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và bệnh binh 3/3.

2. Điều kiện: Là nhũng người đang có hộ khẩu thường trú tại địa phương, đang hưởng trợ cấp hàng tháng, sống nêu đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không thể tạo lập được nhà ở.

3. Số lượng:

Tổng số chỉ tiêu thực hiện năm 2008 là 1.500 nhà, bao gồm 1.228 nhà của Kế hoạch số 1486/KH-UBND ngày 29/3/2006 và số nhà phát sinh mới là 272 nhà. Trong đó, miền núi: 965 nhà, đồng bằng: 535 nhà.(có Bảng phân bổ chi tiết kèm theo).

4. Quy cách nhà và giải pháp về đất ở:

Quy cách làm nhà và giải pháp về đất ở thực hiện theo hướng dẫn tại Kế hoạch 1769/KH-UBND, ngày 25/6/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam.

5. Nguồn và mức hỗ trợ:

Mức hỗ trợ xây mới: 20.000.000 đồng/nhà, được huy động từ các nguồn:

- Ngân sách Trung ương và tỉnh:	từ 10 - 11 triệu đồng/nhà. Trong đó:

+ Đồng bằng:					10 triệu đồng/nhà

+ Miền núi:					11 triệu đồng/nhà

- Ngân sách huyện, thành phố:		  3 triệu đồng/nhà

- Ngân sách cấp xã, phường:		  1 triệu đồng/nhà

- Nguồn vận động khác:			  5 - 6 triệu đồng/nhà

Tổng kinh phí: 20.000.000 đồng x 1.500 nhà = 30.000.000.000 đồng (ba mươi tỷ đồng).

Chia theo nguồn huy động:

- Đề nghị Trung ương hỗ trợ:		12.000.000.000 đồng

- Ngân sách tỉnh:				  4.500.000.000 đồng

- Ngân sách huyện, thành phố:		  4.500.000.000 đồng

- Ngân sách cấp xã, phường:		  1.500.000.000 đồng

- Nguồn vận động khác:			  7.500.000.000 đồng

Trong đó:

+ Miền núi:					19.000.000.000 đồng

+ Đồng bằng: 				11.000.000.000 đồng

III. Tổ chức thực hiện:

1. Thời gian thực hiện: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 trước tháng 12/2008.

2. Trên cơ sở chỉ tiêu phân bổ, UBND huyện, thành phố chỉ đạo tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc triển khai chương trình hỗ trợ cải thiện nhà ở người có công cách mạng trên địa bàn thời gian qua, kế hoạch triển khai trong thời gian đến. Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn tổ chức rà soát lại danh sách người có công thuộc diện đặc biệt khó khăn về nhà ở xác lập năm 2006 (trừ số đã hỗ trợ trong năm 2006 và 2007) để lập kế hoạch triển khai hỗ trợ trong năm 2008, đảm bảo đúng đối tượng.

- Chỉ đạo khảo sát người có công có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở mới phát sinh (đối tượng và điều kiện theo điểm 1, 2 Mục II, Kế hoạch này, không có trong danh sách năm 2006), lập danh sách báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (kèm theo ảnh từng nhà) để tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- UBND các cấp phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể làm tốt việc tổ chức vận động, huy động nguồn lực để triển khai chương trình hỗ trợ cải thiện nhà ở đạt chỉ tiêu đề ra.

* Lưu ý: Kế hoạch năm 2008 chỉ thực hiện hỗ trợ đối với những trường hợp làm mới. Những trường hợp nhà thuộc diện xuống cấp, hư hỏng có nhu cầu hỗ trợ và xây dựng mới trong các năm 2009 và 2010, các huyện, thành phố xây dựng đề án, báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trước khi thực hiện.

3. Về trình tự, thủ tục cấp kinh phí và phương thức làm nhà, thực hiện theo quy định tại điểm 7, 8 Mục II, Kế hoạch số 1486/KH-UBND ngày 29/3/2006 của UBND tỉnh.

4. Căn cứ Kế hoạch hỗ trợ cải thiện nhà ở người có công cách mạng năm 2008, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh quyết định cấp tạm ứng từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ và nguồn hỗ trợ của UBND thành phố Đà Nẵng để các huyện, thành phố kịp thời triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ đề ra.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các địa phương, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch hỗ trợ cải thiện nhà ở người có công cách mạng năm 2008.

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở người có công cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2008. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các huyện, thành phố báo cáo với UBND tỉnh (qua Sở Lao động – Thương binh và xã hội) để chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

| Nơi nhận - TT HĐND, UBND tỉnh; - UBMTTQVN tỉnh; - Sở LĐ-TB&XH, TC; - UBND huyện, thành phố; - Lưu VT, VX. D:\Vien\Ke hoach\Nam 2008\KH-HTCTNO 27-6-28.V.doc |  | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Trần Minh Cả |
| --- | --- | --- |