| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 3711/QĐ-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tam Kỳ, ngày 30 tháng 10 năm 2009 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo đường giao thông

nội thị, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn (nhánh tuyến N24 -  N65)

### UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND  ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về  quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 3072/QĐ-UB ngày 11/10/1999 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2564/QĐ-UBND ngày 05/8/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án cải tạo đường nội thị thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn;

Xét hồ sơ dự án kèm theo Tờ trình số 252/TTr-UBND ngày 13/10/2009 của UBND huyện Quế Sơn về việc đề nghị thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình;

Theo Công văn số 1296/SGTVT-QLGT ngày 28/10/2009 của Sở Giao thông Vận tải và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 535/TTr-SKHĐT ngày 30 tháng 10 năm 2009,

## QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo đường giao thông nội thị, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn (nhánh tuyến N24 -  N65), với các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: nâng cấp, cải tạo đường giao thông nội thị, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn (nhánh tuyến N24 -  N65).

2. Mục tiêu của dự án: từng bước đầu tư hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng theo quy hoạch, đồng thời chỉnh trang và phát triển đô thị về phía Tây Nam thị trấn Đông Phú, góp phần nâng cao giá trị và hiệu quả sử dụng quỹ đất tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

3. Chủ đầu tư: UBND huyện Quế Sơn.

4. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần xây dựng Thành Công chi nhánh Quảng Nam.

Chủ nhiệm lập dự án: Nguyễn Đức Lực.

5.   Địa điểm và quy mô chiếm đất:

5.1. Địa điểm:  thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn.

5.2. Quy mô chiếm đất: 52.000m2.

6. Quy mô và nội dung đầu tư:

6.1. Đường giao thông: 1.773,27m.

- Mặt cắt ngang: gồm 02 loại mặt cắt.

+  Tuyến N24-N50 mặt cắt ngang (5,0+7,5+5,0) = 17,5m: 448,87m.

+  Tuyến N50-N65 mặt cắt ngang (5,0+7,5+2+7,5+5,0) = 27m: 1.324,4m.

-  Cấp đường: đường phố chính khu vực đối với đường mặt cắt ngang 27m và đường nội bộ đối với đường mặt cắt ngang 17,5m theo TCXDVN 104-2007.

-  Tải trọng thiết kế:

+  Áo đường: trục xe 120KN.

+  Công trình cầu: HL93.

+  Công trình cống: H30-XB80.

-  Mô đun đàn hồi yêu cầu: Eyc = 120Mpa.

-  Quy mô công trình: vĩnh cửu.

-  Tần suất thiết kế: 4%.

-  Kết cấu áo đường: cấp cao A1

-  Giải pháp kết cấu:

+  Bê tông nhựa hạt trung dày 07cm.

+  Cấp phối đá dăm loại I dày 30cm.

+  Cấp phối đất đồi đầm chặt K98 dày 30cm.

-  Bó vỉa, vỉa hè, hố trồng cây:

+ Vỉa hè: gạch bê tông xi măng đúc sẵn M200 kích thước (35x35x5)cm, trên lớp đệm cát hạt thô.

+ Bó vỉa vỉa hè và dải phân cách: kết cấu bê tông M200 đổ tại chỗ, cao hơn mặt đường 15cm

+  Hố trồng cây xanh bằng bê tông, bố trí đối xứng, 6 - 10m/hố.

-  Nút giao thông: thiết kế nút giao thông cùng mức.

6.2. Hệ thống thoát nước:

-  Mương thoát nước dọc: mương hở đậy đan bê tông cốt thép, thân mương đá hộc xây vữa M100, khẩu độ B = 0,6m -1,8m, cách khoảng 20m bố trí 01 cửa thu nước và hố ga.

-  Thoát nước ngang:

+  Cống qua đường: 10cái, cống bản khẩu độ 0,8m, móng cống, thân cống bằng bê tông M150, bản cống bê tông cốt thép M250.

+ Cống tròn 3Ø150: 01 cái, kết cấu bê tông cốt thép M200, tường đầu, tường cánh, sân cống, chân khay thượng hạ lưu đá hộc xây vữa M100.

- Công trình cầu:

+  Cầu Km 0+178,22: L=6,6m, khổ cầu B=7,5+2x5=17,5m.

+  Cầu Km 1+140,12: L=9m, khổ cầu B=15+2+2x5=27m.

Kết cấu cầu bản bê tông cốt thép mố nhẹ, 01 nhịp; bản mặt cầu bê tông cốt thép 30Mpa; lan can, tay vịn, cọc tiêu, bản dẫn bê tông cốt thép 20Mpa; thân mố, tường cánh, móng mố bê tông 15Mpa; đường dẫn hai đầu cầu kết cấu như kết cấu đường giao thông; chân khay, gia cố taluy hai đầu cầu đá hộc xây vữa M100 dày 25cm.

-  Cống kỹ thuật: 04 cái, kết cấu cống hộp bê tông cốt thép khẩu độ L0=1m.

-  Các công trình đảm bảo an toàn giao thông (cọc tiêu, biển báo,…).

6.3. Bồi thường giải phóng mặt bằng.

7. Tổng mức đầu tư				:   43.060.000.000 đồng.

- Xây lắp 					:   29.385.000.000 đồng.

- Chi phí khác				:     1.447.000.000 đồng.

- Chi phí quản lý dự án 			:        500.000.000 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:     2.363.000.000 đồng.

- Bồi thường giải phóng  mặt bằng	:     5.995.000.000 đồng

- Dự phòng phí 				:     3.370.000.000 đồng.

8. Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách tỉnh đầu tư xây lắp và chuẩn bị đầu tư: 30.096.000.000 đồng.

- Ngân sách huyện và huyện tự huy động: thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư và các hạng mục công việc khác:12.964.000.000 đồng.

9. Phương thức thực hiện dự án: theo quy định của Nhà nước về đấu thầu.

10. Thời gian đầu tư: 2009 - 2011.

Điều 2. Phân công trách nhiệm:

Chủ đầu tư căn cứ vào dự án được duyệt xác định cụ thể các công trình, hạng mục công trình thuộc dự án, tổ chức thẩm định phê duyệt dự toán thiết kế công trình, phân chia gói thầu theo quy mô tiến độ huy động vốn, đảm bảo đầu tư dứt điểm và phát huy hiệu quả đầu tư; chịu trách nhiệm quản lý thi công đảm bảo chất lượng công trình và thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư và xây dựng.

Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ thủ tục giao đất xây dựng công trình và giám sát việc sử dụng đất theo đúng các quy định của Luật Đất đai.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với các ngành chức năng theo dõi giám sát việc thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công Thương, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - CPVP; - Lưu: VT, KTTH, KTN. | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Đinh Văn Thu |
| --- | --- |