| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 361 /QĐ-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tam Kỳ, ngày 30 tháng 01 năm 2009 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án 03 tuyến đường trục chính

thuộc khu dân cư làng chài Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên - giai đoạn I

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 02/01/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 03 tuyến đường trục chính thuộc khu dân cư làng chài Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên - giai đoạn I;

Xét Tờ trình số 08/TTr-BQL ngày 20/01/2008 của Ban quản lý sắp xếp dân cư ven biển tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng 03 tuyến đường trục chính thuộc khu dân cư làng chài Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên - giai đoạn I;

Theo Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu tổng thể dự án 03 tuyến đường trục chính thuộc khu dân cư làng chài Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên - giai đoạn I của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 24/BC-SKHĐT ngày 22/01/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

# Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể dự án 03 tuyến đường trục chính thuộc khu dân cư làng chài Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên - giai đoạn I, với các nội dung sau:

I. Phần công việc đã thực hiện:

| TT | Hạng mục công việc | Giá trị (đồng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí khảo sát, lập lập dự án | 468.412.827 |
| 2 | Lệ phí thẩm định dự án | 9.837.003 |
| 3 | Chi phí thẩm định thiết kế cơ sở | 15.991.978 |

II. Phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu:

| TT | Hạng mục công việc | Giá trị (đồng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán | 103.973.432 |
| 2 | Phí tài nguyên, môi trường | 34.121.105 |
| 3 | Chi phí quản lý dự án | 648.522.058 |
| 4 | Chi phí cắm mốc giải phóng mặt bằng | 465.105.005 |
| 5 | Chi phí giải tỏa đền bù | 12.000.000.000 |

III. Phần kế hoạch đấu thầu:

* Gói thầu số 1: nhánh N9 - N65 - N121.

* Gói thầu số 2: nhánh N49 - N50 - N65.

* Gói thầu số 3: nhánh N5 - N50 - N112.

| Hạng mục công việc | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán | Gói thầu số 1 và gói thầu số 2 | 462.288.000 | Đấu thầu rộng rãi | 02 túi hồ sơ | Theo đơn giá và tỷ lệ phần trăm | 45 ngày |
|  | Gói thầu số 3 | 334.817.000 |  |  |  | 45 ngày |
| Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán | Gói thầu số 1 và gói thầu số 2 | 39.983.000 | Chỉ định thầu | 01 túi hồ sơ | Theo tỷ lệ phần trăm | 10 ngày |
|  | Gói thầu số 3 | 30.515.000 |  |  |  | 10 ngày |
| Bảo hiểm công trình | Gói thầu số 1 và gói thầu số 2 | 56.713.000 | Chào hàng cạnh tranh | 01 túi hồ sơ | Theo tỷ lệ phần trăm | Theo tiến độ xây lắp |
|  | Gói thầu số 3 | 43.284.000 |  |  |  |  |
| Lập HSMT và phấn tích đánh giá HSDT xây lắp | Gói thầu số 1 và gói thầu số 2 | 30.246.000 | Chỉ định thầu | 01 túi hồ sơ | Theo tỷ lệ phần trăm | 60 ngày |
|  | Gói thầu số 3 | 23.084.000 |  |  |  | 60 ngày |
| Xây lắp các gói thầu (đã bao gồm 10% dự phòng) | Gói thầu số 1 | 18.299.923.000 | Đấu thầu rộng rãi | 01 túi hồ sơ | Theo đơn giá | 210 ngày |
|  | Gói thầu số 2 | 10.716.093.000 |  |  |  | 180 ngày |
|  | Gói thầu số 3 | 22.145.533.000 |  |  |  | 240 ngày |
| Giám sát thi công các gói thầu | Gói thầu số 1 và gói thầu số 2 | 438.378.000 | Đấu thầu rộng rãi | 02 túi hồ sơ | Theo tỷ lệ phần trăm | Theo tiến độ xây lắp |
|  | Gói thầu số 3 | 334.577.000 |  |  |  |  |
| Kiểm định chất lượng công trình | Gói thầu số 1 và gói thầu số 2 | 153.432.000 | Chỉ định thầu | 02 túi hồ sơ | Theo tỷ lệ phần trăm | Sau khi xây lắp hoàn thành |
|  | Gói thầu số 3 | 117.102.000 |  |  |  |  |
| Rà phá bom mìn | Gói thầu số 1, gói thầu số 2 và gói thầu số 3 | 1.470.000.000 | Chỉ định thầu | 01 túi hồ sơ | Theo đơn giá | Theo thời gian từng công việc cụ thể |
| Kiểm toán |  | 166.830.000 |  | 02 túi hồ sơ | Theo tỷ lệ phần trăm |  |

- Nguồn vốn: ngân sách nhà nước.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: năm 2009 và 2010.

Điều 2. Ban quản lý sắp xếp dân cư ven biển tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) có trách nhiệm:

- Đối với các gói thầu thực hiện theo hình thức chỉ định thầu: chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện theo đúng theo quy định, quy trình của Luật Đấu thầu và Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

- Đối với gói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi: ủy quyền cho chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ mời thầu. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định, quy trình của Luật Đấu thầu và Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam; Trưởng ban quản lý sắp xếp dân cư ven biển tỉnh Quảng Nam; Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên và thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như điều 3; - CPVP; - Lưu VT, KTN, KTTH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Đinh Văn Thu |
| --- | --- |