| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số 3886 /QĐ - UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tam Kỳ, ngày 30 tháng 11 năm 2007 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh

Công trình: Đường Tam Kỳ - Tam Vinh (giai đoạn II)

Hạng mục: Tràn bê tông; lý trình: Km6+094,9 - Km6+200

Địa điểm: Huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ V/v ban hành và sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4014/QĐ-UB ngày 09/9/2002 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt lại dự án khả thi đầu tư xây dựng tuyến đường từ cuối đường Trần Phú đến xã Tam Vinh, thị xã Tam Kỳ (nay là thành phố Tam Kỳ);

Căn cứ Quyết định số 4657/QĐ-UB ngày 24/10/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt thiết kế KTTC và dự toán; Quyết định số 3385/QĐ-UB ngày 30/7/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình đường Tam Kỳ - Tam Vinh (giai đoạn II), hạng mục móng mặt đường và công trình thoát nước, lý trình Km3 - Km10+662.25;

Theo Công văn số 2632/UBND-KTTH ngày 29/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc xử lý tồn tại trong quyết toán vốn đầu tư đường Tam Ky - Tam Vinh (giai đoạn II);

Xét đề nghị của UBND thành phố Tam Kỳ tại Tờ trình số 225/TTr-UBND ngày 05/11/2007 về việc thẩm định, phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán điều chỉnh, công trình đường Tam Kỳ - Tam Vinh (giai đoạn II) và Báo cáo thẩm định số 1278/TĐ-SGTVT ngày 26/11/2007 của Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh:

1. Công trình	: Đường Tam Kỳ - Tam Vinh (giai  đoạn II).

2. Hạng mục điều chỉnh: Tràn bê tông.

3. Lý trình	: Km6+094,9 - Km6+200.

4. Chủ đầu tư	: UBND thị xã Tam Kỳ (nay là UBND thành phố Tam Kỳ).

5. Tổng mức đầu tư được duyệt: 7.575.891.000 đồng.

6. Địa điểm xây dựng: Huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

7. Nội dung phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán điều chỉnh:

7.1. Thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh: Điều chỉnh kết cấu mặt đường tràn bê tông xi măng đoạn Km6+094,9 - Km6+200 thành kết cấu mặt đường thâm nhập nhựa.

- Mặt cắt ngang: 6,5m(nền đường) = 0,5m(lề)+5,5m(mặt đường)+ 0,5m(lề).

- Dốc ngang mặt đường 3%, lề đường 4%.

- Kết cấu mặt đường thấm nhập nhựa và các nội dung khác tuân theo Quyết định phê duyệt số 4657/QĐ-UB ngày 24/10/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam.

7.2- Kinh phí dự toán sau khi điều chỉnh: 70.685.000 đồng (Bảy mươi triệu, sáu trăm tám mươi lăm nghìn đồng).

Cụ thể:

| Hạng mục chi phí | Hạng mục mặt đường BTXM đã duyệt (đồng) | Hạng mục mặt đường nhựa điều chỉnh (đồng) | Chênh lệch (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| Giá trị xây lắp | 145.710.000 | 70.685.000 | - 75.025.000 |

Điều 2. Chủ đầu tư, tổ chức tư vấn và các đơn vị liên quan có trách nhiệm quản lý, thi công và thanh, quyết toán công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, điều chỉnh thiết kế BVTC và dự toán hạng mục mặt đường bê tông xi măng, đoạn Km6+094,9 - Km6+200 đã được phê duyệt tại Quyết định số 3385QĐ-UB ngày 30/7/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam. Các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh tại quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Kho Bạc Nhà nước Quảng Nam, Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ (chủ đầu tư) và các đơn vị liên quan căn cứ  quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - CPVP; - Lưu VT, KTTH, KTN. (D:\HUNG\Giao thong\quyet dinh\QD 2007\QD 11. Dieu chinh thiet ke KTTC và du toan duong Tam Ky -Tam Vinh.doc) | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Lê Minh Ánh |
| --- | --- |