| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 3314 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tam Kỳ, ngày 30 tháng 9 năm 2009 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán điều chỉnh, bổ sung

Công trình: Đường Tam Trà – Tam Sơn

Lý trình: Km0 – Km5

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc ban hành và sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007; Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 1444/QĐ-UB ngày 09/5/2002 và Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 12/01/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tuyến đường Tam Trà – Tam Sơn, huyện Núi Thành;

Căn cứ Quyết định số 5184/QĐ-UB ngày 29/11/2002 và Quyết định số 2312/QĐ-UB ngày 17/6/2003 của UBND tỉnh về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế KTTC và điều chỉnh dự toán công trình Đường Tam Trà – Tam Sơn;

Căn cứ các Công văn số: 3281/UBND-KTN ngày 17/10/2007, 3972/UBND-KTN ngày 29/10/2008 và 1173/UBND-KTN ngày 17/4/2009 của UBND tỉnh về việc giải quyết các vấn đề liên quan đến đường Tam Trà – Tam Sơn, huyện Núi Thành;

Theo đề nghị của UBND huyện Núi Thành tại Tờ trình số 179/TTr-UBND ngày 15/9/2009 về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế KTTC và dự toán điều chỉnh, bổ sung công trình Đường Tam Trà – Tam Sơn, Báo cáo thẩm định số 1164/TĐ-SGTVT ngày 22/9/2009 của Sở Giao thông Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán điều chỉnh, bổ sung của công trình với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Đường Tam Trà – Tam Sơn

2. Lý trình: Km0 – Km5.

3. Hạng mục: Nền, mặt đường và cầu, cống các loại.

4. Địa điểm: Xã Tam Trà và xã Tam Sơn, huyện Núi Thành.

5. Tổng mức đầu tư	: 47.012.000.000 đồng.

6. Chủ đầu tư: UBND huyện Núi Thành.

7. Đơn vị lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán điều chỉnh, bổ sung: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng GTCC Đà Nẵng.

8. Nội dung phê duyệt:

8.1. Phần thiết kế:

a) Nội dung thiết kế KTTC điều chỉnh:

- Nền đường đoạn Km0+160,3 – Km0+552,8 thay lớp đất cát tự nhiên dày 30cm dưới đáy lớp móng cấp phối đá dăm bằng đất đồi đầm chặt K.98.

- Nền đường các đoạn Km3+67 – Km3+175,5; Km3+582,4 – Km3+663,9; Km4+194,5 – Km4+467,63; Km4+712,97 – Km4+787,47 thay lớp đất sét tự nhiên dày 30cm dưới đáy lớp móng cấp phối đá dăm bằng đất đồi đầm chặt K.98.

- Phát sinh khối lượng đào đá cấp 3 khi thi công nền đường tại các vị trí Km0+744,1 – Km0+796,9; Km3+763 (bên phải tuyến), Km4+00 (bên trái tuyến), Km4+825,3 (bên phải tuyến).

- Bổ sung cống tròn khẩu độ 275 tại ngầm rọ đá Km0+671 và Km3 để tăng khả năng thoát nước ngầm, tránh ngập úng diện tích đất nông nghiệp và thay đổi cọc tiêu bằng thép trên ngầm bằng cọc tiêu bê tông.

- Phát sinh khối lượng đào đá cấp 3 một nửa hố móng phía thượng lưu cống Km4+698,34.

- Bổ sung rãnh dọc Km1+05,3 – Km1+65 bằng đá hộc xây vữa M.75.

b) Nội dung thiết kế KTTC bổ sung:

- Bổ sung rãnh dọc tại các đoạn: Km0+136,9 – Km0+148,6; Km0+885 – Km0+940; Km2 – Km2+23,6; Km3+569,2 – Km3+589,2; Km4+411,5 – Km4+457,07; Km4+506,45 – Km4+517,45 và đoạn cuối ngầm Km3+00 bằng đá hộc xây vữa M.75.

- Tại các đoạn ngầm: Km0+599,23 – Km0+770,23 và Km2+958,0-Km3+057,7 dùng kết cấu tràn bê tông thay cho kết cấu ngầm đá hộc xếp khan theo thiết kế đã được phê duyệt, đã thi công và đã bị hỏng. Kết cấu: Mặt tràn bê tông M.300 đá 1x2 dày 25cm, trên lớp cát sỏi sông dày 30cm; Mái taluy và chân khay thượng hạ lưu tràn gia cố bằng bê tông M.150 sỏi 2x4 dày 25cm, trên lớp dăm sạn đệm dày 10cm; Chân mái taluy thượng hạ lưu gia cố bằng rọ đá.

- Bổ sung cầu bản L=4.0m tại các vị trí Km0+665.15 và Km3+9,0 để đảm bảo thoát nước thường xuyên, tăng khả năng thoát nước của ngầm. Kết cấu: Bản mặt cầu, mũ mố, gờ chắn bánh bằng bê tông M.200, đá 1x2; thân mố, thân tường cánh bằng bê tông M.150, sỏi 2x4; móng mố, tường cánh, gia cố lòng cầu bằng bê tông M.100, sỏi 4x6.

- Cống tròn 275 tại Km3: Bổ sung tường cánh thượng hạ lưu bằng bê tông M.150, đá 2x4, sân cống, chân khay, gia cố hạ lưu bằng bê tông M.100 sỏi 4x6.

8.2. Phần dự toán:

- Đối với khối lượng do thiết kế điều chỉnh: Giữ nguyên đơn giá dự toán như đã phê duyệt tại Quyết định số 2312/QĐ-UB ngày 17/6/2003 của UBND tỉnh.

- Đối với khối lượng mặt đường thấm nhập nhựa: Điều chỉnh giá vật liệu theo Công bố giá quý III/2008 số 317/CB-LS ngày 09/10/2008 của Liên Sở Tài Chính – Xây dựng tỉnh Quảng Nam, điều chỉnh giá ca máy và nhân công theo Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 và Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008, bảng tổng hợp giá trị xây lắp được điều chỉnh theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng.

- Đối với khối lượng bổ sung: Giá vật liệu theo Công bố giá quý I/2009 số 554/CB-LS ngày 07/5/2009 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Quảng Nam; Công bố giá thời điểm tháng 7/2009 số 1145/SXD-GĐKT ngày 10/8/2009 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng; các chế độ chính sách khác theo quy định hiện hành.

8.3. Kinh phí dự toán sau điều chỉnh, bổ sung: 13.549.160.000 đồng.

(Mười ba tỷ, năm trăm bốn chín triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn )

Trong đó:

| - Chi phí xây lắp | 11.116.496.179 | đồng |
| --- | --- | --- |
| - Chi phí khác | 795.642.050 | đồng |
| - Bồi thường giải phóng mặt bằng | 445.807.808 | đồng |
| - Dự phòng | 1.191.213.823 | đồng |

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình thi công và kết thúc giai đoạn thi công, Chủ đầu tư, Tổ chức Tư vấn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm quản lý thi công công trình đảm bảo chất lượng và thực hiện đầy đủ các thủ tục, trình tự xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, UBND huyện Núi Thành (Chủ đầu tư) và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 5184/QĐ-UB ngày 29/11/2002 và Quyết định số 2312/QĐ-UB ngày 17/6/2003 của UBND tỉnh, các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành.

| Nơi nhận: - Như Điều 3. - CPVP. - Lưu: VT, KTN, KTTH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Đinh Văn Thu |
| --- | --- |