| UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TỈNH QUẢNG NAM | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số:3560 /QĐ-UBND | Tam Kỳ, ngày 31 tháng 10 năm 2008 |

QUYẾT ĐỊNH

## Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng

## Công trình: Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Hồng Triều-Quảng Nam

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 30/10/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Hồng Triều - Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 3230/QĐ-UBND ngày 03/10/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt bổ sung phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng xây dựng dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Hồng Triều - Quảng Nam;

Căn cứ Công văn số 3855/UBND-KTN ngày 22/10/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giải quyết bổ sung thành phần công việc phát sinh thuộc dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Hồng Triều - Quảng Nam;

Xét Tờ trình số 1746/TTr-SNN&PTNT ngày 24/10/2008 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam về việc xin phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án: Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Hồng Triều-Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số:       /TTr-SKHĐT ngày     /10/2008.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Hồng Triều - Quảng Nam, với các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Hồng Triều.

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam.

3. Địa điểm xây dựng: Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng nam.

4.Tổ chức tư vấn lập dự án: Chi nhánh Công ty Tư vấn xây dựng công trình thuỷ I.

5. Lý do điều chỉnh:

- Điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng; Điều chỉnh biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng so với thời điểm phê duyệt dự án đầu tư theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng đối với các hạng mục gồm :

Hạng mục đã và đang thi công:

+San lấp - nạo vét ;

+Kè bảo vệ bờ loại 2 ;

+Đường công vụ.

Hạng mục chưa triển khai thi công:

+Trụ neo tàu;

+Kè bảo vệ bờ loại 1;

+Cầu dẫn nối bờ;

+Đê ngăn cát chắn sóng;

+Nhà quản lý;

- Chi phí đền bù GPMB, hỗ trợ và tái định cư được duyệt tại Quyết định số: 3230/QĐ-UBND ngày 03/10/2008;

- Điều chỉnh bổ sung thành phần công việc phát sinh theo công văn 3855/UBND-KTN ngày 22/10/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam gồm:

+Bổ sung 05 cống thoát nước dọc theo Kè bảo vệ bờ loại 2 để thoát nước cánh đồng thôn Hội Sơn và các ao nuôi tôm trong khu vực ;

+Xử lý khoá kè và mái taly cống tại vị trí K10 và K11 ;

+Xử lý taly đường công vụ bằng cách xây đá hộc kè mái đoạn K9 đến K10 dài 164,5m.

6. Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt: 		35.342.386.000 đồng.

(theo Quyết định số : 3076/QĐ-UBND ngày 30/10/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam)

7. Mức đầu tư tăng thêm do điều chỉnh : 		  8.635.533.000 đồng.

8. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh:		43.977.919.000 đồng.

(Bốn mươi ba tỷ, chín trăm bảy mươi bảy triệu, chín trăm mười chín ngàn đồng)

Trong đó:

| - Chi phí xây dựng: | 31.434.888.335 đồng |  |
| --- | --- | --- |
| - Chi phí thiết bị: | 400.000.000 đồng |  |
| - Chi phí quản lý dự án: | 808.201.019 đồng |  |
| - Chi phí Tư vấn đầu tư XDCT: | 1.957.099,223 đồng |  |
| - Chi phí khác: | 1.074.487.078 đồng |  |
| - Chi phí đền bù GPMB,hỗ trợ và TĐC: | 5.906.352.000 đồng |  |
| - Chi phí dự phòng: | 2.396.891.355 đồng |  |

9. Nguồn vốn đầu tư: Vốn Ngân sách Nhà nước.

10. Thời gian thực hiện: Từ năm 2008.

Điều 2. Phân công trách nhiệm:

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng để triển khai thực hiên.

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT theo dõi giám sát việc xây dựng và bố trí vốn để triển khai thực hiện dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và điều chỉnh bổ sung cho Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 30/10/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam, các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành ./.

| Nơi nhận: | TM.UỶ BAN NHÂN DÂN |
| --- | --- |
| - Như điều 3; - CT và các PCT; - Các PVP; - Lưu VT, KTTH,KTN. | KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ( Đã ký) Nguyễn Ngọc Quang |

UBND TỈNH QUẢNG NAM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ 	                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày      tháng10  năm 2008

PHIẾU TRÌNH

- Kính trình: Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam

- Tên thủ trưởng đơn vị trình: Trần Văn Tri – Giám đốc Sở

- Nội dung trình: Trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng: Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Hồng Triều, tỉnh Quảng Nam.

| Ý kiến của Chủ tịch, Phó Chủ tịch | Đề xuất của thủ trưởng đơn vị |
| --- | --- |
|  | - Điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng; Điều chỉnh biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng so với thời điểm phê duyệt dự án đầu tư theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng đối với các hạng mục đã và đang thi công, chưa triển khai thi công. - Chi phí đền bù GPMB được duyệt tại Quyết định số: 3230/QĐ-UBND ngày 03/10/2008 - Bổ sung thành phần công việc phát sinh theo Công văn số: 3855/UBND-KTN ngày 22/10/2008 Kính đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh xem xét và phê duyệt. GIÁM ĐỐC Trần Văn Tri |