| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 2497 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tam Kỳ, ngày 30 tháng 7 năm 2009 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể

Công trình: khu tái định cư Lệ Sơn (giai đoạn I)

thuộc dự án khu dân cư làng chài Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên;

Địa điểm: huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày 17/7/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: khu tái định cư Lệ Sơn (giai đoạn I) thuộc khu dân cư làng chài Duy Nghĩa (khu tái định cư tập trung Duy Nghĩa), huyện Duy Xuyên;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 83/TTr-BQLDA ngày 22/7/2009 của Ban quản lý sắp xếp dân cư ven biển tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: khu tái định cư Lệ Sơn (giai đoạn I) thuộc khu dân cư làng chài Duy Nghĩa (khu tái định cư tập trung Duy Nghĩa), huyện Duy Xuyên;

Theo Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu tổng thể công trình: khu tái định cư Lệ Sơn (giai đoạn I) thuộc dự án khu dân cư làng chài Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên; địa điểm: huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 263/BC-SKHĐT ngày 28/7/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể công trình: khu tái định cư Lệ Sơn (giai đoạn I) thuộc dự án khu dân cư làng chài Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên; địa điểm: huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, với các nội dung sau:

II. Phần công việc đã thực hiện:

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (đồng) | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Văn bản phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát, lập dự án | Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Trí Thành | 235.372.000 | Theo đơn giá và tỷ lệ phần trăm | 15 ngày | Quyết định số 57/QĐ-BQL ngày 9/10/2008 của BQL SXDC ven biển |
| Tổng giá trị thực hiện: 235.372.000 đồng |

III. Phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu:

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thẩm định thiết kế cơ sở và tổng dự toán | Sở Giao thông Vận tải | 14.781.000 |
| 2 | Thẩm tra, phê duyệt quyết toán | Sở Tài chính | 69.200.000 |
| 3 | Thẩm định dự án đầu tư | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 6.400.000 |
| 4 | Thẩm định kết quả đấu thầu |  | 2.295.000 |
| 5 | Đánh giá tác động môi trường | Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường Quảng Nam | 1.198.000 |
| 6 | Chi phí quản lý dự án | BQL sắp xếp dân cư ven biển tỉnh Quảng Nam | 378.497.000 |
| 7 | Chi phí khác (cắm mốc giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa, rà phá bom mìn) |  | 9.010.993.000 |
| 8 | Dự phòng |  | 1.110.996.000 |
| Tổng giá trị thực hiện: 10.594.360.000 đồng |

IV. Phần công việc tổ chức đấu thầu:

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán | 450.000.000 | Chỉ định thầu | Quý III năm 2009 | Theo đơn giá và tỷ lệ phần trăm | 30 ngày |
| 2 | Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán | 45.699.000 |  |  | Theo tỷ lệ phần trăm | 15 ngày |
| 3 | Lập HSMT và lựa chọn nhà thầu xây lắp | 38.125.000 |  |  |  | 45 ngày |
| 4 | Bảo hiểm công trình | 54.284.000 | Chào hàng cạnh tranh | Quý IV năm 2009 |  | Theo tiến độ xây lắp |
| 5 | Xây lắp công trình - Xây lắp - Dự phòng | 27.773.324.000 25.248.477.000 2.524.847.000 | Đấu thầu rộng rãi |  | Theo đơn giá | 240 ngày |
| 6 | Giám sát thi công | 434.021.000 | Chỉ định thầu |  | Theo tỷ lệ phần trăm | Theo tiến độ xây lắp |
| 7 | Kiểm định chất lượng công trình | 252.484.000 |  |  |  |  |
| 8 | Kiểm toán công trình | 116.600.000 |  | Năm 2010 |  | Theo thời gian công việc cụ thể |
| Tổng giá trị thực hiện: 29.164.537.000 đồng |

- Nguồn vốn: ngân sách nhà nước;

- Phương thức đấu thầu: đấu thầu một túi hồ sơ.

Điều 2. Ủy quyền cho Ban quản lý sắp xếp dân cư ven biển tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) phê duyệt hồ sơ mời thầu đối với gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định, quy trình của Luật Đấu thầu và Nghị định số: 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban quản lý sắp xếp dân cư ven biển tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên và thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - CPVP; - Lưu: VT, KTN, KTTH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Đinh Văn Thu |
| --- | --- |