| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 4213/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 29 tháng 11 năm 2016 |
| --- | --- |

# QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư

xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp Trụ sở làm việc

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh hội Quảng Nam

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Theo Công văn số 766/UBND-KTN ngày 01/3/2016 của UBND tỉnh về việc thống nhất chủ trương bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư Sửa chữa, nâng cấp Trụ sở làm việc Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh hội Quảng Nam;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 113/TTr-HCCB ngày 05/10/2016 của Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh hội Quảng Nam về việc đề nghị phê duyệt bổ sung tổng mức đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp Nhà làm việc Hội Cựu chiến binh Quảng Nam;

Theo kết quả thẩm định bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình của Sở Xây dựng tại văn bản số 988a/SXD-VP ngày 30/9/2016 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 301/TTr-SKHĐT ngày 27/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp Trụ sở làm việc Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh hội Quảng Nam đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3381/QĐ-UBND ngày 31/10/2013; với các nội dung như sau:

1. Nội dung bổ sung:

- Bổ sung lợp mái chống nóng;

- Bả matit và lăn sơn các diện tích tường phần còn lại;

- Thay mới các thiết bị vệ sinh;

- Bổ sung đục bỏ và làm mới ốp, lát gạch khu vệ sinh;

- Thay mới hệ thống cửa vệ sinh;

- Bổ sung lát nền, sàn gạch granite 600x600, lát đá granite tự nhiên bậc cấp, cầu thang;

- Thay mới thiết bị điện, hệ thống điện, mạng điện thoại. Thay mới hệ thống cấp nước.

2. Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt: 1.430.000.000 đồng.

Giá trị các hạng mục bổ sung: 1.046.625.000 đồng (Một tỷ, không trăm bốn mươi sáu triệu, sáu trăm hai mươi lăm ngàn đồng), trong đó:

| - Chi phí xây dựng | : | 854.753.000 | đồng; |
| --- | --- | --- | --- |
| - Chi phí quản lý dự án | : | 19.613.000 | đồng; |
| - Chi phí tư vấn ĐTXD | : | 67.096.000 | đồng; |
| - Chi phí khác | : | 55.324.000 | đồng; |
| - Chi phí dự phòng | : | 49.839.000 | đồng. |

3. Tổng mức đầu tư sau khi bổ sung: 2.476.625.000 đồng (Hai tỷ, bốn trăm bảy mươi sáu triệu, sáu trăm hai mươi lăm ngàn đồng), trong đó:

| - Chi phí xây dựng | : | 2.074.547.000 | đồng; |
| --- | --- | --- | --- |
| - Chi phí quản lý dự án | : | 47.602.000 | đồng; |
| - Chi phí tư vấn ĐTXD | : | 152.130.000 | đồng; |
| - Chi phí khác | : | 72.213.000 | đồng; |
| - Chi phí dự phòng | : | 130.133.000 | đồng. |

4. Thời gian thực hiện phần khối lượng bổ sung: Năm 2016 - 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại Quyết định số 3381/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp Trụ sở làm việc Hội Cựu chiến binh việt Nam tỉnh hội Quảng Nam không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh hội Quảng Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - CT, các PCT UBND tỉnh; - CPVP; - Lưu: VT, KTTH, KTN. (E:\Dropbox\Ba2016\DA\110816 - Bo sung BCKTKT Sua chua TSLV Hoi CCB tinh.doc) |  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Huỳnh Khánh Toàn |
| --- | --- | --- |