###### UỶ BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 124    /BC-UBND                                 Tam Kỳ, ngày  01  tháng  12  năm 2006

#### BÁO CÁO

# Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006

# và dự kiến kế hoạch năm 2007 tỉnh Quảng Nam

Phần I

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2006

Năm 2006 là năm có nhiều sự thay đổi vµ một số các quy định mới của nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng như Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu,...Tuy nhiên công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tiếp tục có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả nhất định. Việc phân cấp quản lý được đẩy mạnh, c«ng t¸c qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng cña c¸c ngµnh, ®Þa ph­¬ng cã nhiÒu tiÕn bé hơn trước.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn thực hiện năm 2006 ước đạt khoảng 5.215 tỷ đồng, đạt 98,33% kế hoạch năm, tăng 29,80% so với năm 2005; vốn đầu tư phát triển do địa phương quản lý ước đạt 3.818 tỷ đồng, tăng hơn 18,55%, trong đó nguồn vốn nhà nước thực hiện đạt 1.477tỷ đồng, tăng 10,32%, vốn ngoài nhà nước thực hiện ước đạt 1.911 tỷ đồng, tăng 25,21%; Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước thực hiện đạt 430 tỷ đồng tăng khoảng 21% so với năm 2005. CÊp phÐp được 18 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư 76 triệu USD, nâng tổng số dự án đã được cấp phép trên địa bàn toàn tỉnh lên 80 dự án, với tổng mức đầu tư 486 triÖu USD; Đăng ký cấp phép được 450 doanh nghiệp trong nước, với tổng vốn đăng ký trên 1.600 tỷ đồng.

Sự chuyển biến tích cực cña tình hình đầu tư xây dựng trên địa bàn năm 2006 đã góp phÇn ®¸ng kÓ gi÷ v÷ng tèc ®é t¨ng tr­ëng và chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ cña cña tỉnh, thể hiện qua các lĩnh vực cụ thể sau.

1. Đầu tư cho lĩnh vực phát triển sản xuất:

LÜnh vùc c«ng nghiÖp: NhiÒu c«ng tr×nh, dù ¸n ®ang ®­îc ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng hoµn thµnh vµ ®i vµo ho¹t ®éng, gãp phÇn t¨ng gi¸ trÞ c«ng nghiÖp, gi¸ trÞ xuÊt nhËp khÈu trªn ®Þa bµn, gi¶i quyÕt lao ®éng ®Þa ph­¬ng nh­: Thủy điện A Vương, mỏ vàng Bồng Miêu (tæng vèn ®Çu t­ 14triệu USD), Liên doanh Dacotex - Hải Âu víi viÖc hoµn thµnh x©y dùng nhµ m¸y may xuÊt khÈu (tæng vèn ®Çu t­ 02 triệu USD), më réng giai ®o¹n II nhµ m¸y c¸p viÔn th«ng ViÖt Hµn (tæng vèn ®Çu t­ 35 tû ®ång), nhµ m¸y chÕ biÕn thñy s¶n Tam phó víi c«ng suÊt 30tÊn nguyªn liÖu/ngµy,… và khëi c«ng x©y dùng được mét sè c«ng tr×nh lín nh­  thủy điện sông Tranh 2 vốn đầu tư 4.150 tỷ đồng, nhà máy nhiệt điện Nông Sơn vốn đầu tư 42 triệu USD,…Hoàn chỉnh các thủ tục chuẩn bị đầu tư các thủy điện sông Bung 4, An Điềm II, sông Thanh II.

Khu kinh tế mở Chu Lai:  N¨m 2006, kÕ ho¹ch ®Çu t­ x©y dùng cña Khu Kinh tÕ më Chu Lai lµ 230 tû ®ång, tiÕn hµnh ®Çu t­ 31 c«ng tr×nh, dù ¸n víi tæng dù to¸n ®­îc duyÖt lµ 1.718 tû ®ång. Hoµn thµnh vµ ®­a vµo sö dông 04 c«ng tr×nh dù ¸n: khu t¸i ®Þnh c­ ®­êng Thanh niªn ven biÓn t¹i Tam TiÕn, duy tu n¹o vÐt luång tõ phao sè 0 vµo C¶ng Kú Hµ, san nÒn khu ®Êt phÝa B¾c Khu c«ng nghiÖp Tam HiÖp, cÊp n­íc khu d©n c­ Tam Quang t¹i thÞ trÊn Nói Thµnh; tËp trung ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh: ®­êng Thanh niªn ven biÓn, ®­êng NguyÔn V¨n Trçi nèi dµi khu c«ng nghiÖp  Tam Th¨ng, h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp Tam HiÖp vµ B¾c Chu Lai, san nÒn khu bÖnh viÖn ViÖt - Hµn, … Tæng gi¸ trị khối lượng thực hiện kho¶ng 270 tỷ đồng,.

C«ng t¸c båi th­êng gi¶i phãng mÆt b»ng ®· ®­îc t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong triÓn khai thùc hiÖn, ®Õn nay ®· ®Òn bï thiÖt h¹i GPMB ®­îc kho¶ng 61 ha, tổng số hộ bị ảnh hưởng là 888 hộ, bố trí di dời 38 hộ vào các khu tái định cư.

Cïng víi viÖc hoµn thiÖn c¬ chÕ chÝnh s¸ch vµ m«i tr­êng ®Çu t­  c«ng t¸c qu¶ng b¸ vµ xóc tiÕn ®Çu t­ ®· ®­îc thùc hiÖn, tÝnh tõ ®Çu n¨m ®Õn nay ®· có 17 dự án đăng ký đầu tư, với tổng vốn 162,2 triệu USD, trong ®ã 11 dự án đã cấp phép với tổng vốn đầu tư  51,627 triệu USD ( Đầu tư nước ngoài là 9 dự án, tổng vốn 49 triệu USD). Nâng tổng số dự ¸n ®­îc cấp phép lªn 84 dự án đầu tư (kÓ c¶ c¸c dù ¸n ®· ®i vµo ho¹t ®éng), với tổng vốn đầu tư 772 triệu USD, 39 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tổng vèn đầu tư trên 155 triệu USD, thu hút trên 3.100 lao động.

§Æc biÖt Quy chÕ ho¹t ®éng cña Khu kinh tÕ më Chu Lai  ®­îc Thủ tướng Chính phủ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 253/2006/Q§-TTg ngµy 06/11/2006, ®· t¹o mét b­íc chuyÓn về khung ph¸p lý và điều kiện thuận lợi ®Ó thu hút đầu tư còng nh­  x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cho Khu Kinh tÕ më Chu Lai.

Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc: Cơ bản hoàn thành công tác đầu tư giai đoạn I (147ha). Đang triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng giai đoạn II của dự án, hiện  nay đã bồi thường thiệt hại GPMB trên 200ha/254ha và đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng. Đến nay đã có 63 dự án (20 dù ¸n më réng) được cấp phép đầu tư, với tổng mức đầu tư 3.094 tỷ đồng, lấp đầy 98% diện tích đất dành cho công nghiệp.

C¸c khu công nghiệp kh¸c: KCN Thuận Yên hiện nay đang xây dựng cơ sở hạ tầng và GPMB giai đoạn I (62ha), đang hoàn chỉnh thủ tục đầu tư xây dựng giai đoạn II (65ha), đã có 9 dự án được cấp phép đầu tư với tổng vốn đầu tư 101,9 tỷ đồng và 1,1 triệu USD; KCN thương mại dịch vụ Đông Quế Sơn: với tổng diện tích trên 280ha, đã có 11 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 275 tỷ đồng và 4,56 triệu USD và đang quy hoạch mở réng về phía Đông thêm 300ha..

Về phát triển các cụm công nghiệp: Quy hoạch chi tiết được 22/157 cụm công nghiệp, thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 13/22 cụm. Đã có 90 dự án đăng ký đầu tư với tổng số vốn đầu tư 850 tỷ đồng, trong đó 34 dự án ®· ®i vào hoạt động, giải quyết trên 3500 lao động, 32 dự án đang triển khai xây dựng.

Hạ tầng làng nghề (trên địa bàn cả tỉnh có 61 làng nghề truyền thống): Các làng nghề, làng nghề truyền thống ®ang cã xu h­íng ph¸t triÓn tèt vµ được quan tâm đầu tư, góp phần tăng giá trị sản xuất c«ng nghiÖp (chiÕm 30-35% gi¸ trÞ s¶n xuÊt toµn ngµnh), giải quyết việc làm cho khoảng 16.300 lao ®éng. Năm 2006 nguån vèn ch­¬ng tr×nh môc tiªu ®Çu t­ CSHT lµng nghÒ ®­îc bè trÝ cho 05 dù ¸n, ®Õn nay ®· cã mét sè c«ng tr×nh hoµn thµnh ®­a vµo phôc vô s¶n xuÊt vµ ho¹t ®éng du lÞch: Nhµ tr­ng bµy s¶n phÈm méc Kim Bång, hÖ thèng ®­êng néi bé trung t©m lµng méc Kim Bång, nhµ tr­ng bµy s¶n phÈm ®óc ®ång Ph­íc KiÒu…. Ngoµi ra 03 dù ¸n Tre đan Tam Vinh, huyện Phú Ninh; chiếu cói Bàn Thạch – Duy Xuyên ; dệt vải Nông Sơn - Điện Bàn ®­îc hç trî ®Çu t­ tõ dù ¸n ®a môc tiªu æn ®Þnh d©n c­ vµ x©y dùng vïng kinh tÕ míi Qu¶ng Nam do Quü OPEC tµi trî víi tæng vèn ®Çu t­ lµ 1,17triÖu USD ®ang tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn.

LÜnh vùc du lÞch dÞch vô ®­îc triÓn khai m¹nh: Cïng víi viÖc triÓn khai ®Çu ­ x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt cöa khÈu Quèc gia Nam Giang, Thñ t­íng ChÝnh phñ ®· cho phÐp thµnh lËp Khu kinh tÕ cöa khÈu Nam Giang (theo QuyÕt ®Þnh 211/2006/Q§-TTg ngµy 14/9/2006), ®ång thêi ®Ó phôc vô n¨m du lÞch 2006, c¬ së h¹ tÇng dÞch vô du lÞch  trªn ®Þa bµn ®­îc x©y dùng vµ ph¸t triÓn. §· hoµn thµnh ®Çu t­ ®­a vµo khai th¸c sö dông ®­îc 06 kh¸ch s¹n n©ng tæng sè kh¸ch s¹n trªn toµn tØnh lªn 87 kh¸ch s¹n víi tæng sè 3.159 phßng.  Ngoµi ra mét sè dù ¸n kh¸c còng ®ang ®­îc triÓn khai vµ ®Èy nhanh tiÕn ®é ®Çu t­ x©y dùng nh­: H¹ tÇng thiÕt yÕu t¹i khu du lÞch sinh th¸i B·i Chång – Cï Lao Chµm, Khu qu¶ng tr­êng lÔ héi - Héi An…

2. Đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật:

- Về giao thông: Hoàn thành đưa vào sử dụng một số công trình quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hoá của nhân dân, như: Đường Phước Chánh - Phước Công (JBIC), Đường du lịch ven biển Cẩm An - Điện Dương - Điện ngọc (trừ phần điện chiếu sáng và thảm bê tông nhựa), đường A ZÝch – L¨ng - AXan (Giai đoạn I), các tuyến đường nối các xã biên giới với đồn biên phòng,  .... , đồng thời phèi hîp víi c¸c Bé ngµnh TW ®Èy nhanh tiến độ ®Çu t­ c¸c tuyÕn ®­êng Đường Đông Trường Sơn, đường Nam Quảng Nam, ....Khối lượng thực hiện đạt khoảng trên 150 tỷ đồng.

- Về Nông lâm nghiệp, thủy lợi: Trong năm 2006 ®· hoàn thành đưa vào sử dụng 12 c«ng tr×nh thñy lîi nhá víi tæng diÖn tÝch t­íi gÇn 180ha, kiªn cè hãa ®­îc 14,3km kªnh m­¬ng; tiÕn hµnh khởi công xây dựng một số công trình quan trọng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ: Hồ chứa nước suối Tiên (27,8 tỷ đồng), Kè An Lương (29,5 tỷ đồng), kè AVương (66,137 tỷ đồng),.. Tiến độ thi công một số công trình được đẩy nhanh: Tiểu dự án hiện đại hoá hạng mục sửa chữa, nâng cấp công trình đầu mối hệ thống thuỷ lợi Phú Ninh, hồ chứa nước Zút, hồ Bà Sơn,... Khối lượng thực hiện trong năm đạt trên 85 tỷ đồng.

- Mạng lưới điện được tập trung đầu tư và phát triển: Đang nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng một số công trình, hạng công trình thuộc dự án điện năng lượng nông thôn giai đoạn II, dự án cải tạo lưới điện Tam Kỳ, dự án cải tạo mạng lưới điện thị xã Hội An. Tiếp tục làm việc với các  các Bộ ngành TW để sớm triển khai một số dự án điện đầu tư trên địa bàn: Dự án cấp điện Trà My -Tắc Pỏ (cho 2 xã còn lại), dự án năng lượng nông thôn GĐII(REII) đầu tư phần hạ thế cho 60xã/10 huyện, ...

Về dự án điện OPEC: Dự án điện OPEC giai đoạn II đang trong giai đoạn hoàn thiện, trong năm 2006 đã triển khai thi công và hoàn thành 18 công trình, hạng mục công trình, đến nay đã giải ngân được 107,3 tỷ đồng. Nhìn chung tình hình triển khai dự án tương đối chậm, khó có khả năng hoàn thành và giải ngân hết vốn trong tháng 6/2007, hiện nay vẫn còn một số công trình, hạng mục công trình chưa được phê duyệt thiết kế dự toán, tổ chức đầu thầu: Đường dây hạ thế Nam Trà My, cấp điện thị xã Hội An, Thăng Bình, …,

- Hạ tầng thủy sản: Kế hoạch vốn 2006 ngân sách nhà nước phân bổ cho chương trình này 9 tỷ đồng, đầu tư xây dựng các dự án: Nuôi tôm công nghiệp Bình Hải, nuôi tôm công nghiệp Vũng Lắm, Cảng cá Tam Phú . Nhìn chung các dự án thuộc chương trình này triển khai chậm, khối lượng thực hiện là 3,5 tỷ đồng.

- Về đầu tư cho cơ sở hạ tầng miền núi và các xã đặc biệt khó khăn: Do có sự chủ động từ các địa phương trong quá trình triển khai kế hoạch nên đa số các công trình đều tiến hành khởi công sớm. Nh­ng vÉn cßn nh÷ng khó khăn trong quá trình thực hiện cụ thể :

+ Chương trình 135: Năm 2006 là năm đầu tiên thực hiện giai đoạn 2, kế hoạch phân bổ cho Chương trình 26,5 tỷ đồng chủ yếu tập trung đầu tư cho các công trình mới (57 công trình) và một số công trình còn lại của GĐI chuyển sang, khối lượng thực hiện trên 22 tỷ đồng. Đến nay vẫn chưa có thông tư hướng dẫn nên tiến độ thực hiện của chương trình chậm hơn so với các năm trước.

+ Chương trình 134: Đến nay các địa phương đã đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng 3.476/4.492 nhà và 20/25 công trình nước sinh hoạt (tình đến 30/10/2006).

+ Dự án ổn định dân di cư và xây dựng vùng kinh tế mới: Nhìn chung tình hình triển khai thực hiện dự án chậm, nguyên nhân là do công tác chuẩn bị đầu tư kéo dài và việc chọn địa điểm còn nhiều hạn chế, nên suất đầu tư/nền nhà lớn không phù hợp với khả năng của nguồn vốn đầu tư, dẫn đến phải điều chỉnh, đặc biệt là công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn. Khối lượng thực hiện đạt trên 5tû đồng.

+ Dự án CBRIP: Tính đến cuối năm 2006 đã lựa chọn được 884 công trình trong đó: 471 công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng, 129 công trình đang được triển khai thi công. Tổng vốn đã giải ngân của dự án là 108,133 tỷ đồng, trong đó tổng vốn đầu tư các công trình trên 92,6 tỷ đồng (riêng năm 2006 đạt khoảng 30 tỷ đồng)

+ Hạ tầng chợ: Đã khởi công đầu tư xây dựng chợ thị trấn Tắk Pỏ (Nam Trà My) và chợ Tơ Viêng (Tây Giang) và hoàn thành đưa vào sử dụng công trình chợ Chà Vành. Khối lượng thực hiện đến nay đạt trên 2,3 tỷ đồng.

+ Dự án Đa mục tiêu (OPEC3): TiÕn ®é triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n chËm, míi chØ thùc hiÖn được một số công việc bước đầu nh­ tiến hành phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn, thi công một số công trình thuộc dự án. Đến thời điểm 30/9/2006 đã giải ngân được 317.000 USD chủ yếu là giải ngân chi phí quản lý dự án, và mua sắm thiết bị Ban quản lý dự án.

+ Chương trình các xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã: Năm 2006 Bộ Tài chính đã tạm ứng cho tỉnh 42 tỷ đồng/176,3 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư cho 15 tuyến đường chưa có ôtô đến Trung tâm xã. Đến nay do điều kiện nguồn vốn đầu tư cho chương trình này còn nhiều hạn chế, nguồn trái phiếu Chính phủ chỉ đáp ứng được khoảng 23% so với tổng nhu cầu vốn. Để đảm bảo quản lý tránh phát sinh nợ, nên đối với Chương trình này chỉ thực hiện đầu tư từng giai đoạn theo khả năng đáp ứng của nguồn vốn. Đến nay, đã khởi công đầu tư xây dựng 07 gói thầu trên địa bàn các huyện Đại Lộc, Tây Giang, Đông Giang, Hiệp Đức với năng lực thiết kế 75,9km và tổng giá trị các gói thầu là 163,4 tỷ đồng; đang lập thủ tục đấu thầu 02 gói thầu trên địa bàn các huyện Nam Trà My và Bắc Trà My với năng lực thiết kế 13,1km và tổng giá trị các gói thầu là 35,8 tỷ đồng.  HiÖn nay ®ang tiếp tục làm việc với c¸c Bé ngµnh TW rà soát lại danh mục các xã, các tuyến đường trên địa bàn và phân bổ tiếp số vốn còn laị theo kế hoạch để đẩy nhanh tiến độ thi công của các công trình.

- Lĩnh vực đầu tư đô thị:

+ Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc: Đã lập quy hoạch chi tiết 1/2000 giai đoạn I và II,  III với quy mô 2.700ha và quy hoạch chi tiết (1/500) cho 16 dự án khu đô thị (743ha). Các chủ đầu tư đang tập trung GPMB, xây dựng các khu tái định cư, xây dựng kết cấu hạ tầng. Tính đến thời điểm hiện nay đã tiến hành đền bù thiệt hại GPMB được 171,8 ha/530 ha, tổng số kinh phí đền bù đã chi trả: 51,4 tỷ đồng, tổng giá trị đầu tư toàn khu đô thị đến nay đạt trên 180 tỷ đồng.  Ngoài ra, một số dự án khai thác quỹ đất tại các địa phương đã khởi công xây dựng nhưng tiến độ thực hiện còn chậm, thi công cầm chừng do nguồn vốn cân đối chưa đảm bảo, công tác bồi thường thiệt hại GPMB chậm: Khu đô thị mới Tân Thạnh (Tam Kỳ), khu dân cư Thống Nhất xã Điện Dương (Điện Bàn), Khu t¸i ®Þnh c­ x· §iÖn D­¬ng....

+ Các công trình cấp nước sinh họat đã được quan tâm đầu tư. Trong năm 2006 đã tiến hành khởi công xây dựng nhà máy nước Khâm Đức, nhà máy nước Nam Phước. Hiện nay dang lập thủ tục đấu thầu dự án nâng cấp nhà máy nước Hội An từ 6.000m3  lên 21.000m3 ngày đêm với tổng mức đầu tư trên 102 tỷ đồng, đang lập thủ tục đầu tư nhà máy nước Đông Phú 2.500m3 ngày/đêm, nhà máy nước Điện Nam - Điện Ngọc 20.000m3/ngày đêm để xúc tiến đầu tư bằng nguồn vốn ODA. Khối lượng thực hiện ước đạt trên 20 tỷ đồng.

- Lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng văn hóa - xã hội:

+ Về Giáo dục đào tạo: Được quan tâm và đầu tư đáng kể. Trong năm qua đã đầu tư xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng được 841 phòng học, nâng tổng số phòng học trên toàn tỉnh đạt 9.589 phòng với tổng kinh phí khoảng 118 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu về giáo dục - đào tạo năm 2006 được bố trí tổng kinh phí 52,7 tû ®ång(trong ®ã kinh phÝ ®Çu t­ ph¸t triÓn lµ 20,8 tû ®ång) cho 07 dự án. Nh×n chung viÖc triÓn khai thùc hiÖn t­¬ng ®èi tèt, ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu ho¹t ®éng cña ngµnh vµ d¶m b¹o thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c môc tiªu ®Ò ra. Tuy nhiªn do ®Æc thï cña ngµnh nªn mét sè môc tiªu triÓn khai thùc hiÖn cßn chËm nh­ x©y dùng c¸c tr­êng d©n téc néi tró, trung t©m d¹y nghÒ.

+ Về Y tế - Xã hội: Chủ yếu tập trung đầu tư các công trình chuyển tiếp để hoàn thành xây dựng đưa vào sử dụng: Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm y tế huyện Nam Giang, Trung tâm Da Liễu tỉnh, ..., Trường Dạy nghề tỉnh Quảng Nam (nhà xưởng thực hành), Trung tâm Dạy nghề Điện Bàn,...Tiến hành khởi công xây dựng các bệnh viện huyện mới tách: Trung tâm y tế huyện Phú Ninh, Tây Giang,.. khối lượng thực hiện của ngành y tế ­íc ®¹t trªn 45 tỷ đồng.

+ Về Văn hoá thông tin- Thể dục thể thao: Đối với nguồn vốn NSTT tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp (06 công trình): Thư viện tỉnh, cải tạo, nâng cấp Khán đài A sân vận động Tam Kỳ, nhà thi đấu ..., đầu tư và hoàn thành đưa vào sử dụng một công trình mới (mở rộng mạng sản xuất chương trình truyền hình kỹ thuật số NLE dùng công nghệ SAN). Nguồn vốn thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia ®­îc bố trí 06 dự án, với tổng kinh phí 21.424 triệu đồng, trong đó nguồn kinh phí đầu tư phát triển lµ 20,450 tû ®ång. Tuy nhiên tiến độ thực hiện chậm, một số công trình chỉ dừng ở bước chuẩn bị đầu tư : Trùng tu các di tích tại thị xã Hội An (chợ Hội An); Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng; Di tích Mỹ Sơn... khối lượng thực hiện đến nay đạt trên 11,2 tỷ đồng.

+ An ninh quốc phòng: Khởi công xây dựng bệnh xá Biên phòng và nhà VHTT lực lượng vũ trang và hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình: Trường huấn luyện Bộ đội Biên phòng, Sở Chỉ huy A2, các tuyến đường tuần tra biên giới,  khối lượng thực hiện trên 20 tỷ đồng.

3. Lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng: LÜnh vùc ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n trong n¨m 2006 ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ ®¸ng kÓ nh­: Huy ®éng vèn ®Çu t­ t¨ng kh¸; nguån vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n cña nhµ n­íc tõng b­íc kh¼ng ®Þnh vai trß trong ®Þnh h­íng thu hót c¸c nguån vèn kh¸c cña x· héi cho ®Çu t­ ph¸t triÓn; c¬ cÊu ®Çu t­ ®· cã sù chuyÓn dÞch theo h­íng tËp trung vµo nh÷ng môc tiªu quan träng vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ; Trong điều hành, triển khai thực hiện kế hoạch có các biện pháp, cơ chế điều hành quy định khá cụ thể, rõ hơn trong quản lý xây dựng cơ bản: Phân cấp mạnh và toàn diện hơn cho các địa phương; bố trí kế hoạch theo hướng giảm công trình mới; tích cực thanh toán nợ XDCB. Đa sè các ngành, địa phương đều thực hiện tốt các quy định trên, số lượng công trình mới giảm, phân bổ vốn đảm bảo đúng cơ cấu và mục tiêu.

Về quy hoạch: Trên cơ sở Quy hoạh tổng thể kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam đến 2015 đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 148/2005/QĐ-UB ngày 17/6/2005, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát các quy hoạch thuộc lĩnh vực mình quản lý. Đến nay đã có một số ngành địa phương đã triển khai thực hiện như: thị xã Hội An, huyện Nam Giang, Điện Bàn, Đại Lộc, Phước Sơn, Khu kinh tế mở Chu Lai, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông - Vận Tải, Sở Bưu chính - Viễn Thông, Sở Du lịch...

Công tác bồi thường thiệt hại GPMB, tái định cư  được chuẩn bị trước khi triển khai xây dựng dự án, nhưng hầu hết các công trình đều bị vướng mắc. Công tác tái định cư nhìn chung chưa thực hiện tốt, công tác vận động tuyên truyền đôi khi còn hạn chế; việc áp dụng chính sách một số nơi không nhất quán đã tạo nên tâm lý so bì của người dân ở các dự án có GPMB. Một số cấp chính quyền chưa kiên quyết trong công tác tham mưu, xử lý các trường hợp sai phạm.

Công tác thẩm định dự án, thiết kế dự toán, thiết kế cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực. Việc áp  dông Luật Xây dựng của các Sở, ban ngành, các địa phương, các chủ đầu tư tõng b­íc đi vµo nÒ nÕp. Trong năm 2006, UBND tỉnh phê duyệt được 61 dự án, với tổng mức đầu tư trên 1.309,26 tỷ đồng, trong đó giao thông 17 dự án; nông lâm ngư nghiệp 22 dự án; y tế, GD,VHXH 7 dự án, uỷ quyền cho Sở Kế hoạch  phê duyệt được 27 dự án, với tổng mức đầu tư trên 32,12 tỷ đồng; phê duyệt được 102 hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán công trình với tổng mức đầu tư 781,25 tỷ đồng, đã tiết kiệm được trên 38 tỷ đồng và thẩm tra được 121 hồ sơ thiết kế cơ sở, 54 hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Việc quản lý đầu tư xây dựng theo phân cấp của các địa phương đã dần đi vào nề nếp, nâng cao chất lượng thẩm định, đảm bảo đúng theo quy trình quản lý đầu tư và xây dựng.

Công tác đấu thầu: Đã được triển khai thực hiện đúng theo các quy trình, quy định của Luật Đấu thầu, công tác chỉ định thầu và đấu thầu hạn chế giảm hẳn, hình thức đấu thầu rộng rãi được áp dụng nhiều, đảm bảo tính công khai, công bằng và minh bạch trong đấu thầu, số lượng nhà thầu tham gia nhiều. UBND tỉnh đã phê duyệt được 91 gói thầu, tổng giá gói thầu 354,515 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu được duyệt là 348,510 tỷ đồng, qua đấu thầu đã tiết kiệm được 6.005 tỷ đồng (giảm khoảng 1,7%). Chỉ định 27 gói thầu với tổng giá trị chỉ định 13,302 tỷ đồng.

Công tác giám sát đánh giá đầu tư: Trong năm 2006 ®· tiÕn hµnh lËp báo cáo gi¸m s¸t đánh giá đầu tư vµ b¸o c¸o tæng thÓ ®Çu t­ trªn ®Þa bµn 6 th¸ng ®Çu n¨m 2006 göi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­. Tuy nhiªn c«ng t¸c nµy vÉn ch­a đáp ứng theo đúng yêu cầu. Sè l­îng ®¬n vÞ göi b¸o c¸o gi¸m s¸t ®¸nh gi¸ ®Çu t­ rÊt h¹n chÕ, kh«ng ®¶m b¶o ®óng thêi gian quy ®Þnh . Nªn viÖc tæng hîp ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®Çu t­ còng nh­ ®¸nh gi¸ tr×nh tù thùc hiÖn quy tr×nh ®Çu t­ cña c¸c dù ¸n vÉn cßn h¹n chÕ.

Thanh quyết toán vốn đầu tư công trình: §ã có sự quan tâm và tập trung chØ ®¹o trong viÖc thùc hiÖn quyết toán vốn đầu tư đối với các công trình đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng. Trong n¨m 2006 ®· thùc hiÖn phê duyệt quyết toán được 118 công trình, hạng mục công trình với tổng giá trị quyết toán 322,691 tỷ đồng, giảm 27,319 tỷ đồng so với giá trị A-B đề nghị.

Trong c«ng t¸c gi¶i ng©n: TÝnh ®Õn thêi ®iÓm 31/10/2006 ®· cÊp ph¸t ®­îc 638,9tû ®ång, ®¹t 65% kÕ ho¹ch n¨m, (n¨m 2005: 63,2%) trong ®ã:

*. Ng©n s¸ch tØnh (vèn trong n­íc) gi¶i ng©n ®­îc 345,4 tû ®ång, ®¹t 68 % kÕ ho¹ch n¨m.

*. Ng©n s¸ch huyÖn gi¶i ng©n ®­îc 246,4 tû ®ång, ®¹t 60% kÕ ho¹ch n¨m.

*. Ng©n s¸ch x· gi¶i ng©n ®­îc 47 tû ®ång ®¹t 71% kÕ ho¹ch n¨m.

*. Ch­¬ng tr×nh môc tiªu Quèc gia: §Õn nay ®· gi¶i ng©n ®­îc 42,6 tû ®ång, ®¹t 35,8% kÕ ho¹ch n¨m (n¨m 2005 ®¹t kho¶ng 40,8 %). Trong ®ã nguån vèn do c¸c Së, ban ngµnh qu¶n lý: §· gi¶i ng©n ®­îc 17,8 n¨m 2005 ®¹t kho¶ng ®ång, ®¹t 27,1% kÕ ho¹ch (n¨m 2005 ®¹t kho¶ng 24,6 %); Nguån vèn do c¸c HuyÖn, thÞ x· qu¶n lý: §· gi¶i ng©n 25 tû ®ång, ®¹t 45,75% kÕ ho¹ch (n¨m 2005 ®¹t kho¶ng 48,9%). Cô thÓ nh­ sau:

- Ch­¬ng tr×nh 135: §· gi¶i ng©n ®­îc 19,28 tû ®ång, ®¹t 51,64% kÕ ho¹ch.

- Ch­¬ng tr×nh 661: §· gi¶i ng©n ®­îc 1,57 tû ®ång, ®¹t 10,03% kÕ ho¹ch.

- Ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc: §· gi¶i ng©n ®­îc 12,04 tû ®ång, ®¹t 57,8% KH.

- Ch­¬ng tr×nh X§GN: §· gi¶i ng©n ®­îc 2,07 tû ®ång, ®¹t 19,41% KH.

- Ch­¬ng tr×nh v¨n hãa: §· gi¶i ng©n ®­îc 4,72 tû ®ång, ®¹t 18,33% KH.

- Ch­¬ng tr×nh phßng chèng mét sè bÖnh x· héi: §· gi¶i ng©n ®­îc 1,94 tû ®ång, ®¹t 64,94% KH.

- Ch­¬ng tr×nh n­íc sach vµ VSMT: §· gi¶i ng©n ®­îc 1,03 tû ®ång, ®¹t 17,24% KH.

- Ch­¬ng tr×nh d©n sè vµ KHHG§:§· gi¶i ng©n ®­îc 0,122 tû ®ång, ®¹t 11,71% KH.

Về nợ đọng trong xây dựng cơ bản UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo vµ ban hành các cơ chế quản lý điều hành cô thÓ đối với công tác xây dựng cơ bản. Trong đó, tập trung ưu tiên thanh toán cho các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, c«ng tr×nh đã được phê duyệt quyết toán, các công trình đầu tư mới khởi công phải đảm bảo cân đối đủ vốn. Qua rµ so¸t, ­íc ®Õn 31/12/2006 nhu cÇu vèn ®Ó thanh to¸n khèi l­îng nî XDCB, hoµn thµnh ®Çu t­ c¸c dù ¸n chuyÓn tiÕp trong nh÷ng n¨m tiÕp theo lµ 1.760,5 tû ®ång ch­a kÓ nhu cÇu vèn bè trÝ ®èi øng cho c¸c dù ¸n ODA và Khu kinh tế mở Chu Lai (n¨m 2005 lµ 1720,8 tû ®ång), cô thÓ nh­ sau:

- Nî khèi l­îng XDCB c«ng tr×nh hoµn thµnh: 359,5 tû ®ång

+ Nî khèi l­îng XDCB do c¸c ®Þa ph­¬ng qu¶n lý lµ 251,1 tû ®ång.

+ Nî khèi l­îng XDCB  do c¸c ngµnh qu¶n lý lµ 108,4 tû, tËp trung chñ yÕu ë ngµnh giao th«ng vËn t¶i (chiÕm kho¶ng 65,8%)  (trong ®ã c¸c c«ng tr×nh ®Çu t­ tõ ng©n s¸ch tËp trung lµ 69,8 tû ®ång chiÕm 64,4%, c¸c c«ng tr×nh ®Çu t­ tõ CTMT theo QuyÕt ®Þnh cña Thñ t­íng ChÝnh phñ lµ 38,6 tû ®ång chiÕm 35,6% ).

- Nhu cÇu vèn ®Çu t­ hoµn thµnh c¸c c«ng tr×nh chuyÓn tiÕp: 1401 tû ®ång trong ®ã nhu cÇu vèn thanh to¸n nî khèi l­îng XDCB ®· thùc hiÖn : 564,5 tû ®ång.

+ Nhu cÇu vèn ®Çu t­ hoµn thµnh c¸c c«ng tr×nh chuyÓn tiÕp do c¸c ®Þa ph­¬ng qu¶n lý lµ 784,6 tû ®ång trong ®ã nhu cÇu vèn ®Ó thanh to¸n nî khèi l­îng XDCB ®· thùc hiÖn lµ 222,3tû ®ång.

+ Nhu cÇu vèn ®Çu t­ hoµn thµnh c¸c c«ng tr×nh chuyÓn tiÕp do c¸c ngµnh  qu¶n lý lµ 616,4 tû ®ång, (vèn ®Ó thanh to¸n nî khèi l­îng XDCB ®· thùc hiÖn lµ 342,2tû ®ång), trong ®ã:  Nhu cÇu vèn ®Çu t­ tõ ng©n s¸ch tËp trung ®Ó hoµn thµnh c¸c c«ng tr×nh chuyÓn tiÕp lµ 265 tû ®ång (thanh to¸n nî khèi l­îng XDCB ®· thùc hiÖn lµ 113,3tû ®ång); Nhu cÇu vèn ®Çu t­ tõ nguån vèn CTMT theo QuyÕt ®Þnh cña Thñ t­íng ChÝnh phñ ®Ó hoµn thµnh c¸c c«ng tr×nh chuyÓn tiÕp lµ 351,2 tû ®ång (thanh to¸n nî khèi l­îng XDCB ®· thùc hiÖn lµ 228,9tû ®ång)

4. Những hạn chế, tồn tại trong qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng: HiÖn nay ho¹t ®éng ®Çu t­ tõ nguån vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc kh«ng nh»m môc ®Ých kinh doanh tuy ®­îc ®iÒu chØnh bëi mét hÖ thèng luËt vÒ ®Çu t­ vµ x©y dùng míi ®­îc ban hµnh. Song vÉn cßn thiÕu mét c¬ së ph¸p lý ®ñ hiÖu lùc ®Ó ®¶m b¶o qu¶n lý, sö dông hiÖu qu¶ nguån vèn nµy. NhiÒu vÊn ®Ò n¶y sinh trong qu¸ tr×nh qu¶n lý ®· ®­îc ph¸t hiÖn nh­ng ®¸ng chó ý nhÊt lµ: Ch­a ph©n biÖt râ chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc víi qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t­ cô thÓ; ch­a ph©n ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña c¸c chñ thÓ nh­ chñ ®Çu t­, ng­êi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t­; thiÕu c¸c tiªu chÝ, chuÈn mùc trong qu¶n lý; thiÕu c¸c chÕ tµi cÇn thiÕt trong xö lý vi ph¹m, nh»m ®¶m b¶o qu¶n lý chÆt chÏ, râ rµng vµ hiÖu qu¶.

Trong c«ng t¸c Quy ho¹ch: C«ng t¸c quy ho¹ch ®«i lóc cßn ch­a ®­îc triÓn khai kÞp thêi, ch­a theo kÞp víi qu¸ tr×nh thay ®æi cña c¸c yÕu tè kh¸ch quan. TÝnh cuèi n¨m 2006 hÇu hÕt c¸c ®Þa ph­¬ng trong tØnh ®Òu ch­a tiÕn hµnh ®iÒu chØnh bæ sung quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. Mét sè quy ho¹ch ngµnh, s¶n phÈm quan träng cßn ch­a ®­îc tiÕn hµnh x©y dùng hoÆc ®ang trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu (nh­ quy ho¹ch ngµnh n«ng nghiÖp, quy ho¹ch s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm chñ lùc....); chÊt l­îng mét sè dù ¸n quy ho¹ch ch­a cao ch­a cã tÇm nh×n xa, mét sè c«ng tr×nh ®Ò ra trong quy ho¹ch cßn mang tÝnh gi¶i quyÕt t×nh thÕ; viÖc lång ghÐp c¸c quy ho¹ch trªn vïng l·nh thæ ch­a tèt; c¸c gi¶i ph¸p triÓn khai thùc hiÖn quy ho¹ch cßn chung chung, ch­a s¸t víi ®Æc thï cña ngµnh, ®Þa ph­¬ng ®Æc biÖt lµ c¸c gi¶i ph¸p vÒ vèn, dÉn ®Õn lµm t¨ng suÊt ®Çu t­, g©y l·ng phÝ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c dù ¸n kh¶ thi, ®iÓn h×nh dù ¸n Quy ho¹ch chi tiÕt trung t©m huyÖn lþ T©y Giang vµ Nam Trµ My do kh¶o s¸t kh«ng kü dÉn ®Õn kinh phÝ san nÒn vµ xö lý kÕt cÊu kü thuËt c«ng tr×nh ph¸t sinh, suÊt ®Çu t­ t¨ng cao.

Trong båi th­êng thiệt hại GPMB: Vẫn còn nhiều bất cập như thời gian thực hiện quá dài, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp các ngành và chính quyền địa phương, công tác tái định cư còn thiếu chủ động, nhiều dự án khi bố trí vốn không đủ để thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, bên cạnh đó chính sánh đền bù mặc dù đã được thay đổi nhưng vẫn chưa theo kịp với tình hình thực tế.

Trong qu¸ tr×nh phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­  ®«i khi cßn ch­a ®¸nh gi¸ ®óng tÝnh cÊp b¸ch vµ cÇn thiÕt cña dù ¸n. NhiÒu dù ¸n cßn ch­a quan t©m ®Õn tíi vÊn ®Ò tiÕt kiÖm vèn ®Çu t­; thiÕt kÕ cßn ph« tr­¬ng ch­a phï hîp víi thùc tÕ sö dông, ch­a râ nguån vèn ®Çu t­ còng nh­ biÖn ph¸p huy ®éng vèn ®Ó thùc hiÖn dù ¸n. C¸c vÊn ®Ò trªn céng víi sù thay ®æi ®¬n gi¸ ®Þnh møc cña Nhµ n­íc vÒ XDCB ®· dÉn ®Õn sè l­îng dù ¸n ph¶i ®iÒu chØnh nhiÒu chiÕm kho¶ng 23,7%.

C«ng t¸c ®Êu thÇu: Tuy hình thức đấu thầu rộng rãi được áp dụng nhiều, nhưng chất lượng đấu thầu vẫn chưa cao, cßn h¹n chÕ c¶ vÒ néi dung, quy tr×nh, tr×nh tù, thể hiện qua việc chÊt l­îng c«ng t¸c phôc vô ®Êu thÇu ®«i khi cßn thÊp; c¸c quy ®Þnh trong hîp ®ång thÇu cßn ®¬n gi¶n, ch­a ®ñ chÆt chÏ, thiÕu c¸c ®iÒu kiÖn chi tiÕt g©y khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn; các nhà thầu tham gia đấu thầu còn ít, tỷ lệ giảm giá qua đấu thầu chưa cao. Mét sè ®¬n vÞ chñ ®Çu t­, ban qu¶n lý dù ¸n thiÕu tÝnh chuyªn nghiÖp, thiÕu kinh nghiÖm chưa nắm bắt hết các quy định về công tác đấu thầu dÉn ®Õn chưa thực hiện đúng quy Luật Đầu thầu như: Thời gian mở thầu, phát hành hồ sơ dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu không đúng quy định còn diÔn ra.

C«ng t¸c gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ ®Çu t­ ch­a ®­îc ®Æt ®óng vÞ trÝ vµ thÓ hiÖn ®­îc vai trß lµ mét kh©u quan träng trong qu¸ tr×nh ®Çu t­. HiÖn nay, ®©y lµ kh©u yÕu nhÊt trong qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Çu t­. ViÖc gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ ®Çu t­ ch­a ®­îc th­êng xuyªn, cßn bÞ ®éng. ChÊt l­îng c¸c b¸o c¸o vÒ ®¸nh gi¸ ®Çu t­ cßn s¬ sµi ch­a ®ñ th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó tæng hîp.

NhiÒu c«ng tr×nh dù ¸n ®· hoµn thµnh nghiÖm thu vµ ®­a vµo sö dông trong nhiÒu n¨m nh­ng ch­a tiÕn hµnh thùc hiÖn quyÕt to¸n vèn ®Çu t­. VÉn cßn x¶y ra t×nh tr¹ng mét sè chñ ®Çu t­ kho¸n tr¾ng cho c¸c ®¬n vÞ thi c«ng trong viÖc hoµn chØnh hå s¬, thñ tôc ®· ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh gi¶i ng©n vµ quyÕt to¸n c«ng tr×nh.

Trong c«ng t¸c gi¶i ng©n: Nh×n chung c«ng t¸c gi¶i ng©n trªn ®Þa bµn diÔn biÕn chËm, tèc ®é vµ kÕt qu¶ gi¶i ng©n thÊp h¬n so víi cïng kú n¨m tr­íc, theo th«ng kª cã kho¶ng 56% sã dù ¸n cã tû lÖ gi¶i ng©n d­íi 50% so víi kÕ ho¹ch. VÉn cßn x¶y ra t×nh tr¹ng c¸c chñ ®Çu t­ ®Ò nghÞ thanh to¸n kh«ng kÞp thêi so víi gi¸ trÞ khèi l­îng hoµn thµnh ®­îc nghiÖm thu, t©m lý chê thÈm tra phª duyÖt quyÕt to¸n xong míi ®Ò nghÞ thanh to¸n; c¸c c¬ quan tµi chÝnh ë ®Þa ph­¬ng th«ng b¸o h¹n møc ®Çu t­ nhá lÎ, kh«ng kÞp thêi theo ®Þa chØ tõng c«ng tr×nh.

ViÖc ph©n cÊp qu¶n lý ®Çu t­ lµ phï hîp nh­ng viÖc gi¸m s¸t ë nhiÒu ngµnh, nhiÒu ®Þa ph­¬ng ®Ó ®Çu t­ tËp trung cã träng ®iÓm ch­a cã kÕt qu¶ râ rÖt. Trong kÕ ho¹ch n¨m 2006 trªn ®Þa bµn toµn tØnh cã tæng sè 1.305 c«ng tr×nh dù ¸n ®­îc bè trÝ ®Çu t­ x©y dùng (do ngµnh qu¶n lý lµ 164 dù ¸n), vèn bè trÝ b×nh qu©n cho 01 dù ¸n míi chØ ®¹t kho¶ng 510 triÖu ®ång/dù ¸n. §iÒu nµy thÓ hiÖn t×nh tr¹ng ®Çu t­ dµn tr¶i trªn ®Þa bµn vÉn ch­a ®­îc kh¾c phôc cã hiÖu qu¶ .

### 5. Nguyªn nh©n cña c¸c h¹n chÕ vµ tån t¹i: T×nh tr¹ng ®Çu t­ dµn tr¶i, thÊt tho¸t l·ng phÝ, nî ®äng XDCB trong thêi gian qua do nhiÒu nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch quan. Ngoµi nguyªn nh©n kh¸ch quan do quy m« nÒn kinh tÕ cßn nhá bÐ; nguån lùc dµnh cho ®Çu t­ ph¸t triÓn cßn h¹n hÑp, kh¶ n¨ng c©n ®èi nguån vèn ®Çu t­ chØ míi ®¸p øng ®­îc kho¶ng 40-45% so víi nhu cÇu; do sù cÊp b¸ch ph¶i thùc hiÖn mét sè môc tiªu quan träng; n¨ng lùc tµi chÝnh cña c¸c nhµ ®Çu t­ h¹n chÕ, ®Þnh møc ®¬n gi¸ vËt t­ x©y dùng c«ng tr×nh cã sù biÕn ®éng lín… th× nh÷ng nguyªn nh©n chñ quan chiÕm phÇn quan träng nhÊt:

a) C«ng t¸c qu¶n lý ®Çu t­ ë c¸c ngµnh c¸c ®Þa ph­¬ng cßn nhiÒu yÕu kÐm vµ bÊt cËp biÓu hiÖn râ nÐt ë c¸c gãc ®é sau:

- Mét lµ, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña mét sè ®în vÞ trong viÖc thùc hiÖn c¸c ChØ thÞ, NghÞ quyÕt, c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®­îc ban hµnh vÒ c«ng t¸c qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng cßn h¹n chÕ.

- Hai lµ, n¨ng lùc chuyªn m«n cña mét bé phËn c¸n bé c«ng chøc qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng cßn h¹n chÕ, ®«i khi gi¶i quyÕt c«ng viÖc víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm ch­a cao. ViÖc tù häc tËp, nghiªn cøu trao dåi n©ng cao kiÕn thøc chuyªn m«n nghiÖp vô cßn yÕu.

- Ba lµ, n¨ng lùc c¸c tæ chøc t­ vÊn lËp dù ¸n vµ thiÕt kÕ kü thuËt yÕu dÉn ®Õn chÊt l­îng hå s¬ dù ¸n thÊp, mét sè t­ vÊn ®«i khi cè t×nh thiÕt kÕ víi quy m« lín h¬n so víi yÕu cÇu nh»m ®Èy tæng møc ®Çu t­ lªn cao ®Ó h­ëng kinh phÝ tû lÖ phÇn t­ vÊn theo % tæng kinh phÝ dù to¸n; n¨ng lùc c¸c chñ ®Çu t­, BQL cßn h¹n chÕ, thiÕu kinh nghiÖm, tæ chøc thÈm ®Þnh mang tÝnh h×nh thøc hµnh chÝnh, ch­a huy ®éng ®­îc lùc l­îng khoa häc tham gia vµ ¸p dông h×nh thøc t­ vÊn ph¶n biÖn nªn chÊt l­îng c«ng t¸c thÈm ®Þnh ch­a cao; c«ng t¸c t­ vÊn gi¸m s¸t thi c«ng nhiÒu dù ¸n chÊt l­îng thÊp, kh«ng ®óng chuyªn m«n. Thùc hiÖn gi¸m s¸t ch­a chÆt chÏ, dÔ d·i trong kiÓm tra, nghiÖm  thu lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng c«ng tr×nh; c«ng t¸c qu¶n lý ®Êu thÇu ch­a ®­îc thùc hiÖn nghiªm tóc vµ chÆt chÏ; trong qu¸ tr×nh ®Çu t­ th­êng thay ®æi nhiÒu lÇn vÒ chñ tr­¬ng, môc tiªu, quy m« vµ ph­¬ng thøc ®Çu t­, tæng møc ®Çu t­ dÉn ®Õn hiÖu qu¶ ®Çu t­ thÊp, g©y l·ng phÝ thÊt tho¸t vèn ®Çu t­.

- Bèn lµ, t×nh tr¹ng nhiÒu chñ ®Çu t­ cã t­ t­ëng nÓ nang, dÔ dµng cho phÐp nhµ thÇu øng vèn ®Ó thi c«ng; vÉn cßn t©m lý c«ng tr×nh ®­îc duyÖt sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc th× cø triÓn khai x©y dùng ch­a quan t©m ®Õn kh¶ n¨ng c©n ®èi vèn trong kÕ ho¹ch hµng n¨m; viÖc t¹m øng kÕ ho¹ch n¨m sau ®Ó thi c«ng tr­íc mét sè c«ng tr×nh dù ¸n vÉn cßn diÔn ra, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng mÊt c©n ®èi gi÷a môc tiªu ®Çu t­ vµ kh¶ n¨ng c©n ®èi vèn cña kÕ ho¹ch hµng n¨m; céng víi viÖc ch­a cã c¸c biÖn ph¸p, chÕ tµi cô thÓ nh»m kiÓm so¸t vµ h¹n chÕ viÖc phª duyÖt dù ¸n vµ ph¸t sinh c«ng tr×nh míi. V× vËy nî x©y dùng c¬ b¶n cã xu h­íng t¨ng cao.

b). ChÊt l­îng c«ng t¸c quy ho¹ch ch­a cao, ch­a lµm c¬ së cho kÕ ho¹ch ®Çu t­ ph¸t triÓn t×nh tr¹ng nµy ®· dÉn ®Õn dù ¸n ph¶i ®iÒu chØnh nhiÒu lÇn g©y l·ng phÝ vèn ®Çu t­. Bªn c¹nh ®ã l¹i thiÕu c¸c chÝnh s¸ch h÷u hiÖu ®Ó qu¶n lý, gi¸m s¸t thùc hiÖn quy ho¹ch; t×nh tr¹ng ®Çu t­ tù ph¸t, kh«ng theo quy ho¹ch ®«i khi vÉn cßn x¶y ra dÉn ®Õn nh÷ng hËu qu¶ tiªu cùc vÒ kinh tÕ x· héi vµ m«i tr­êng.

c). C«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra, gi¸m s¸t vÒ ®Çu t­ x©y dùng ch­a ®ù¬c nghiªm tóc triÓn khai thùc hiÖn trong tÊt c¶ c¸c ngµnh c¸c cÊp:  ViÖc ph©n cÊp qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng cho c¸c ngµnh, ®Þa ph­¬ng ®· ®­îc tiÕn hµnh. Tuy nhiªn ch­a cã chÕ tµi kiÓm tra, gi¸m s¸t, tr¸ch nhiÖm qu¶n lý cña c¸c ngµnh, ®Þa ph­¬ng, c¸c chñ ®Çu t­; c«ng t¸c gi¸m s¸t ®¸nh gi¸ ®Çu t­ ch­a ®i vµo nÒ nÕp ®Ó kÞp thêi ph¸t hiÖn vµ xö lý, chÊn chÝnh c¸c sai ph¹m trong qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng.

PhÇn II

dù KIÕN KÕ HO¹CH §ÇU T¦ xdcb n¨m 2007 vµ mét sè

gi¶i ph¸p kh¾c phôc trong thùc hiÖn  kÕ ho¹ch n¨m 2007

1. Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước năm 2007: Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2007 Trung ương giao là 1.013,5 tỷ đồng. Trong đó:

- Nguồn vốn trong nước: 856,5 tỷ đồng, bao gồm

+ Khu Kinh tế mở Chu Lai 150 tỷ đồng

+ Vốn cân đối ngân sách tập trung 204,8 tỷ đồng, tăng 21%

+ Nguồn khai thác quĩ đất 120 tỷ đồng.

+ Chương trình mục tiêu quốc gia, 135 và 5 triệu ha rừng 87,9 tỷ đồng, tăng 13,4%

+ Hỗ trợ có mục tiêu 293,8 tỷ đồng, tăng 16%

+ Nguồn xổ số kiến thiết được để lại 17 tỷ đồng

- Nguồn nước ngoài: 140 tỷ đồng, tăng 70,7%

Ngoài ra, dự kiến nguồn trái phiếu Chính phủ (chưa đưa vào cân đối đầu năm) cho các công trình giao thông, thủy lợi phân cấp cho tỉnh gần 300 tỷ đồng.

2. Mét sè gi¶i ph¸p:

(1) VÒ chñ tr­¬ng vµ quyÕt ®Þnh ®Çu t­: Kiªn quyÕt kh«ng phª duyÖt c¸c dù ¸n khi ch­a râ nguån vèn vµ ®×nh ho·n thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh dù ¸n kh«ng râ ph­¬ng ¸n tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng huy ®éng vèn; thiÕu hiÖu qu¶ ch­a s¸t víi yªu cÇu thiÕt thùc cña ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng. C¸c cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t­ cÇn tiÕn hµnh so¸t xÐt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c c«ng tr×nh ®ang x©y dùng vµ dù ®Þnh khëi c«ng ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ ®Çu t­, tr¸nh t×nh tr¹ng ®Çu t­ dµn tr¶i, cã kÕ ho¹ch kh¾c phôc t×nh h×nh nî ®äng trong x©y dùng c¬ b¶n

(2) VÒ quy ho¹ch vµ qu¶n lý thùc hiÖn quy ho¹ch: ChÊn chØnh c«ng t¸c lËp, thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n quy ho¹ch ®ång thêi t¨ng c­êng kiÓm tra gi¸m s¸t qu¸ tr×nh qu¶n lý, triÓn khai thùc hiÖn quy ho¹ch; ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kiÓm tra, gi¸m s¸t cña céng ®ång; x©y dùng chÕ tµi cô thÓ xö lý c¸c vi ph¹m trong c«ng t¸c quy ho¹ch tËp trung ë c¸c kh©u qu¶n lý, triÓn khai thùc hiÖn c¸c dù ¸n quy ho¹ch... Tr­íc m¾t n©ng cao chÊt l­îng c¨n cø khoa häc cña quy ho¹ch, ®¶m b¶o tÝnh kÕt nèi gi÷a quy ho¹ch ngµnh vµ quy ho¹ch cïng l·nh thæ; tËp trung x©y dùng vµ hoµn thiÖn n¨ng lùc chuyªn m«n ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c quy ho¹ch vµ cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o c¸n bé cho lÜnh vùc quy ho¹ch; X©y dùng quy chÕ phèi hîp cô thÓ gi÷a c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng trong c«ng t¸c lËp vµ triÓn khai thùc hiÖn quy ho¹ch.

(3) Bè trÝ vèn ®Çu t­ vµ x©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t­: §¶m b¶o c«ng khai ho¸ c¸c tiªu chÝ, ®Þnh møc ph©n bæ vèn ®Çu t­ ®Ó c¸c ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng chñ ®éng trong viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch vµ bè trÝ ®Çu t­. T¨ng c­êng c«ng t¸c chØ ®¹o, ®iÒu hµnh theo h­íng kiÓm so¸t chÆt chÏ danh môc c¸c c«ng tr×nh ®Çu t­ míi. Ng©n s¸ch TØnh sÏ xem xÐt dµnh ra mét phÇn kinh phÝ hç trî cã môc tiªu cho c¸c ®Þa ph­¬ng ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô quan träng vµ cÊp thiÕt v­ît qu¸ kh¶ n¨ng c©n ®èi cña ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng dùa trªn c¸c c¬ së sau:

+ C¸c dù ¸n ph¶i n»m trong quy ho¹ch ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tØnh, huyÖn vµ phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh kinh tÕ.

+ Kh«ng bè trÝ ®ång ®Òu, b×nh qu©n ®èi víi tÊt c¶ c¸c ®Þa ph­¬ng ®èi víi nguån vèn nµy. ¦u tiªn hç trî c¸c ®Þa ph­¬ng nghÌo, kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn, nguån thu ng©n s¸ch thÊp, vïng hay bÞ thiªn tai ®Ó c¸c ®Þa ph­¬ng ®ã v­¬n lªn tõng b­íc tù c©n ®èi ng©n s¸ch.

+ Hç trî mét phÇn ng©n s¸ch (kh«ng hç trî toµn bé) cho c¸c ®Þa ph­¬ng nh»m sö dông hiÖu qu¶ vµ huy ®éng thªm ®­îc nguån vèn ®Çu t­ kh¸c (vèn ODA, vèn cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, huy ®éng vèn cña d©n....).

+ Hç trî nh»m kh¾c phôc c¸c bÊt hîp lý trong ph©n bæ vèn ®Çu t­ cho c¸c ®Þa ph­¬ng do c¸ch lµm tr­íc ®©y g©y nªn, tõng b­íc gi¶m c¸ch biÖt gi÷a c¸c vïng giµu nghÌo; t¹o tiÒn ®Ò cÇn thiÕt cho t¨ng tr­ëng kinh tÕ nhanh vµ chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý ®èi víi tõng vïng, ®Þa ph­¬ng.

+ C¸c c«ng tr×nh míi ®­îc ®Çu t­ ®¶m b¶o ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ n­íc vÒ qu¶n lý ®Çu t­ x©y dùng th× míi ®­îc c©n ®èi vèn vµ khëi c«ng x©y dùng (C«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o thñ tôc, vèn c©n ®èi trªn 30% so víi tæng møc ®Çu t­ míi ®­îc khëi c«ng, c«ng tr×nh ph¶i ®óng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch…) .

- Chñ ®éng cã ph­¬ng ¸n xö lý khèi l­îng nî ë c¸c ngµnh vµ c¸c ®Þa ph­¬ng; ­u tiªn dµnh 50% - 90% vèn XDCB trë lªn trong dù tãan ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng bè trÝ tr¶ nî khèi l­îng XDCB theo h­íng:

+ §èi víi dù ¸n ®· hoµn thµnh ®­a vµo sö dông: ¦u tiªn c¸c dù ¸n ®· cã quyÕt to¸n vèn ®Çu t­, tiÕp ®Õn c©n ®èi cho c¸c dù ¸n cã nî khèi l­îng lín.

+ §èi víi c«ng tr×nh dù ¸n chuyÓn tiÕp: Kiªn quyÕt c¾t bá c¸c dù ¸n, h¹ng môc c«ng tr×nh kh«ng hiÖu qu¶, ch­a s¸t víi yªu cÇu thiÕt thùc cña ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng.

+ LËp kÕ ho¹ch xóc tiÕn, huy ®éng thªm c¸c nguån vèn kh¸c, nhÊt lµ phÊn ®Êu t¨ng thu ng©n s¸ch ®Ó tr¶ nî XDCB. X©y dùng c¸c quy ®Þnh c¸c chÕ tµi cô thÓ  ®èi víi c¸c tËp thÓ, c¸ nh©n nÕu ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng nî ®äng trong XDCB.

(4) T¨ng c­êng c«ng t¸c ®¸nh gi¸, gi¸m s¸t ®Çu t­: Thùc hiÖn gi¸m s¸t ngay tõ kh©u chuÈn bÞ ®Çu t­ ®Õn thùc hiÖn gi¸m s¸t trong tÊt c¶ c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh ®Çu t­, coi ®©y lµ nhiÖm vô träng t©m nh»m xem xÐt, ®¸nh gi¸ cô thÓ t×nh h×nh, kÕt qu¶ trong ®Çu t­ vµ kÞp thêi rót kinh nghiÖm chÊn chØnh trong qu¶n lý. Dù ¸n chØ ®­îc bè trÝ kÕ ho¹ch vµ phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t­ khi thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t­. C¸c ®Þa ph­¬ng ®¬n vÞ nghiªm chØnh thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ gi¸m s¸t céng ®ång theo QuyÕt ®Þnh sè 80/2005/Q§-TTg ngµy 18/4/2005 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ.

(5) T¨ng c­êng qu¶n lý nhµ n­íc vÒ c«ng t¸c ®Êu thÇu: N©ng cao tÝnh c«ng khai minh b¹ch trong ®Êu thÇu, ®¶m b¶o môc tiªu cña c«ng t¸c ®Êu thÇu lµ c¹nh tranh c«ng b»ng vµ ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ. T¨ng c­êng c«ng t¸c chØ ®¹o cña c¸c cÊp cã thÈm quyÒn theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña LuËt ®Êu thÇu. Trong qu¸ tr×nh phª duyÖt kÕ ho¹ch ®Êu thÇu cÇn ¸p dông h×nh thøc ®Êu thÇu réng r·i lµ chñ yÕu, h¹n chÕ h×nh thøc chØ ®Þnh thÇu hoÆc ®Êu thÇu h¹n chÕ; ¸p dông h×nh thøc lùa chän c«ng t¸c t­ vÊn th«ng qua ®Êu thÇu. H×nh thµnh vµ x©y dùng trung t©m t­ vÊn ®Êu thÇu cña tØnh tiÕn tíi tõng b­íc ¸p dông h×nh thøc ®Êu thÇu qua m¹ng.

(6). T¨ng c­êng vµ ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ x©y dùng: Hoµn thiÖn c¬ chÕ chÝnh s¸ch vÒ ph©n cÊp; rµ so¸t l¹i c¸c tæ chøc t­ vÊn vÒ n¨ng lùc chuyªn m«n, b¶o ®¶m tæ chøc t­ vÊn ph¶i ho¹t ®éng ®éc lËp vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l­îng c«ng t¸c t­ vÊn; X©y dùng ban hµnh tiªu chÝ, tiªu chuÈn lµm chñ ®Çu t­, tiÕn tíi thùc hiÖn ®Êu thÇu chän chñ ®Çu t­ vµ t­ vÊn qu¶n lý dù ¸n; Tõng b­íc kiÖn toµn, s¾p xÕp l¹i c¸c ban qu¶n lý dù ¸n, ®¶m b¶o ®ñ n¨ng lùc chuyªn m«n, kinh nghiÖm theo quy ®Þnh cña LuËt x©y dùng. Lùa chän gi¸m ®èc ®iÒu hµnh dù ¸n ®ñ vÒ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc, phï hîp víi cÊp c«ng tr×nh theo quy ®Þnh. T¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra trong lÜnh vùc qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng;

(7) TiÕp tôc ®Èy m¹nh c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh vµ n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý:  C¸c ngµnh, c¸c cÊp cÇn kh«ng khai h¬n n÷a c¸c thñ tôc hµnh chÝnh, x©y dùng quy chÕ phèi hîp cô thÓ ®èi víi c¸c lÜnh vùc ®ßi hái ph¶i cã sù tham gia cña nhiÒu ngµnh, nhiÒu ®¬n vÞ (kÓ c¶ v¨n phßng UBND tØnh).

(8) C¸c ngµnh, c¸c cÊp cÇn nghiªm chØnh thùc hiÖn NghÞ nquyÕt sè 36/2004/QH11 ngµy 03/12/2004 cña Quèc héi; ChØ thÞ 21/2005/CT-TTg ngµy 15/6/2005 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc triÓn khai thùc hiÖn NghÞ quyÕt cña Quèc héi vÒ c«ng t¸c ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n sö dông vèn nhµ n­íc vµ chèng l·ng phÝ thÊt tho¸t trong ®Çu t­ x©y dùng;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- HĐND tỉnh

- TTUBND tỉnh;

- CPVP;

- Lưu VT, KTTH, TH

(Đã ký)

Lê Minh Ánh