| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 2330 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 30 tháng 6 năm 2016 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường THPT chất

lượng cao tỉnh Quảng Nam (đối với hạng mục: Sân nền, hành lang nối)

## CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định số 2859/QĐ-UBND ngày 10/9/2010 và số 2674/QĐ-UBND ngày 24/8/2011 của UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều cỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT chất lượng cao tỉnh Quảng Nam; hạng mục: Khối nhà lớp học, khối nhà thí nghiệm - thực hành; khối giáo dục thể chất; khối ký túc xá; khối hội trường - thư viện; các hạng mục phụ trợ;

Căn cứ Quyết định số 4678/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 128/TTr-SGDĐT ngày 15/6/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Trường THPT chất lượng cao tỉnh Quảng Nam (hạng mục: Sân nền, hành lang nối);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại số 310/BC-SKHĐT ngày       23/6/2016 về kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT chất lượng cao tỉnh Quảng Nam (hạng mục: Sân nền, hành lang nối),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường THPT chất lượng cao tỉnh Quảng Nam (đối với hạng mục: Sân nền, hành lang nối); với các phần công việc tổ chức đấu thầu cụ thể như sau:

| Stt | Tên gói thầu | Giá gói thầu (ngàn đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Dịch vụ tư vấn |
| 1 | Lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình | 87.774 | Chỉ định thầu | Quý III/2016 | Trọn gói | 60 ngày |
| 2 | Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán | 10.313 | Chỉ định thầu | Quý III/2016 | Trọn gói | 15 ngày |
| 3 | Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp | 8.018 |  |  |  | 45 ngày |
| 4 | Giám sát kỹ thuật thi công xây dựng công trình | 66.496 |  |  |  | 100 ngày (theo tiến độ XD) |
| 5 | Kiểm toán vốn đầu tư dự án hoàn thành | 24.381 |  |  |  | 30 ngày |
| B | Dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp |
| 6 | Bảo hiểm công trình trong thời gian thi công xây dựng | 6.091 | Chỉ định thầu | Quý III/2016 | Trọn gói | 100 ngày (theo tiến độ XD ) |
| 7 | Thi công xây lắp hạng mục: Sân nền, hành lang nối | 3.187.270 (trong đó DP phí: 262.642) | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Quý IV/2016 | Trọn gói | 100 ngày |
| Tổng giá trị thực hiện: 3.390.343.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, ba trăm chín mươi triệu, ba trăm bốn mươi ba ngàn đồng) |

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Nguồn vốn đầu tư thực hiện: Ngân sách tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 2; - CT, các PCT UBND tỉnh; - CPVP; - Lưu: VT, KTTH, KTN. (E:\Dropbox\Ba2016\DA\062916 - KHĐT San nen Truong THPT chat luong cao QNam.doc) |  | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Trần Đình Tùng |
| --- | --- | --- |