| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 4563 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 30 tháng 11 năm 2015 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

#### Phê duyệt Phương án cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ đập và hồ chứa công trình thuỷ điện Sông Bung 2

#### Địa điểm: huyện Nam Giang và Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ  Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính phủ về Quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi;

Căn cứ Quyết định số 417/QĐ-EVN-HĐQT ngày 29/5/2007 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc đầu tư xây dựng công trình thủy điện Sông Bung 2;

Căn cứ Quyết định số 450/QĐ-EVN ngày 26/8/2009 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc Phê duyệt thiết kế kỹ thuật công trình thủy điện Sông Bung 2;

Căn cứ Quyết định số 4480/QĐ-UBND ngày 30/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam thu hồi đất, cho Ban Quản lý dự án thủy điện Sông Bung 2 thuê đất để xây dựng các hạng mục công trình thuộc Khu A, Khu D và móng trụ nhánh rẽ đường dây 35KV đấu nối các TBA phụ tải cấp điện thi công dự án thủy điện Sông Bung 2, tại huyện Nam Giang;

Căn cứ Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 22/5/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam thu hồi đất, cho Ban Quản lý dự án thủy điện Sông Bung 2 thuê đất để xây dựng vùng lòng hồ thủy điện Sông Bung 2, tại xã La ÊÊ và xã Chơ Chun, huyện Nam Giang;

Căn cứ Quyết định số 3663/QĐ-UBND ngày 13/11/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam thu hồi đất, cho Ban Quản lý dự án thủy điện Sông Bung 2 thuê đất để xây dựng vùng lòng hồ thủy điện Sông Bung 2, tại xã Tr’ Hy, huyện Tây Giang;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án thủy điện Sông Bung 2 tại Tờ trình số 1503/TTr-ASB2 ngày 28/10/2015 và của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 640/TTr-STNMT ngày 25/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

#### Điều 1. Phê duyệt Phương án cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ đập và hồ chứa công trình thuỷ điện Sông Bung 2, với các nội dung sau:

1. Về thiết kế kỹ thuật.

Theo nội dung tại Phần 2 và Phần 3 của Phương án cắm mốc hành lang an toàn hồ chứa và hành lang bảo vệ đập công trình thuỷ điện Sông Bung 2 do Ban Quản lý dự án thủy điện Sông Bung 2 xác lập ngày 27/10/2015, bao gồm các nội dung chính như sau:

- Thiết kế lưới khống chế mặt bằng và độ cao phục vụ công tác cắm mốc giới hành lang bảo vệ đập và hồ.

- Thiết kế hệ thống mốc hành lang bảo vệ đập.

- Thiết kế hệ thống mốc hành lang bảo hồ chứa: Cắm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa với mục đích xác định hành lang quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường với cao trình bằng với cao trình đỉnh đập là 609,0m.

- Tổ chức thi công và an toàn lao động.

2. Về khối lượng dự kiến.

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng lưới khống chế mặt bằng và độ cao |  |  |  |
| 1.1 | Lưới khống chế mặt bằng, đường chuyền cấp 1. | Điểm | 17 |  |
| 1.2 | Lưới khống chế độ cao thuỷ chuẩn kỹ thuật | Km | 39 |  |
| 2 | Đo đạc và cắm mốc giới xác định hành lang bảo vệ đập và hồ chứa | Mốc | 226 |  |
| 2.1 | Mốc giới xác định hành lang bảo vệ đập | Mốc | 97 |  |
| 2.2 | Mốc giới xác định hành lang bảo vệ hồ chứa | Mốc | 129 |  |

3. Nguồn kinh phí và thời gian thực hiện:

- Nguồn kinh phí: Nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Sông Bung 2. Khi thanh quyết toán phải căn cứ trên khối lượng thực tế thực hiện và được kiểm tra, nghiệm thu theo đúng quy định.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong khoảng 06 tháng kể từ ngày Phương án được phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Ban Quản lý dự án thủy điện Sông Bung 2 làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm:

+ Lập thủ tục phê duyệt dự toán kinh phí theo đúng quy định.

+ Tổ chức thi công thực hiện Phương án cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ đập và hồ chứa công trình thuỷ điện Sông Bung 2 theo nội dung thiết kế kỹ thuật được duyệt, trên cơ sở khối lượng dự kiến và thiết kế kỹ thuật được duyệt.

+ Tổ chức lựa chọn đơn vị thi công theo đúng quy định, có tư cách pháp nhân về hoạt động đo đạc và bản đồ.

+ Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Nam Giang, UBND huyện Tây Giang, UBND cấp xã có liên quan thực hiện việc kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm theo nội dung Phương án được duyệt để đưa vào sử dụng.

+ Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu thanh quyết toán việc sử dụng nguồn vốn theo đúng quy định của Nhà nước.

+ Bàn giao mốc và hồ sơ cho UBND xã La ÊÊ và xã Chơ Chun, huyện Nam Giang; xã Tr’ Hy, huyện Tây Giang để quản lý, bảo vệ.

- Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn những vướng mắc, phát sinh về mặt kỹ thuật (nếu có) theo đề nghị của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện.

- UBND huyện Nam Giang, UBND huyện Tây Giang chỉ đạo UBND cấp xã và các Phòng, ban của huyện liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý dự án thủy điện Sông Bung 2 để triển khai tổ chức thực hiện Phương án theo đúng kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương; Chủ tịch UBND huyện Nam Giang, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, Chủ tịch UBND các xã: Tr’ Hy, Chơ Chun và La ÊÊ; Giám đốc Ban Quản lý dự án thủy điện Sông Bung 2, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

| Nơi nhận: - Như điều 3; - PCT TT Huỳnh Khánh Toàn; - CPVP (A Trân); - Lưu: VT, KTN. D:\Dropbox\TAI 2015\DAT DAI\1128 QD Phe duyet cam moc thuy dien Song Bung 2.doc | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Huỳnh Khánh Toàn |
| --- | --- |