| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 972 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 28 tháng 3 năm 2014 |
| --- | --- |

## QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Công trình: Sửa chữa, nâng cấp mặt đường tuyến ĐT.614

Lý trình: Km0+221,61 - Km4+106,42

Địa điểm: Huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam

ỦY ban nhân dân TỈNh quẢng nam

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình sửa chữa, nâng cấp mặt đường tuyến ĐT.614, lý trình: Km0+221,61 - Km4+106,42, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 279/TTr-SGTVT ngày 13/3/2014 về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể công trình: Sửa chữa, nâng cấp mặt đường tuyến ĐT.614; lý trình: Km0+221,61 - Km4+106,42, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu số 62/BC-SKHĐT ngày 21/3/2014,

quyẾt đỊnh:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Sửa chữa, nâng cấp mặt đường tuyến ĐT.614, lý trình Km0+221,61-Km4+106,42, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, với các nội dung sau:

1. Những phần việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu:

| TT | Nội dung công viêc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thẩm định dự án đầu tư | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 1.740.000 |
| 2 | Thẩm tra, phê duyệt quyết toán | Sở Tài chính | 16.267.000 |
| 3 | Quản lý dự án | Sở Giao thông vận tải | 206.940.000 |
| 4 | Giám sát đánh giá đầu tư | Sở Giao thông vận tải | 41.388.000 |
| 5 | Dự phòng phí |  | 565.000.000 |
| Tổng cộng giá trị thực hiện: 831.335.000 đồng (Tám trăm ba mươi mốt triệu, ba trăm ba mươi lăm nghìn đồng) |

2. Kế hoạch đấu thầu:

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện HĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Gói thầu tư vấn: |
| 1 | Lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng | 27.207.000 | Chỉ định thầu | Quý I, II năm 2014 | Tỷ lệ % | 30 ngày |
| 2 | Giám sát kỹ thuật thi công xây dựng. | 258.166.000 |  | Quý II năm 2014 |  | Theo tiến độ XD |
| 3 | Kiểm định chất lượng công trình | 90.358.000 |  | Quý II năm 2014 | Đơn giá cố định |  |
| 4 | Kiểm toán vốn đầu tư | 59.373.000 |  | Quý IV, năm 2014 | Tỷ lệ % | 30 ngày |
| II. Gói thầu mua sắm hàng hóa: |
| 5 | Bảo hiểm công trình | 42.322.000 | Chỉ định thầu | Quý II, năm 2014 | Tỷ lệ % | Theo tiến độ XD |
| III. Gói thầu xây lắp: |
| 6 | Thi công xây dựng. | 10.183.260.000 - Xây dựng: 10.075.000.000 - Đảm bảo GT: 100.750.000 - Phí tài nguyên MT: 7.510.000 | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Quý II, năm 2014 | Theo đơn giá cố định | 06 tháng |
| Tổng cộng giá các gói thầu: 10.660.686.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, sáu trăm sáu mươi triệu, sáu trăm tám mươi sáu nghìn đồng). |

+ Phương thức đấu thầu xây lắp: 01 túi hồ sơ (một phong bì).

+ Nguồn vốn: Từ nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải Quảng Nam (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lựa chọn các nhà thầu theo đúng các quy định của Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 và Nghị định 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - CT, PCTUBND tỉnh Đinh Văn Thu; - CPVP; - Lưu: VT, KTN. (E:\Dropbox\HUNG\Giao thong\quyet dinh\QD 2014\3.PD KH dau thau duong DT614 doan Km0 Km4.doc) | KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Đinh Văn Thu |
| --- | --- |