# ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   660 /QĐ-UBND                      Quảng Nam, ngày  28 tháng 02  năm 2013

## QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Công trình: Trường THPT Núi Thành, huyện Núi Thành

Hạng mục: Khối nhà lớp học; tường rào; mương thoát nước.

ỦY ban nhân dân TỈNh quẢng nam

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Theo Quyết định số 223/QĐ-SKHĐT ngày 19/10/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT Núi Thành, huyện Núi Thành, hạng mục: Khối nhà lớp học; tường rào; mương thoát nước;

Theo Quyết định số 136/QĐ-SGDĐT ngày 05/02/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: Trường THPT Núi Thành, huyện Núi Thành, hạng mục: Khối nhà lớp học; tường rào; mương thoát nước,

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 29/TTr-SGDĐT ngày 05/02/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Trường THPT Núi Thành, huyện Núi Thành, hạng mục: Khối nhà lớp học; tường rào; mương thoát nước;

Theo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 38/BC-SKHĐT ngày 25/02/2013,

quyẾt đỊnh:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Trường THPT Núi Thành, huyện Núi Thành, hạng mục: Khối nhà lớp học; tường rào; mương thoát nước, với các nội dung sau:

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng (ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tư vấn |  |  |  |  |  |
| 1 | Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp | 7.420.419 | Chỉ định thầu | Quí I/2013 | Tỉ lệ % | 25 |
| 2 | Tư vấn giám sát xây lắp | 57.866.059 | Chỉ định thầu | Quí I/2013 | Tỉ lệ % | 170 |
| 3 | Tư vấn kiểm toán | 17.659.635 | Chỉ định thầu | Quí IV/2013 | Tỉ lệ % | 20 |
| 4 | Tư vấn Kiểm định chất lượng công trình | 20.253.121 | Chỉ định thầu | Quí I/2013 | Tỉ lệ % | 170 |
|  | Mua sắm hàng hóa |  |  |  |  |  |
| 5 | Chi phí bảo hiểm | 4.508.662 | Chỉ định thầu | Quí I/2013 | Tỉ lệ % | 170 |
|  | Xây lắp |  |  |  |  |  |
| 6 | Xây lắp | 2.097.052.217 | Chỉ định thầu | Quí I/2013 | Theo đơn giá | 150 |
| Tổng giá các gói thầu: 2.204.760.113 đồng. |

Nguồn vốn: nguồn ngân sách nhà nước.

Phương thức đấu thầu của gói thầu xây lắp: Một túi hồ sơ (một phong bì)

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lựa chọn các nhà thầu theo đúng các qui định tại Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 và Nghị định 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

tm. Ủy ban nhân dân

Nơi nhận : 					                    KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều 3; 					                      PHÓ CHỦ TỊCH

-  LĐVP;

- Lưu: VT, KTTH, KTN, VX.                                                        Đã ký

Đinh Văn Thu