| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 2141 /QĐ-UBND | Quảng Nam, ngày 29 tháng 6 năm 2012 |

QUYẾT ĐỊNH

## Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể

Công trình : Hệ thống cấp nước Tiểu khu 1-Khu kinh tế Cửa khẩu Nam Giang

Địa điểm: xã La Dêê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 21/6/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình : Hệ thống cấp nước Tiểu khu 1 - Khu kinh tế Cửa khẩu Nam Giang; địa điểm: xã La Dêê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam;

# Xét Tờ trình số 103/TTr-KKTCK ngày 21/6/2012 của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể công trình : Hệ thống cấp nước Tiểu khu 1 - Khu kinh tế Cửa khẩu Nam Giang; địa điểm: xã La Dêê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam;

Theo Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư số  174/BC-SKHĐT ngày 27 tháng 6 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể công trình : Hệ thống cấp nước Tiểu khu 1 - Khu kinh tế Cửa khẩu Nam Giang; địa điểm: xã La Dêê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam với các nội dung sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

| TT | Nội dung công viêc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (1.000 đồng) | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Văn bản phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (kể cả phần điều chỉnh) | C.ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Bách Khoa | 391.297 | Khảo sát theo đơn giá; lập báo cáo kinh tế kỹ thuật theo tỷ lệ % | 35 ngày | Quyết định số:73/QĐ-KKTCK ngày 04/5/2010 của Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Nam Giang |
| 2 | Chi phí thẩm tra TK BVTC, dự toán (kể cả phần điều chỉnh) | Trung tâm nước sạch và Tư vấn thủy lợi Quảng Nam | 27.123 | Theo tỷ lệ % | 10 ngày | Quyết định số: 74/QĐ-KKTCK ngày 04/5/2010 và Quyết định số: 08/QĐ-KKTCK ngày 19/3/2012 của Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Nam Giang |
| Tổng cộng giá trị thực hiện: 418.420 |

2. Phần việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

| TT | Nội dung công viêc, tên gói thầu | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện hợp đồng (1.000 đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí quản lý dự án | BQL Khu KTCK Nam Giang | 308.840 |
| 2 | Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán | Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam | 14.800 |
| 3 | Chi phí thẩm định kết quả đấu thầu | BQL Khu KTCK Nam Giang | 1.000 |
| 4 | Chi phí thẩm định BCKT-KT | Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam | 2.200 |
| 5 | Chi phí thẩm định thiết kế | BQL Khu KTCK Nam Giang | 5.000 |
| 6 | Chi phí thẩm định dự toán | BQL Khu KTCK Nam Giang | 5.700 |
| 7 | Chi phí thẩm định giá | Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam | 5.500 |
| 8 | Chi phí dự phòng |  | 553.760 |
| Tổng cộng giá trị thực hiện: 896.800 |

3. Phần kế hoạch đấu thầu:

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (1.000 đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Chi phí tư vấn: 327.930 |
| 1 | Lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp | 29.130 | Chỉ định thầu | Quý III năm 2012 | Theo tỷ lệ % | 30 ngày |
| 2 | Giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị | 223.800 |  | Quý III năm 2012 |  | Theo tiến độ thi công |
| 3 | Kiểm định chất lượng công trình | 75.000 |  | Quý III năm 2012 |  | Theo tiến độ thi công |
| B | Chi phí khác: 86.300 |
| 1 | Bảo hiểm công trình | 32.300 | Chỉ định thầu | Quý III năm 2012 | Theo tỷ lệ % | Theo tiến độ thi công |
| 2 | Kiểm toán công trình | 54.000 |  | Quý II năm 2013 |  | 45 ngày |
| C | Chi phí xây dựng: 9.899.520 |
| 1 | Gói thầu xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị (kể cả chi phí XD láng trại và đảm bảo giao thông) | 9.899.520 | Đấu thầu rộng rãi | Quý III năm 2012 | Theo đơn giá | 12 tháng |
| Tổng giá trị thực hiện: 10.313.750 |

- Nguồn vốn: Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một túi hồ sơ.

Điều 2.  Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang căn cứ kế hoạch đấu thầu được phê duyệt tổ chức đấu thầu theo đúng quy trình, quy định của Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và Nghị định số: 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang và thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như điều 3; - CPVP; - Lưu VT, KTN, KTTH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Đinh Văn Thu |
| --- | --- |