| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 3431 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 30 tháng 9 năm 2016 |
| --- | --- |

# QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình:

Đường ô tô đến trung tâm xã Trà Cang, huyện Nam Trà My

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP;  số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ các Quyết định: số 766/QĐ-UBND ngày 13/3/2008 và số 3526/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình đường ô tô đến trung tâm xã Trà Cang, huyện Nam Trà My;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 496/TTr-STC ngày   22/9/2016 (kèm các Báo cáo thẩm tra: số 364/BC-STC ngày 29/12/2015, số 127/BC-STC ngày 02/6/2016 của Sở Tài chính và quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các Quyết định: số 1923/QĐ-UBND, số 1924/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND huyện Nam Trà My),

## QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

1. Công trình: Đường ô tô đến trung tâm xã Trà Cang, huyện Nam Trà My.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Nam Trà My.

3. Địa điểm: Huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

4. Thời gian thực hiện: Khởi công: 01/12/2009; hoàn thành: 18/6/2015.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

a) Tổng mức đầu tư được duyệt: 89.833.623.000 đồng.

b) Nguồn vốn đầu tư: Vốn Chương trình đầu tư các tuyến đường ô tô đến các xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã (Ngân sách nhà nước, Trái phiếu Chính phủ) và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

c) Vốn đầu tư đã thực hiện: 81.092.017.000 đồng, gồm:

- Thanh toán hết kế hoạch năm 2015 bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ: 81.092.017.000 đồng. Kế hoạch vốn năm 2016 nguồn vốn trái phiếu Chính phủ không bố trí cho dự án này.

- Nguồn vốn ngân sách nhà nước không bố trí cho dự án này.

2. Chi phí đầu tư:

|  | Tổng dự toán được duyệt (đồng) | Chi phí đầu tư được quyết toán (đồng) |
| --- | --- | --- |
| Tổng số | 89.833.623.000 | 84.561.707.500 |

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

|  | Tài sản do chủ đầu tư quản lý, sử dụng (đồng) | Tài sản bàn giao cho đơn vị khác quản lý, sử dụng (đồng) |
| --- | --- | --- |
| Tài sản cố định | 84.561.707.500 |  |

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Chủ đầu tư được phép tất toán nguồn vốn, chi phí đầu tư công trình: Đường ô tô đến trung tâm xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, với số tiền: 84.561.707.500 đồng và thanh toán các khoản công nợ theo giá trị quyết toán vốn đầu tư được phê duyệt.

2. UBND huyện Nam Trà My là đơn vị quản lý tài sản hình thành qua đầu tư phải ghi tăng nguyên giá tài sản cố định hữu hình, với số tiền: 84.561.707.500 đồng và quản lý tài sản theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

| Tên tài sản/ Quy mô | Nguyên giá (đồng) | Nguồn vốn |
| --- | --- | --- |
| Đường ô tô đến trung tâm xã Trà Cang có tổng chiều dài L = 15,969Km, đường giao thông nông thôn loại A theo 22TCN 210-92, mặt cắt ngang B(nền) = 3,0m(mặt) + 2x1,0m(lề) = 5,0m, mặt đường thấm nhập nhựa. | 84.561.707.500 | Chương trình đầu tư các tuyến đường ô tô đến các xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã (Ngân sách nhà nước, Trái phiếu Chính phủ) và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác |

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp UBND huyện Nam Trà My và các Sở, ngành liên quan tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý số vốn còn thiếu trả nợ cho dự án: 3.469.690.500 đồng theo đúng quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Trà My và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như điều 4; - CT và các PCT UBND tỉnh; - Sở GT VT; - CPVP; - Lưu: VT, KTN, KTTH. D:\Lanh\2016\QDinh\QTDAHT\Duong oto den TT xa Tra Cang-Nam Tra My-TT 496 ngay 22-9-16.doc |  | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT . CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Trần Đình Tùng |
| --- | --- | --- |