| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số:119 /BC-UBND | Quảng Nam, ngày 31 tháng 10 năm 2011 |

BÁO CÁO

Công tác chỉ đạo và tình hình thực hiện việc di dời các hộ dân thôn 6,

xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My khi thực hiện đầu tư xây dựng

công trình thủy điện Sông Tranh 2

Công trình thủy điện Sông Tranh 2 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư (đại diện là Ban QLDA thủy điện 3), được xây dựng trên thượng nguồn Sông Tranh thuộc bậc thang hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn, công suất lắp máy 190MW; hồ chứa với mực nước chết 140m, mực nước dâng bình thường 175m, mực nước dâng gia cường (P=0,1%) 178,51m, ảnh hưởng đến 08 xã, bao gồm: Các xã Trà Bui, Trà Đốc, Trà Giác, Trà Tân thuộc huyện Bắc Trà My; các xã Trà Dơn, Trà Len, Trà Mai, Trà Tập thuộc huyện Nam Trà My; tổng số hộ dân phải di dời là 1.046 hộ (huyện Bắc Trà My: 834 hộ; huyện Nam Trà My: 212 hộ).

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH 2

1. Tại huyện Bắc Trà My: Đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 834/834 hộ và đã di chuyển ra khỏi khu vực lòng hồ trước khi chặn dòng.

2. Tại huyện Nam Trà My: Các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng lòng hồ công trình thủy điện Sông Tranh 2 thuộc khu vực huyện Nam Trà My đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt; ngay sau khi có Quyết định phê duyệt, Ban QLDA thủy điện 3 đã phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình thủy điện Sông Tranh 2, huyện Nam Trà My (HĐBT huyện) tiến hành chi trả cho các hộ dân bị thiệt hại.

* Các tồn tại, vướng mắc và tình hình giải quyết đến nay:

- Lòng hồ công trình thủy điện Sông Tranh 2 thuộc địa bàn huyện Nam Trà My có 212 hộ dân tái định cư, đã hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ và di dời ra khỏi khu vực lòng hồ 183 hộ, còn lại 29 hộ dân có khiếu nại về các chế độ chính sách và chưa thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ để di chuyển ra khỏi khu vực lòng hồ;

- Sau khi tiếp nhận các nội dung khiếu nại của 29 hộ dân nêu trên, UBND huyện Nam Trà My đã thành lập đoàn Thanh tra rà soát toàn bộ quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và tiến hành đối thoại với người dân để giải thích các nội dung kiến nghị không hợp lý, ghi nhận các nội dung còn tồn tại thiếu sót để bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ. UBND huyện Nam Trà My đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu đối với từng hộ;

- Sau khi có quyết định phê duyệt bổ sung phương án bồi thường của UBND tỉnh, Ban QLDA thủy điện 3 đã phối hợp với HĐBT và UBND huyện Nam Trà My tiếp tục tuyên truyền, vận động để các hộ dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tiến hành chi trả tiền cho các hộ còn lại; đã có 07 hộ/29 hộ thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và di chuyển ra khỏi khu vực lòng hồ, còn lại 22 hộ vẫn chưa thống nhất nhận tiền. Các hộ dân thôn 6, xã Trà Dơn (22 hộ chưa nhận tiền và 02 hộ đã nhận tiền) tiếp tục có đơn khiếu nại gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc UBND huyện Nam Trà My thực hiện bồi thường, hỗ trợ không đúng quy định; đến ngày 26/8/2011 UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành các Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 đối với 24 hộ  khiếu nại nêu trên (Quyết định số 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744 và 2745/QĐ-UBND);

- Hiện nay, còn 19 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ (trong đó có 03 hộ người dân tộc - hộ ông Đinh Văn Nở, Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Thanh Phong; 16 hộ người kinh), số tiền này đã được chuyền vào tài khoản tiền gửi cho từng hộ dân theo đúng quy định; các hộ dân này đã di chuyển ra khỏi khu vực lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 (riêng 02 hộ Nguyễn Thanh Phong và Phan Văn Bửu di chuyển lên đồi, ở tạm tại cao trình 175m), trong đó có 10 hộ chưa có nhà ở đang ở tại các hộ dân trong khu vực; 18 hộ dân tiếp tục có đơn khởi kiện UBND huyện Nam Trà My tại Tòa án huyện về việc UBND huyện thực hiện bồi thường, hỗ trợ không đúng quy định (yêu cầu ban hành quyết định thu hồi đất chi tiết của từng hộ dân, áp giá bồi thường đúng quy định của pháp luật) và có đơn khởi kiện, yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam bồi thường thiệt hại về tài sản do tích nước làm ngập nhà ở của các hộ dân.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN DI DỜI CÁC HỘ DÂN RA KHỎI LÒNG HỒ THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH 2

1. Ngày 01/9/2011, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 3191/UBND-KTN yêu cầu UBND huyện Nam Trà My chủ trì, phối hợp với Ban QLDA thủy điện 3 khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tổ chức di dời các hộ dân ra khỏi lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 để đảm bảo công tác tích nước hồ chứa giai đoạn 2 và phát điện công trình thủy điện Sông Tranh 2.

2. Đến ngày 25/9/2011, trong số 20 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường có: 10 hộ/28 nhân khẩu còn đang ở trong khu vực lòng hồ, 09 hộ chưa di chuyển hết tài sản ra khỏi khu vực lòng hồ và 01 hộ đã di chuyển ra khỏi khu vực lòng hồ.

Ngày 26/9/2011, mực nước hồ thủy điện Sông Tranh 2 là 156,3m và đang dâng lên do ảnh hưởng của cơn bão số 4, (theo báo cáo của Ban QLDA thủy điện 3 tại Công văn số 1043/DATD3-6ST2 ngày 26/9/2011); để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của các hộ dân, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện khẩn số 10/CĐ-UBND ngày 26/9/2011 yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, Ban QLDA thủy điện 3 khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thành trước ngày 28/9/2011.

Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My phối hợp với Ban QLDA thủy điện 3 chuẩn bị 02 thuyền máy, 02 xe tải nhẹ và đảm bảo lực lượng trực chiến 24/24 giờ để để kịp thời cứu hộ khi cần thiết. Ủy ban nhân dân xã Trà Dơn đã xây dựng phương án di dời, trong đó dự kiến bố trí các hộ dân ở tại 04 địa điểm, gồm: Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm xã, Nhà văn hoá xã, Trường Tiểu học Trà Dơn và Trạm Kiểm lâm; tại mỗi điểm địa phương bố trí 01 tạ gạo, 01 thùng mỳ tôn và một thùng nước lọc 20 lít để kịp thời sử dụng lúc ban đầu, sau đó Ban QLDA thủy điện 3 có trách nhiệm phối hợp với địa phương giải quyết vấn đề đời sống cho các hộ dân.

Ngày 28/9/2011, UBND huyện Nam Trà My cùng các các cơ quan liên quan gồm: Huyện đội, Công an huyện, Ban chỉ huy PCLB và GNTT huyện và UBND xã Trà Dơn đã trực tiếp xuống thực địa tổ chức họp dân để tiếp tục tuyên truyền, vận động nhưng các hộ dân kiên quyết không chịu di dời ra khỏi khu vực lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2.

3. Ngày 04/10/2011, mực nước hồ thủy điện Sông Tranh 2 là 157,1m và đang tiếp tục dâng lên nhanh do ảnh hưởng của cơn bão số 6 (theo báo cáo của Ban QLDA thủy điện 3 tại Công văn số 1060/DATD3-6ST2 ngày 04/10/2011), UBND tỉnh tiếp tục ban hành Công văn khẩn số 3605/UBND-KTN ngày 04/10/2011 về việc di dời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi lòng hồ công trình thủy điện Sông Tranh 2, đề nghị Huyện ủy Nam Trà My chỉ đạo UBND huyện phối hợp với Ban Quản lý Dự án thủy điện 3 nghiêm túc thực hiện nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện khẩn số 10/CĐ-UBND ngày 26/9/2011, hoàn thành trước 17 giờ ngày 06/10/2011.

Mặc dù UBND huyện Nam Trà My và cơ quan liên quan đã tích cực triển khai thực hiện nhưng công tác di dời các hộ dân ra khỏi khu vực lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 vẫn chưa hoàn thành, do các hộ dân không hợp tác.

Ngày 10/10/2011, mực nước hồ thủy điện là 160,5m và tiếp tục lên nhanh với lưu lượng nước về hồ khoảng 571,53m3/s, có khả năng lên đến cao trình 162m - 175m, đây là khu vực các hộ dân đang sinh sống. Tại cuộc họp giao ban UBND tỉnh ngày 10/10/2011, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện công tác di dời các hộ dân ra khỏi lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2, đảm bảo chỗ ăn, ở tạm thời cho các hộ dân; trường hợp có thể ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của nhân dân mà các hộ dân không chấp hành thì áp dụng biện pháp cưỡng chế thực hiện.

4. Tiếp đó, ngày 15/10/2011, UBND tỉnh chủ trì cuộc họp bàn biện pháp di dời các hộ dân thôn 6, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My ra khỏi lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản nhân dân khi mực nước hồ dâng cao do ảnh hưởng của mưa lũ; tiếp tục chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với UBND huyện Nam Trà My, Ban QLDA thủy điện 3 tiếp tục triển khai thực hiện phương án di dời các hộ dân ra khỏi khu vực lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 (Công văn khẩn số 3792/UBND-KTN ngày 18/10/2011).

Đến nay, mực nước hồ thủy điện Sông Tranh 2 là 173,5m, ngập 19 ngôi nhà của các hộ dân không chịu nhận tiền bồi thường và di dời tại thôn 6, xã Trà Dơn (nhà mái ngói hoặc tôn, vách gỗ); các hộ dân đã sơ tán người và di dời một số tài sản ra khỏi khu vực lòng hồ (riêng 02 hộ Nguyễn Thanh Phong, Phan Văn Bửu di chuyển lên đồi, ở tạm tại cao trình 175m).

Trên đây là Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam về công tác chỉ đạo và tình hình thực hiện việc di dời các hộ dân thôn 6, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My ra khỏi lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2./.

| Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Công Thương; - BTVTU; - TTHĐND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - UBND huyện Nam Trà My; - BQL DA thủy điện 3; - CPVP; - Lưu: VT, TH, KTN. (D:\Ba2011\Bao cao\102911 - Di doi ho dan Tra Don TD ST2.doc) |  | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Đinh Văn Thu |
| --- | --- | --- |