| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 1058 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 31 tháng 3 năm 2017 |
| --- | --- |

# QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Trụ sở làm việc UBND xã Điện Phước

## CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3862/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án: Trụ sở làm việc UBND xã Điện Phước;

Căn cứ Quyết định số 4345/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Quyết định số 14835/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND thị xã Điện Bàn giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 trên địa bàn thị xã; Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND xã Điện Phước phân bổ nguồn vốn ngân sách xã để thực hiện đầu tư xây dựng dự án Trụ sở UBND xã Điện Phước;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 121/TTr-UBND ngày 20/3/2017 của UBND thị xã Điện Bàn và theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 109/BC-SKHĐT ngày 28/3/2017,

quyẾt đỊnh:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở làm việc UBND xã Điện Phước, với các nội dung sau:

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (1.000 đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Gói thầu dịch vụ tư vấn: |
| 1 | Lập thiết kế BVTC và dự toán | 402.281 | Chỉ định thầu rút gọn | Quý I/2017 | Trọn gói | 30 ngày |
| 2 | Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 51.840 |  | Quý II/2017 |  | 30 ngày |
| 3 | Lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây lắp | 30.980 | Chỉ định thầu rút gọn | Quý II/2017 | Trọn gói | 30 ngày |
| 4 | Giám sát thi công xây lắp | 338.906 |  |  |  | Theo tiến độ XL |
| 5 | Kiểm toán dự án | 186.258 |  | Quý III/2017 |  | 60 ngày |
| II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn: |
| 6 | Bảo hiểm công trình | 28.896 | Chỉ định thầu rút gọn | Quý II/2017 | Trọn gói | Theo tiến độ XL và bảo hành |
| III. Gói thầu xây lắp: |
| 7 | Thi công xây dựng công trình | 13.893.692 XL: 12.960.089 TB: 480.000 HMC: 453.603 | Đấu thầu rộng rãi | Quý II/2017 | Trọn gói | 05 tháng |
| Tổng cộng giá trị các gói thầu: 14.932.853.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, chín trăm ba mươi hai triệu, tám trăm năm mươi ba ngàn đồng) |

Phương thức đấu thầu xây lắp: Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND thị xã Điện Bàn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 2; - CT, các PCT UBND tỉnh; - CPVP; - Lưu: VT, KTN. |  | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Huỳnh Khánh Toàn |
| --- | --- | --- |