# UỶ BAN NHÂN DÂN 	       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM			 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3474 /QĐ-UBND	           Quảng Nam, ngày  28  tháng 10  năm 2011

## QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề cương kỹ thuật và dự toán kinh phí lập Quy hoạch,

kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 14/4/2011 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu;

Căn cứ Thông tư số 102/TT-BNN-KL ngày 02/10/2000 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn lập dự toán cho các dự án theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất rừng;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 20/2006/QĐ/BNN ngày 28/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành tạm thời định mức lao động thiết kế khai thác và thẩm định thiết kế khai thác rừng;

Căn cứ Quyết định số 487/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/02/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành định mức lao động điều tra quy hoạch rừng;

Theo công văn số 3014/BNN-TCLN ngày 16/9/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng các cấp giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 338/TTr-SNN&PTNT ngày 10/10/2011 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 414/TTr-SKHĐT ngày 19/10/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương kỹ thuật và dự toán kinh phí lập Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020, với các nội dung chính sau:

1. Tên Quy hoạch: Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020.

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam.

3. Cơ quan được ủy quyền chủ đầu tư: Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam

4. Đơn vị lập: Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Trung Trung bộ.

5. Quy mô và nội dung quy hoạch

5.1. Quy mô: 700.000 ha đất lâm nghiệp.

5.2. Nội dung quy hoạch

a) Công tác chuẩn bị: Thu thập các tài liệu cơ bản và bản đồ để xây dựng đề cương dự toán.

b) Điều tra cơ bản

- Hiện trạng tài nguyên rừng và sử dụng đất lâm nghiệp.

+ Thu thập tài liệu, bản đồ về hiện trạng sử dụng đất;

+ Phúc tra hiện trạng sử dụng đất, tài nguyên rừng;

+ Thu thập số liệu về động, thực vật rừng;

+ Tính toán thống kê diện tích, trữ lượng theo trạng thái, theo đơn vị hành chính và theo mục đích kinh doanh, chủ quản lý;

+ Phân tích, tổng hợp số liệu hiện trạng sử dụng đất và tài nguyên rừng;

+ Xây dựng bản đồ hiện trạng rừng và sử dụng đất, tỷ lệ 1/25.000.

- Điều tra, đánh giá thực trạng dân sinh kinh tế xã hội.

- Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất lâm nghiệp của tỉnh.

c) Rà soát 3 loại rừng và khảo sát quy hoạch

- Khảo sát quy hoạch phát triển vốn rừng trên diện tích đất lâm nghiệp có dự kiến kinh doanh cao.

- Rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng.

- Khảo sát rừng phòng hộ đầu nguồn các công trình thủy lợi, thủy điện lớn.

- Khảo soát các vườn ươm, khu vực xây dựng cơ sở hạ tầng.

d) Xây dựng báo cáo quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng

- Thông qua và lấy ý kiến đóng góp của các huyện, thành phố.

- Xây dựng báo cáo quy hoạch.

- Xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2015.

- Xây dựng bản đồ thành quả.

e) Hội nghị, hội thảo và trình phê duyệt

(Nội dung chi tiết có đề cương kỹ thuật và dự toán đính kèm)

6. Tổng kinh phí lập quy hoạch		: 1.199.115.000 đồng

| TT | Hạng mục chi phí | Tổng dự toán (đồng) |
| --- | --- | --- |
| I | Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020 | 1.075.140.000 |
| 1 | Chi phí nhân công | 975.184.000 |
| - | Công tác chuẩn bị | 15.504.000 |
| - | Điều tra cơ bản | 574.137.000 |
| - | Rà soát 3 loại rừng và khảo sát quy hoạch | 332.278.000 |
| - | Xây dựng báo cáo | 53.265.000 |
| 2 | Chi phí xăng xe, vật tư, văn phòng phẩm | 48.759.000 |
| 3 | Thuế (5%) | 51.197.000 |
| II | Lập kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2015 | 123.975.000 |
| 1 | Chi phí nhân công | 112.449.000 |
| 2 | Chi phí xăng xe, vật tư, văn phòng phẩm | 5.622.000 |
| 3 | Thuế (5%) | 5.904.000 |
|  | Tổng cộng | 1.199.115.000 |

7. Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước.

8. Thời gian thực hiện: Năm 2011 - 2012.

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ vào đề cương kỹ thuật và dự toán kinh phí được duyệt, phối hợp với các ngành, địa phương và các đơn vị liên quan xây dựng, hoàn chỉnh quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư lập đầy đủ thủ tục theo quy định hiện hành của Nhà nước và tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để lập quy hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Nam; Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

tm. Ủy ban nhÂn dÂn

Nơi nhận: 					                              KT.ChỦ tỊch

- Như Điều 3; 					                               PHÓ CHỦ TỊCH

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- CPVP;

- Lưu VT, TH, KTTH, KTN.

ĐÃ KÝ

Nguyễn Ngọc Quang