| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 4108 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tam Kỳ, ngày 30 tháng 11 năm 2009 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng

Công trình: đường giao thông nông thôn Quế Lưu - Phước Gia;

Hạng mục: mặt đường từ Quốc lộ 14E đến dốc ông Đề;

Địa điểm: huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2310/QĐ-UB ngày 17/6/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn Quế Lưu - Phước Gia, huyện Hiệp Đức;

Căn cứ Quyết định số 3471/QĐ-UBND ngày 13/10/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nông thôn Quế Lưu - Phước Gia, huyện Hiệp Đức;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 06/11/2009 của UBND huyện Hiệp Đức về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: đường giao thông nông thôn Quế Lưu - Phước Gia; hạng mục: mặt đường từ Quốc lộ 14E đến dốc ông Đề; địa điểm: huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam;

Theo Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu xây dựng của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 466/BC-SKHĐT ngày 30/11/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: đường giao thông nông thôn Quế Lưu - Phước Gia; hạng mục: mặt đường từ Quốc lộ 14E đến dốc ông Đề; địa điểm: huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, với các nội dung sau:

I. Phần công việc đã thực hiện:

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (đồng) | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Văn bản phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát, lập dự án điều chỉnh, bổ sung | Công ty cổ phần tư vấn giao thông Quảng Nam | 283.966.000 | Theo đơn giá và tỷ lệ phần trăm | 40 ngày | QĐ số 331B/QĐ-UBND ngày 03/9/2009 của UBND huyện Hiệp Đức |
| 2 | Thiết kế bản vẽ thi công dự án điều chỉnh, bổ sung | Công ty cổ phần tư vấn giao thông Quảng Nam | 176.060.000 | Theo tỷ lệ phần trăm | 26 ngày | Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 09/11/2009 của UBND huyện Hiệp Đức |
| 3 | Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán | Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Trí Thành | 29.903.000 |  | 7 ngày | Hợp đồng số 54/HĐTV ngày 10/11/2009 |
| Tổng giá trị thực hiện: 489.929.000 đồng |

II. Phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu:

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thẩm định thiết kế cơ sở | Sở Giao thông Vận tải | 13.433.000 |
| 2 | Thẩm tra, phê duyệt quyết toán | Sở Tài chính | 13.299.000 |
| 3 | Thẩm định thiết kế BVTC & DT | Phòng Công thương huyện Hiệp Đức | 3.689.000 |
| 4 | Quản lý dự án | BQL các dự án đầu tư xây dựng huyện Hiệp Đức | 236.789.000 |
| Tổng giá trị thực hiện: 267.210.000 đồng |

III. Phần công việc tổ chức đấu thầu:

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảo hiểm công trình | 59.381.000 | Chỉ định thầu | Quý IV năm 2009 | Theo tỷ lệ phần trăm | Theo tiến độ xây dựng |
| 2 | Lập HSMT và phân tích, đánh giá HSDT | 22.750.000 |  |  |  | 45 ngày |
| 3 | Xây dựng công trình - Xây dựng - Dự phòng - Đảm bảo giao thông | 15.693.527.000 14.138.313.000 1.413.831.000 141.383.000 | Đấu thầu rộng rãi trong nước |  | Theo đơn giá điều chỉnh | 24 tháng |
| 4 | Giám sát thi công | 291.406.000 | Chỉ định thầu |  | Theo tỷ lệ phần trăm | Theo tiến độ xây dựng |
| 5 | Kiểm định chất lượng công trình | 101.992.000 |  |  |  |  |
| 6 | Kiểm toán | 43.281.000 |  | Năm 2013 |  | 45 ngày |
| Tổng giá trị thực hiện: 16.212.337.000 đồng |

- Nguồn vốn: trái phiếu Chính phủ và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác;

- Phương thức đấu thầu: đấu thầu một túi hồ sơ.

Điều 2. UBND huyện Hiệp Đức (chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định, quy trình của hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức và thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - CPVP; - Lưu: VT, KTN, KTTH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Đinh Văn Thu |
| --- | --- |