| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 3445 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 31 tháng 10 năm 2014 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng

đường ĐT609B (đoạn từ ngã ba Hòa Đông đến ngã tư Ái Nghĩa),

huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Theo Công văn số 4520/UBND-KTN ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT609B, huyện Đại Lộc, đoạn từ Km4+500 - Km6+400;

Xét hồ sơ dự án kèm theo Tờ trình số 176/TTr-BQL ngày 28/10/2014 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐT609B (đoạn từ ngã ba Hòa Đông đến ngã tư Ái Nghĩa), huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam;

Theo ý kiến tham gia thiết kế cơ sở dự án của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1599/SGTVT-QLHTGT ngày 30/10/2014 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 681/TTr-SKHĐT ngày 31/10 /2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐT609B (đoạn từ ngã ba Hòa Đông đến ngã tư Ái Nghĩa), huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT609B (đoạn từ ngã ba Hòa Đông đến ngã tư Ái Nghĩa), huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam.

3. Đơn vị tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Công - Chi nhánh Quảng Nam.

Chủ nhiệm lập dự án: Huỳnh Văn Mua.

4. Mục tiêu đầu tư: Từng bước đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông khu vực dự án theo quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

5. Địa điểm và quy mô chiếm dụng đất:

a) Địa điểm: Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Điểm đầu tuyến tại Km4+732,00 (ngã ba Hòa Đông), điểm cuối tuyến tại Km6+596,64 (ngã tư Ái Nghĩa), thuộc tuyến đường ĐT609B.

b) Quy mô chiếm đất: 3,0ha.

6. Quy mô và nội dung đầu tư:

a) Đường giao thông: 1,87km.

- Đường phố gom theo TCXDVN 104-2007, quy mô mặt cắt ngang Bnền=1,1m(lề)+10,5m(mặt)+1,1m(lề)=12,7m; tần suất thiết kế trên cơ sở mặt đường tăng cường; tải trọng trục thiết kế áo đường 120KN; tải trọng thiết kế cống qua đường H30-XB80.

- Kết cấu áo đường:

+ Kết cấu áo đường làm mới, cạp mở rộng: Bê tông nhựa chặt BTNC12,5 dày 5cm trên lớp bê tông nhựa chặt BTNC19 dày 7cm và lớp cấp phối đá dăm loại 1 Dmax25 dày 25cm.

+ Kết cấu áo đường tăng cường trên mặt đường cũ:

. Loại 1 (đối với đoạn đường cũ có mô đun đà hồi ≥118Mpa): Bê tông nhựa chặt BTNC12,5 dày 5cm trên lớp bù vênh bê tông nhựa chặt BTNC19.

. Loại 2 (đối với đoạn đường cũ có mô đun đà hồi <118Mpa): Bê tông nhựa chặt BTNC12,5 dày 5cm trên lớp bê tông nhựa chặt BTNC19 dày 7cm và bù vênh bê tông nhựa chặt BTNC19.

- Nền đường: Nền đất đạt độ chặt K95, riêng 50cm lớp trên cùng đạt độ chặt K98.

- Bó vỉa, vỉa hè:

+ Bó vỉa: Bó vỉa vỉa hè bê tông M200 cao 30cm, cao hơn mặt đường 15cm.

+ Vỉa hè: Tấm bê tông xi măng M200 kích thước (30x30x6)cm trên lớp cát hạt thô dày 5cm

- Nút giao thông: 02 nút giao cùng mức đầu tuyến và cuối tuyến, vút nối theo đường hiện trạng, có kết  cấu như kết cấu đường.

- Đường giao dân sinh: Vuốt nối hoàn trả lại mặt đường hiện trạng.

b) Công trình trên tuyến.

- Thoát nước dọc:

+ Hố ga, mương dọc, cửa xả: Mương dọc, cửa xả bê tông M150; đan mương bê tông cốt thép M200. Cách khoảng 15m(25m bố trí một hố ga; đan hố ga, xà mũ, dầm đỡ đan, cửa thu nước bê tông cốt thép M200, thân và móng hố ga bê tông M150; miệng và đan hố ga bọc khung thép; cửa thu đặt tấm gang chắn rác.

+ Mương qua đường: Cống bản bê tông cốt thép khẩu độ B=0,6m; bản cống, bản giảm tải bê tông cốt thép M250; thân và móng cống bêtông M150.

- Thoát nước ngang: 01 cống tròn D=1,25m, thiết kế nối cống bằng cống bản (1,5x1,5)m đảm bảo bằng bề rộng nền đường; bản cống bê tông cốt thép M250; xà mũ bê tông cốt thép M200; thân và móng mương bê tông M150; thượng hạ lưu cống bê tông M150.

- Thiết kế công trình an toàn giao thông (cọc tiêu, cột Km, biển báo, vạch sơn phân làn,...).

c) Bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư: Giao UBND huyện Đại Lộc tổ chức thực hiện.

7. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp III.

8. Tổng mức đầu tư				:  34.832.000.000 đồng.

(Ba mươi bốn tỷ, tám trăm ba mươi hai triệu đồng), trong đó:

- Chi phí xây dựng				: 24.116.000.000 đồng.

- Chi phí quản lý dự án			:      501.000.000 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng		:   2.293.000.000 đồng.

- Chi phí khác 				:      724.000.000 đồng.

- Đền bù giải toả				:   3.053.000.000 đồng.

- Dự phòng 					:   4.145.000.000 đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Ngân sách huyện Đại Lộc do UBND huyện Đại Lộc quản lý, bố trí (thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư).

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

11. Phương thức thực hiện dự án: Theo quy định của nhà nước về đấu thầu.

12. Thời gian đầu tư: Giai đoạn năm 2015-2017.

Điều 2. Phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) căn cứ vào dự án được duyệt tổ chức khớp nối công trình với các quy hoạch, công trình, dự án trên địa bàn; xác định cụ thể các công trình, hạng mục công trình thuộc dự án, tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán thiết kế công trình theo đúng quy định; phân chia gói thầu theo qui mô tiến độ huy động vốn, đảm bảo đầu tư dứt điểm, phát huy hiệu quả đầu tư; chịu trách nhiệm quản lý thi công đảm bảo chất lượng công trình và thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo qui định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

- UBND huyện Đại Lộc bố trí đủ nguồn vốn để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư triển khai xây dựng công trình; phối hợp với chủ đầu tư dự án trong việc khớp nối các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan.

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng phối hợp với các ngành chức năng theo dõi giám sát việc thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Giao thông vận tải, Tài Nguyên và Môi trường, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận : - Như Điều 3; - CT, các PCT UBND tỉnh; - CPVP; - Lưu: VT, KTTH, KTN. (E:\Dropbox\HUNG\Giao thong\quyet dinh\QD 2014\10.PD du an duong DT609B(Ai Nghia - Hoa Dong).doc) | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Đinh Văn Thu |
| --- | --- |