| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 160/TB-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tam Kỳ, ngày 28 tháng 4 năm 2006 |
| --- | --- |
| THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lê Minh Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng |

Ngày 21/4/2006, UBND tỉnh nghe Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai báo cáo tình hình và những vướng mắc trong công tác bồi thường thiệt hại - giải phóng mặt bằng ( GPMB ) các dự án trọng điểm trong khu Kinh tế mở Chu Lai; dự họp có lãnh đạo và dại diện Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Núi Thành, UBND xã Tam Quang, Công ty Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà- Chu Lai.

Sau khi nghe Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai báo cáo, các đại biểu dự họp tham gia ý kiến; đồng chí Lê Minh Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đã kết luận:

1- Về chủ trương: Việc thúc đẩy tiến độ đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật Khu Kinh tế mở Chu Lai là chủ trương lớn của tỉnh, trong đó, ưu tiên hàng đầu là giải phóng mặt bằng ( GPMB ) các dự án theo trình tự: xây dựng khu tái định cư, bồi thường, di dời dân, GPMB. Về bố trí vốn đầu tư năm 2006 cho GPMB trong Khu Kinh tế mở Chu Lai thực hiện theo Thông báo số 12-TB/TU ngày 04/01/2006 của Tỉnh uỷ Quảng Nam ( bố trí 65-70 % tổng mức đầu tư ).

2- Giải quyết đề nghị cụ thể của Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai:

2.1. Đồng ý cho điều chỉnh tăng mức hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho các hộ thuộc diện tái định cư các dự án trong khu Kinh tế mở Chu Lai, Sở Tài chính xem xét đề nghị của Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai đề xuất UBND tỉnh.

2.2. Đồng ý bổ sung danh mục và mức hỗ trợ đối với các trường hợp giải toả có rớ đáy, rớ quay, chà đá. Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai phối hơp cùng địa phương triển khai ngay công tác kiểm kê và quản lý hiện trạng chặt chẽ, không để phát sinh phức tạp, lợi dụng chủ trương để được hưởng lợi bất chính. Sở Tài chính xem xét đề nghị của Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai đề xuất UBND tỉnh về mức hỗ trợ cụ thể.

2.3. Đồng ý hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai để giải quyết thanh toán khoản chi thăm hỗ trợ các hộ thuộc diện tái định cư gặp khó khăn trong dịp tết Bính Tuất vừa qua ( 30,9 triệu đồng ) và hỗ trợ cho Huyện uỷ Núi Thành xuất bản Bản tin hàng quý tuyên truyền các chính sách bồi thường, GPMB ( 25 triệu đồng ). Sở Tài chính xem xét hồ sơ, đề xuất nguồn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, trình UBND tỉnh.

2.4. Về dự án tái định cư xã Tam Quang, đây là dự án lớn phải triển khai đúng trình tự xây dựng cơ bản, trước hết phải chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực, kinh nghiệm để giúp chủ đầu tư thực hiện, bảo đảm tính khả thi cao. Quy hoạch dự án phải được thông qua và nhất trí của UBND, HĐND xã Tam Quang và huyện Núi Thành.

Trước mắt để có mặt bằng cho thi công cầu cảng số 3, Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai phối hợp cùng UBND huyện Núi Thành báo cáo đề xuất UBND tỉnh bằng văn bản về phương án di dời chợ Tam Quang về vị trí tạm thời ( 01 năm ) tại khu quy hoạch cầu cảng số 4, trong đó phải giải trình rõ về phương án tài chính khi di dời tạm, nguồn kinh phí. Lưu ý chỉ bố trí tái định cư cho hoạt động của chợ và các hoạt động dịch vụ nghề cá đi kèm, không bố trí bất kỳ cho hộ nào tái định cư chỗ ở tại khu vực này.

Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Tư lệnh Quân khu V thoả thuận cho tái định cư tạm thời chợ Tam Quang 01 năm tại vị trí quy hoạch xây dựng cầu cảng số 4 và tỉnh cam kết thực hiện đúng quy hoạch đất đã được bàn giao và bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị quân đội đóng trong khu vực.

2.5. Về chênh lệch giá bồi thường giữa lô đất ở và giá đất trong khu tái định cư đối với các trường hợp thuộc diện tái định cư trước khi có Quyết định số 31/2005/QĐ-UB ngày 28/4/2005 của UBND tỉnh được thực hiện theo quy định hiện hành tại thời điểm bồi thường thiệt hại và bố trí tái định cư, Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu lai xem xét và có thể cho cho các hộ được gia hạn nợ có thời hạn. Lệ phí cấp quyền sử dụng đất trong khu tái định cư đồng ý hỗ trợ cho nhân dân, Sở Tài chính đề xuất theo hướng bố trí trong dự án tái định cư của từng dự án.

2.6. Về giải quyết tái định cư từ đường, nhà thờ họ, các cơ sở tôn giáo thực hiện  theo Quyết định số 19/2005/QQĐ-UB ngày 18/3/2005 của UBND tỉnh và hướng dẫn thực hiện Quyết định này của Sở Tài nguyên & Môi trường và Sở Xây dựng.

2.7. Kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án trong Khu Kinh tế mở Chu Lai được trích không quá 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án theo Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ; mức cụ thể cho từng dự án trong Khu Kinh tế mở Chu Lai, Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh quyết định.

2.8. Về chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường, GPMB các dự án trong Khu Kinh tế mở Chu Lai ( ngoài UBND huyện Núi Thành, UBND thị xã Tam Kỳ ), thống nhất bổ sung và giao cho Công ty Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai thực hiện đối với các dự án do Công ty làm chủ đầu tư. Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh bổ sung vào Quyết định số 31/2005/QĐ-UB ngày 28/3/2005 của UBND tỉnh.

Các Sở, Ban, ngành và UBND huyện Núi Thành căn cứ nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện khẩn trương và báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - TVTU, TTHĐND& UBND tỉnh; - Sở TC, TN&MT, XD, KH&ĐT; - UBND huyện Núi Thành; - Cty Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà- Chu Lai; - CPVP; - Lưu VT, TH, KTN ( 20 ). I:\KTN\Kham\2006\Thong bao\ 04 TB hop GPMB Khu KTM Chu Lai | TL. CHỦ TỊCH CHÁNH VĂN PHÒNG (Đã ký) Đinh Văn Thu |
| --- | --- |