| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 2020 /QĐ-UBND | Quảng Nam, ngày 28 tháng 6 năm 2013 |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Dự án: Khu neo đậu tránh trú bão

cho tàu cá Hồng Triều - tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ các Quyết định: số 3076/QĐ-UBND ngày 30/10/2006 và số 3560/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Hồng Triều - tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 356/TTr-STC ngày 21/6/2013, kèm Báo cáo thẩm tra số 117/BC-STC ngày 18/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Công trình: Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Hồng Triều - tỉnh Quảng Nam.

- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam.

- Địa điểm: Xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

- Ngày khởi công: 05/4/2008. 		    - Hoàn thành: 21/6/2010.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước.

- Tổng mức đầu tư được duyệt: 43.977.919.000 đồng.

- Vốn đầu tư đã thanh toán hết kế hoạch 2012: 39.426.231.546 đồng; Kế hoạch vốn năm 2013 nguồn ngân sách tỉnh không bố trí cho dự án này.

2. Chi phí đầu tư:

|  | Tổng dự toán được duyệt (đồng) | Chi phí đầu tư được quyết toán (đồng) |
| --- | --- | --- |
| Tổng số | 43.739.886.000 | 38.918.777.000 |

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

|  | Tài sản thuộc Chủ đầu tư quản lý sử dụng (đồng) | Tài sản bàn giao cho đơn vị khác quản lý sử dụng (đồng) |
| --- | --- | --- |
| Tài sản cố định | 132.450.000 | 38.786.327.000 |

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Chủ đầu tư được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Hồng Triều - tỉnh Quảng Nam, số tiền: 38.918.777.000 đồng và thanh toán các khoản công nợ theo giá trị quyết toán vốn đầu tư được phê duyệt.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam là đơn vị tạm quản lý sử dụng phần tài sản chưa bàn giao cho UBND huyện Duy Xuyên với tổng số tiền: 132.450.000 đồng; Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam có trách nhiệm bàn giao cho UBND huyện Duy Xuyên theo đúng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1733/UBND-KTN ngày 20/5/2011.

3. UBND huyện Duy Xuyên là đơn vị quản lý sử dụng phần tài sản đã được bàn giao theo các Công văn: số 3056/UBND-KTN ngày 10/9/2010 và số 1733/UBND-KTN ngày 20/5/2011 của UBND tỉnh, phải ghi tăng tài sản với tổng số tiền: 38.786.327.000 đồng và quản lý tài sản theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; và tiếp tục theo dõi tiếp nhận quản lý phần tài sản mà Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam sẽ bàn giao theo khoản 2 nêu trên.

(Chi tiết các tài sản cố định tại khoản 2,3 theo Phụ lục đính kèm)

4. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam chỉ đạo Ban quản lý dự án Thủy sản (nay là Ban quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam) phối hợp Kho bạc nhà nước Quảng Nam thu hồi số vốn đã thanh toán vượt so với giá trị quyết toán được duyệt số tiền là: 507.454.546 đồng, nộp trả ngân sách tỉnh trước ngày 15/7/2013.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước Quảng Nam, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, Giám đốc Ban quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như điều 4; - CPVP; - Lưu: VT, KTTH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
| --- | --- |
|  | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Nguyễn Ngọc Quang |

Phụ lục

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HÌNH THÀNH QUA ĐẦU TƯ

(Kèm theo Quyết định số 2020  /QĐ-UBND ngày 28  / 6  /2013 của UBND tỉnh)

| STT | Tên tài sản | Quy mô | Số lượng | Đơn vị | Nguyên giá (đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Tài sản do UBND huyện Duy Xuyên quản lý sử dụng |  |  |  | 38.786.327.000 |
| I | Nhà cửa |  |  |  | 814.414.000 |
| 1 | Nhà trạm quản lý | Nhà cấp 4 rộng 140m2 |  |  | 814.414.000 |
| II | Vật kiến trúc |  |  |  | 37.706.852.000 |
| 1 | Nạo vét - san lấp mặt bằng | Nạo vét luồng và vũng đậu dài 780m; diện tích san lấp mặt bằng 33.390m2 |  |  | 10.434.789.000 |
| 2 | Kè bảo vệ bờ loại 2 | Dài 1584m; kè dạng mái nghiêng, kết cấu đỉnh kè bằng đá hộc xây vữa M100; chân khay kè gia cố bằng các rọ đá kẽm bọc nhựa PVC kích thước (2x1x0,5)m |  |  | 12.742.770.000 |
| 3 | Đường công vụ | Dài 678m; rộng 3,5m |  |  | 811.420.000 |
| 4 | Kè bảo vệ bờ loại 1 | Dài 350m, kè dạng khối xếp trọng lực, kết cấu đỉnh kè gồm mố hắt sóng bằng bê tông cốt thép M300 đặt trên các thùng bê tông cốt thép M300 đúc sẵn, chân khay kè gia cố bằng các thảm đá bọc nhựa PVC kích thước (2x1x0,3)m |  |  | 4.539.465.000 |
| 5 | Đê ngăn cát giảm sóng | Dài 100m; bề rộng mặt đê 3,5m |  |  | 3.620.020.000 |
| 6 | Trụ neo tàu | Bê tông cốt thép M300 đá 2x4 gồm: 14 trụ kích thước (2,5x2,5x1,5)m vát mép 0,25m và 45 trụ có dạng hình thang kích thước (0,7+1,5)x1,5m trụ cao 1m |  |  | 4.617.735.000 |
| 7 | Cầu dẫn nối bờ | Dài 32m; rộng 3,5m có kết cấu bằng bê tông cốt thép M300 |  |  | 940.653.000 |
| III | Máy móc thiết bị |  |  |  | 265.061.000 |
| 1 | Amply công suất 120W | Công suất thông báo 120W; kích thước 420x103x262mm; trọng lượng 10kg; xuất xứ Indonesia | 1 | cái | 5.587.000 |
| 2 | Loa nén công suất 30W | Loa sắt 30W; kích thước 285x227x277mm; trọng lượng 2kg; xuất xứ Indonesia | 6 | cái | 9.822.000 |
| 3 | Micro để bàn thông báo | Micro có dây model PM-660; trọng lượng 2kg; xuất xứ Indonesia | 1 | cái | 1.169.000 |
| 4 | Dây cáp điện nối ra loa | Xuất xứ Việt Nam | 200 | m | 2.755.000 |
| 5 | Máy tính để bàn | FPT ELEAD S865; xuất xứ Việt Nam | 1 | cái | 12.100.000 |
| 6 | Phần mềm Windows | Windows 7 Basic | 1 | bộ | 3.809.000 |
| 7 | Máy in | HP LaserJet P1102; xuất xứ China | 1 | cái | 3.143.000 |
| 8 | Máy Fax | Panasonic KX-FL612; xuất xứ Malaysia | 1 | cái | 5.341.000 |
| 9 | Bàn làm việc | Kích thước 1200x625x750mm; xuất xứ Việt Nam | 2 | cái | 1.814.000 |
| 10 | Bàn để máy tính | Kích thước 1200x625x750mm; xuất xứ Việt Nam | 2 | cái | 1.788.000 |
| 11 | Ghế ngồi làm việc | Ghế xoay lưng bầu có múi, model SG55OH-D6; xuất xứ Việt Nam | 4 | cái | 1.862.000 |
| 12 | Bình chữa cháy | MFZ4; áp lực nén bình 12kg/cm2, tầm phun 4m; xuất xứ Việt Nam | 5 | cái | 1.609.000 |
| 13 | Phao cứu sinh | Vỏ bằng vải tổng hợp; đường kính trong430mm, đường kính ngoài 630mm; xuất xứ Việt Nam | 50 | cái | 7.619.000 |
| 14 | Canô công vụ | Máy Yamha Nhật 2 thì 40HP, vỏ composit; sức chở 4-5 người; hiệu Seameco | 1 | chiếc | 206.643.000 |
| B | Tài sản Chủ đầu tư tạm quản lý sử dụng |  |  |  | 132.450.000 |
| 1 | Máy tính xách tay | HP Presario CQ42-168TU; xuất xứ China | 2 | cái | 38.471.000 |
| 2 | Phần mềm Windows | Windows 7 Basic | 1 | bộ | 7.618.000 |
| 3 | Máy in | HP LaserJet P1102; xuất xứ China | 1 | cái | 3.143.000 |
| 4 | Máy photocoppy | RICOH MP1600Le; xuất xứ China | 1 | cái | 45.771.000 |
| 5 | Máy ảnh kỹ thuật số | Hiệu Sony; kích thước 94x56,1x16,7mm | 1 | cái | 6.610.000 |
| 6 | Máy điều hòa | LG F12CN; công suất 12000Btu điều hòa 2 cục 1 chiều | 4 | cái | 30.837.000 |