| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 253 /TB-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 30 tháng 6 năm 2015 |
| --- | --- |

### THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn

tại cuộc họp giải quyết việc giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai quản lý để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai dự án đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng

Ngày 26/6/2015, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì cuộc họp giải quyết việc giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai quản lý để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai dự án đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng. Cùng tham dự cuộc họp có lãnh đạo các đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Tam Kỳ; lãnh đạo Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai.

Sau khi nghe Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai báo cáo tình hình giao đất để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai dự án đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng; những vướng mắc, đề xuất của Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn kết luận như sau:

1. Nhằm đáp ứng tiến độ bàn giao đất sạch cho Tập đoàn PanCo (Hàn Quốc) vào đầu tháng 7/2015, yêu cầu UBND thành phố Tam Kỳ phối hợp với Trung tâm Bồi thường giải phóng mặt bằng (thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai), Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai khẩn trương thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư trong quy hoạch Khu công nghiệp Tam Thăng. Đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục đối với diện tích đã có quyết định thu hồi đất (khoảng 73ha) trình UBND tỉnh quyết định giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai quản lý tổ chức xây dựng Khu công nghiệp Tam Thăng theo đúng quy hoạch.

Diện tích đất còn lại đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng để giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai quản lý tổ chức xây dựng Khu công nghiệp Tam Thăng đảm bảo mặt bằng bàn giao đất sạch cho Nhà đầu tư theo cam kết.

2. UBND thành phố Tam Kỳ thực hiện việc thu hồi đất thuộc dự án Khu công nghiệp Tam Thăng (phần diện tích còn lại khoảng 35ha); đồng thời phối hợp với Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai, Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, vận dụng các cơ chế, chính sách của Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 về chi trả dịch vụ môi trường rừng để áp dụng đối với diện tích rừng Passa (nằm trong quy hoạch Khu công nghiệp Tam Thăng) sau khi có phương án trồng rừng thay thế.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai quản lý theo đúng quy định; đồng thời, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai có văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường để hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục giao đất trong Khu kinh tế theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Tam Kỳ, Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai, Trung tâm Bồi thường giải phóng mặt bằng (Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai) và các ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - CT, các PCT UBND tỉnh; - Sở Tài nguyên và Môi trường; - BQL Khu kinh tế mở Chu Lai; - UBND thành phố Tam Kỳ; - Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai; - CPVP; - Lưu: VT, TH, KTN. D:\Dropbox\TAI 2015\DAT DAI\0120 Ket luan UBND huyen Hiep Duc.doc | TL. CHỦ TỊCH KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Đã ký Trương Công Trân |
| --- | --- |