| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 369 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 27 tháng 01 năm 2014 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Công trình: Nâng cấp đường từ Trường Xuân đi hồ Phú Ninh,

Hạng mục: Nâng cấp mặt đường

Địa điểm: Thành phố Tam Kỳ và huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

ỦY ban nhân dân TỈNh quẢng nam

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam phân bổ vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương năm 2014 cho các Sở, Ban, ngành, địa phương;

Căn cứ Quyết định số 3390/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đường từ Trường Xuân đi Hồ Phú Ninh, hạng mục nâng cấp mặt đường;

Xét đề nghị của UBND huyện Phú Ninh tại Tờ trình số 251/TTr-UBND ngày 02/12/2013 và hồ sơ kèm theo về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Nâng cấp đường từ Trường Xuân đi Hồ Phú Ninh, hạng mục nâng cấp mặt đường;

Theo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 28/BC-SKHĐT ngày 24/01/2014,

quyẾt đỊnh:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình nâng cấp đường từ Trường Xuân đi Hồ Phú Ninh, hạng mục nâng cấp mặt đường, với các nội dung sau:

1. Phần việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu:

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý dự án | Ban Quản lý các dự án ĐTXD huyện Phú Ninh | 335.349.000 |
| 2 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | Phòng TC-KH huyện Phú Ninh | 1.810.000 |
| 3 | Thẩm tra, phê duyệt quyết toán | Sở Tài chính | 28.600.000 |
| 4 | Giải phóng mặt bằng | UBND huyện Phú Ninh | 1.000.000.000 |
| 5 | Chi phí dự phòng |  | 3.065.470.000 |
| Tổng cộng: 4.431.229.000 đồng |

2. Phần công việc đấu thầu:

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Gói thầu tư vấn: |
| 1 | Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất lựa chọn nhà thầu tư vấn | 50.000.000 | Chỉ định thầu | Quý I/2014 | Trọn gói | 20 ngày |
| 2 | Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán | 244.173.000 |  |  | Theo đơn giá và theo tỷ lệ % | 20 ngày |
| 3 | Thẩm tra thiết kế và dự toán | 44.345.000 |  |  | Theo tỷ lệ % | 10 ngày |
| 4 | Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp | 38.916.000 |  |  |  | 15 ngày |
| 5 | Giám sát kỹ thuật xây dựng | 416.850.000 |  |  |  | Theo tiến độ xây dựng |
| 6 | Kiểm toán công trình | 102.533.000 |  | Quý II/2015 |  | 60 ngày |
| B | Gói thầu mua sắm hàng hóa: |
| 7 | Bảo hiểm công trình | 38.916.000 | Chỉ định thầu | Quý I/2014 | Trọn gói | Theo tiến độ xây dựng |
| C | Gói thầu xây lắp: |
| 8 | Xây dựng công trình - Xây dựng - Đảm bảo giao thông - Thuế tài nguyên | 18.645.044.000 18.462.322.000 181.003.000 1.719.000 | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Quý II/2014 | Theo đơn giá cố định | 300 ngày |
| Tổng giá trị các gói thầu: 19.580.777.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ, năm trăm tám mươi triệu, bảy trăm bảy mươi bảy nghìn đồng) |

Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ.

Nguồn vốn đầu tư: Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Phú Ninh (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lựa chọn nhà thầu theo đúng trình tự, hồ sơ thủ tục quy định của Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009, Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - TTUBND tỉnh; - UBND thành phố Tam Kỳ; - CPVP; - Lưu: VT, KTN. (D:\Dropbox\HUNG\Giao thong\quyet dinh\QD 2014\01.PD kh dau thau duong Truong Xuan di ho Phu Ninh.doc) | KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Đinh Văn Thu |
| --- | --- |