| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 641 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 29 tháng 02 năm 2012 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng

### Công trình: Trung tâm báo chí tỉnh Quảng Nam

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 410/QĐ-SKHĐT ngày 13/02/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt bổ sung báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trung tâm báo chí tỉnh Quảng Nam;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 02/TTr-BQL ngày 06/01/2012 của Hội nhà báo tỉnh Quảng Nam về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Trung tâm báo chí tỉnh Quảng Nam;

Theo Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Trung tâm báo chí tỉnh Quảng Nam của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 40/BC-SKHĐT ngày 27/02/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Trung tâm báo chí tỉnh Quảng Nam với các nội dung sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

| TT | Tên gói thầu | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (đồng) | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Văn bản phê duyệt (nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Công ty cổ phần đầu tư tư vấn kiến trúc Ánh Việt | 142.528.000 | Theo đơn giá và tỷ lệ phần trăm | 30 ngày | Hợp đồng số 12/HĐ ngày 26/9/2006 |
| 2 | Thẩm tra thiết kế BVTC & DT | Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Nhân Việt | 12.372.000 | Theo tỷ lệ phần trăm | 07 ngày | Hợp đồng số 29/HĐ ngày 12/8/2010 |
| Tổng giá trị thực hiện: 154.900.000 đồng |

2. Phần việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 1.032.000 |
| 2 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | Hội nhà báo tỉnh Quảng Nam | 1.000.000 |
| 3 | Thẩm tra, phê duyệt quyết toán | Sở Tài chính | 9.984.000 |
| 4 | Bồi thường, giải phóng mặt bằng | Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ | 973.470.000 |
| 5 | Chi phí dự phòng |  | 400.810.000 |
| Tổng giá trị thực hiện: 1.386.296.000 đồng |

V. Phần công việc tổ chức đấu thầu:

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức hợp đồng | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Chi phí tư vấn |
| 1 | Quản lý dự án | 82.040.000 | Theo tỷ lệ phần trăm | Quý I năm 2012 | Theo tiến độ thực hiện dự án |
| 2 | Lựa chọn nhà thầu xây dựng | 12.050.000 |  |  | 15 ngày |
| 3 | Giám sát kỹ thuật xây dựng | 93.967.000 |  |  | Theo tiến độ xây dựng |
| 4 | Kiểm định chất lượng công trình | 32.888.000 |  |  |  |
| B | Chi phí khác |
| 5 | Bảo hiểm công trình | 7.688.000 | Theo tỷ lệ phần trăm | Quý I năm 2012 | Theo tiến độ xây dựng |
| 6 | Kiểm toán công trình | 36.945.000 |  | Quý III năm 2012 | 30 ngày |
| C | Chi phí xây dựng |
| 7 | Xây dựng công trình | 3.575.600.000 | Theo đơn giá cố định | Quý I năm 2012 | 180 ngày |
| Tổng giá trị thực hiện: 3.841.178.000 đồng |

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu. Phương thức chỉ định thầu: Một túi hồ sơ.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- UBND thành phố Tam Kỳ sớm thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng bàn giao cho Hội nhà báo tỉnh Quảng Nam thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

- Hội nhà báo tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định, quy trình hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam; Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Quảng Nam; Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ; Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - CPVP; - Lưu: VT, KTN, KTTH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Đinh Văn Thu |
| --- | --- |