| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 2734 /QĐ-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tam Kỳ, ngày 31 tháng 8 năm 2007 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình:

Kiên cố hệ thống kênh trạm bơm Vĩnh Điện

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4629/QĐ-UB ngày 29/10/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - Tổng dự toán công trình Kiên cố hệ thống kênh trạm bơm Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 24/02/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Kiên cố hệ thống kênh trạm bơm Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 467/QĐ-CT ngày 07/8/2007 của Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán Công trình : Kiên cố hệ thống kênh trạm bơm Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam;

Xét Tờ trình số 533/TTr-CT ngày 24/8/2007 của Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Nam về việc xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Kiên cố hệ thống kênh trạm bơm Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam;

Theo Báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu số 178/BCTĐ-SKHĐT ngày 28/8/2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình: Kiên cố hệ thống kênh trạm bơm Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Kiên cố hệ thống kênh trạm bơm Vĩnh Điện.

2. Chủ đầu tư: Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Nam

3. Mục tiêu dự án: Đảm bảo khả năng tải nước ổn định, tiết kiệm nước, giảm chi phí điện năng và nâng cao năng suất sản lương thực, ổn định đời sống nhân dân trong khu vực.

4. Địa điểm xây dựng: Huyện Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam

5. Tổng dự toán được duyệt	:  	8.985.950.000 đồng.

Gồm:  - Chi phí xây lắp	:	7.618.835.000 đồng.

- Chi phí quản lý dự án và chi khác	: 	939.212.000 đồng.

- Chi phí dự phòng	: 	427.903.000 đồng.

6. Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh Quảng Nam

7. Kế hoạch đấu thầu dự án:

7.1. Phần việc đã thực hiện:

- Khảo sát lập, lập hồ sơ báo cáo NCKT	:	43.040.000 đồng

- Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế KTTC-TDT	: 	260.805.000 đồng

- Thẩm định thiết kế KTTC - Tổng dự toán	: 	5.631.000 đồng

- Thẩm tra đìều chỉnh dự toán, tổng dự toán	: 	9.320.000 đồng

- Giá trị xây lắp gói thầu số 1 	: 	1.630.433.000 đồng

- Giá trị xây lắp gói thầu số 2 	: 	1.638.705.000 đồng

7.2. Phần việc không đấu thầu:

- Quản lý dự án (chủ đầu tư tự thực hiện)	:  	332.966.000 đồng

- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	: 	23.067.000 đồng

7.3. Phần việc phải đấu thầu:  Được chia làm các gói thầu sau:

a) Gói thầu số 3: Gia cố kênh và công trình trên kênh N2.

b) Gói thầu số 4: Gia cố kênh và công trình trên kênh N3.

c) Gói thầu số 5: Gia cố kênh và công trình trên kênh N4.

d) Gói thầu số 6: Gia cố kênh và công trình trên kênh Trung Phú 1 và Trung Phú 2

(Chi tiết giá trị gói thầu, hình thức, phương thức đấu thầu; thời gian tổ chức đấu thầu và thời gian thực hiện các gói thầu có phụ lục đính kèm)

Điều 2. Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Nam căn cứ Kế hoạch đấu thầu được phê duyệt tổ chức lập hồ sơ mời thầu, thành lập hội đồng mở thầu và tổ tư vấn xét thầu theo đúng Luật Đấu thầu và Nghị định số: 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, trình kết quả đấu thầu cho cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt;

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi và thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định nầy có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như điều 3; - CPVP; - Lưu VT, KTN, KTTH. (D:\Tuan\Nam 2007\Quyet dinh\Dau thau\Thang 7 nam 2007\280807 KHDT Kenh Vinh Dien.doc) | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Lê Minh Ánh |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU CHI TIẾT

(Kèm theo Quyết định số 2734/QĐ-UBND ngày 31/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam)

| Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng VN) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức thực hiện hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gói 3: Gia cố kênh và công trình trên kênh N2 |  |  |  |  |  |
| 1. Tư vấn lập HSMT xây lắp và đánh giá HSDT xây lắp | 1.935.000 | Tự thực hiện | Theo kế hoạch vốn | QĐ giao nhiệm vụ | 30 ngày |
| 2. Thi công xây lắp | 751.780.000 | Đấu thầu rộng rãi |  | Hợp đồng trọn gói | 90 ngày |
| 3. Tư vấn giám sát xây lắp | 13.249.000 | Chỉ định thầu |  |  | 90 ngày |
| 4. Bảo hiểm công trình | 5.061.000 | Chỉ định thầu |  |  | 90 ngày |
| 5. Kiểm toán công trình | 3.067.000 | Chỉ định thầu |  |  | 20 ngày |
| Gói 4: Gia cố kênh và công trình trên kênh N3 |  |  |  |  |  |
| 1. Tư vấn lập HSMT xây lắp và đánh giá HSDT xây lắp | 3.490.000 | Tự thực hiện | Theo kế hoạch vốn | QĐ giao nhiệm vụ | 30 ngày |
| 2. Thi công xây lắp | 1.355.881.000 | Đấu thầu rộng rãi |  | Hợp đồng trọn gói | 90 ngày |
| 3. Tư vấn giám sát xây lắp | 23.896.000 | Chỉ định thầu |  |  | 90 ngày |
| 4. Bảo hiểm công trình | 9.129.000 | Chỉ định thầu |  |  | 90 ngày |
| 5. Kiểm toán công trình | 5.531.000 | Chỉ định thầu |  |  | 20 ngày |
| Gói 5: Gia cố kênh và công trình trên kênh N4 |  |  |  |  |  |
| 1. Tư vấn lập HSMT xây lắp và đánh giá HSDT xây lắp | 3.456.000 | Tự thực hiện | Quý IV/2007 | QĐ giao nhiệm vụ | 30 ngày |
| 2. Thi công xây lắp | 1.342.443.000 | Đấu thầu rộng rãi | Quý IV/2007 | Hợp đồng trọn gói | 90 ngày |
| 3. Tư vấn giám sát xây lắp | 23.659.000 | Chỉ định thầu | Quý IV/2007 |  | 90 ngày |
| 4. Bảo hiểm công trình | 9.038.000 | Chỉ định thầu | Quý IV/2007 |  | 90 ngày |
| 5. Kiểm toán công trình | 5.476.000 | Chỉ định thầu | Quý IV/2007 |  | 20 ngày |
| Gói 6: Gia cố kênh và công trình trên kênh Trung Phú 1 và Trung Phú 2 |  |  |  |  |  |
| 1. Tư vấn lập HSMT xây lắp và đánh giá HSDT xây lắp | 2.316.000 | Tự thực hiện | Theo kế hoạch vốn | QĐ giao nhiệm vụ | 30 ngày |
| 2. Thi công xây lắp | 899.594.000 | Đấu thầu rộng rãi |  | Hợp đồng trọn gói | 90 ngày |
| 3. Tư vấn giám sát xây lắp | 15.854.000 | Chỉ định thầu |  |  | 90 ngày |
| 4. Bảo hiểm công trình | 6.057.000 | Chỉ định thầu |  |  | 90 ngày |
| 5. Kiểm toán công trình | 3.670.000 | Chỉ định thầu |  |  | 20 ngày |